# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Собинского муниципального округа Владимирской области

29.12.2025                                                                                                         № 2702

| О внесении изменений в постановление администрации Собинского муниципального округа от 22.01.2025 № 76 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Собинского муниципального округа» |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Собинского муниципального округа от 10.01.2025 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, оценки эффективности, методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Собинского муниципального округа и порядка финансирования и расходования средств на их реализацию», руководствуясь статьей 32 Устава округа, администрация Собинского муниципального округа        п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Собинского муниципального округа от 22.01.2025 № 76 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Собинского муниципального округа», изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации Собинского муниципального округа от 22.12.2025 № 2624 «О внесении изменений в постановление администрации Собинского муниципального округа от 22.01.2025 № 76 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Собинского муниципального округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Собинского муниципального округа Владимирской области.

Глава округа                                                                                                   А.В. Разов

Приложение

к постановлению администрации

Собинского муниципального округа

от 29.12.2025 № 2702

ПРОГРАММА

«Благоустройство территории Собинского муниципального округа»

(далее – программа)

Паспорт программы

| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство территории Собинского муниципального округа» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | МКУ «Управление ЖКК и строительства» |
| Соисполнители программы | МКУ «Управление экономики, сельского хозяйства и природопользования» Комитет по управлению имуществом Управление архитектуры и градостроительства МБУ г. Собинки «Благоустройство» МКУ «Благоустройство» г. Лакинска МКУ «Благоустройство» пос. Ставрово МБУ «Служба единого заказчика» Администрация округа |
| Перечень подпрограмм | без деления на подпрограммы |
| Цели муниципальной программы | - создание комфортных, качественных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения округа - совершенствование внешнего облика, повышение уровня благоустройства, комфортности, создание безопасных и комфортных условий проживания граждан |
| Задачи муниципальной программы | 1.Организация содержания объектов благоустройства территории округа. Повышение уровня благоустройства территории. Поддержание эстетического состояния территории города, включая поддержание в технически исправном состоянии существующих элементов объектов благоустройства. - 2.Текущее содержание объектов благоустройства, приведение в нормативное состояние объектов благоустройства: уличное освещение, озеленение территорий, содержание мест захоронений, снос бесхозяйственных построек, обустройство мест массового отдыха жителей, содержание объектов малых архитектурных форм (МАФ). 3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа 4.Приведение в нормативное состояние дорог общего пользования, особенно в зимний период, содержание объектов благоустройства в надлежащем состоянии, создание привлекательного вида территорий, в том числе в период праздничных дней 5.Обеспечение соответствия территории округа установленным санитарным нормам 6.Оказание услуги льготным категориям населения округа |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1.Благоустройство дворовых и общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 2. Благоустройство дворовых и прилегающих территорий в рамках регионального проекта «Благоустроенный двор» 3.Повышение уровня благоустройства и озеленения. 4.Содержание и ремонт уличного освещения на территории округа. 5.Приведение в нормативное состояние площадок для накопления твердых коммунальных отходов. 6.Возмещение расходов на оплату услуг социальных билетов в банях (г.Лакинск) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы. |
| Объемы ресурсов на реализацию муниципальной программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы – 1 094 200,61142 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 37 462,80415 тыс. руб., из них 2025 год – 16 961,35015 тыс. руб., 2026 год – 6 998,47400 тыс. руб., 2027 год – 6 690,67100 тыс. руб., 2028 год – 6 812,30900 тыс. руб., 2029 год – 0,00000 2030 год – 0,00000 областной бюджет – 101 694,89585 тыс. руб., из них 2025 год – 53 741,84985 тыс. руб., 2026 год – 47 535,42600 тыс. руб., 2027 год – 206,92900 тыс. руб., 2028 год – 210,69100 тыс.руб. 2029 год – 0,00000 2030 год – 0,00000 местный бюджет – 942 641,07402 тыс. руб., из них 2025 год – 173 866,14469 тыс. руб., 2026 год – 151 794,00000 тыс. руб., 2027 год – 146 659,70000 тыс. руб., 2028 год – 156 989,51811 тыс. руб., 2029 год – 156 619,81811 тыс. руб., 2030 год – 156 619,81811 тыс. руб. внебюджетные средства – 12 401,83740 тыс. руб., из них 2025 год – 12 401,83740 тыс. руб., 2026 год – 0,00000 2027 год – 0,00000 2028 год – 0,00000 2029 год – 0,00000 2030 год – 0,00000 |
| Ожидаемые результаты муниципальной программы | - – повышение уровня благоустроенности, улучшения состояния, эстетического вида и привлекательности территорий муниципального округа; - – обеспечение соответствия территории округа установленным санитарным нормам; - – обеспечение благоприятных и комфортных условий для проживания, массового отдыха и досуга граждан; – сокращение уровня износа, повышение надежности работы, снижение количества аварийных ситуаций на сетях наружного освещения. - – совершенствование озеленения ландшафта; – воспитание у жителей округа бережного отношения к окружающей среде. -уменьшение количества поступающих обращений от населения на состояние объектов благоустройства и территории города. -увеличение количества благоустроенных дворовых и прилегающих территорий. -улучшение эстетического восприятия объектов благоустройства города. -повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства. -улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства. -привлечение молодого поколения к участию по благоустройству города |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы, текущее состояние, основные проблемы и прогноз её развития

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными актами:

– статьей 179 Бюджетного кодекса РФ;

– Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

– постановлением администрации Собинского муниципального округа от 10.01.2025 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, оценки эффективности, методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Собинского муниципального округа и порядка финансирования и расходования средств на их реализацию»

– с федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 N 3, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

– постановлением администрации Владимирской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области».

Благоустройство территории – это комплекс проводимых мероприятий, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального округа, по содержанию территорий населённых пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, сооружений, прилегающих территорий.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. Это комплекс мероприятий, направленных на улучшение функционального, санитарного, экологического и эстетического состояния территорий, который включает в себя мероприятия по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном Законе государства - Конституции Российской Федерации. Создание благоприятной среды для проживания и хозяйственной деятельности является одной из социально-значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов власти, физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. В последние годы в округе проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых и общественных территорий, ремонту уличного освещения, озеленению, восстановлению существующих парков и социальному развитию территории.

В тоже время в вопросах благоустройства территории муниципального округа имеется ряд проблем. Благоустройство территории округа не отвечает современным требованиям.

Наибольшие нарекания граждан вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий, состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, недостаточное освещение улиц города и аварийное состояние опор уличного освещения, качество уборки улиц и тротуаров, качество ухода за тротуарами в зимний период, недостаточность и несвоевременность удаления сухих и аварийных деревьев, устройство мест для отдыха и прогулок с детьми. Специфика прокладки и существенный износ подземных коммуникаций приводит к систематическому повреждению асфальтового покрытия проезжей части и пешеходных тротуаров улиц города, нарушению элементов благоустройства при проведении ремонтных работ. Имеют место нарушения элементов озеленения и благоустройства, допускается стоянка автотранспортных средств в неустановленных местах. Состояние ливневых канав в частном секторе, которые явно не справляются с потоками воды в дождливый и паводковый периоды требуют постоянной очистки и вложения дополнительных денежных средств из бюджета.

Проблема комплексного и систематического благоустройства территорий является крайне актуальной. На данный момент отсутствие комплексного подхода не позволяет достичь долгосрочных результатов. Ситуация усугубляется недостаточным развитием специализированных организаций, оказывающих услуги по благоустройству. Медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Все эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству территории муниципального округа необходимо использовать программно-целевой метод.

Применение программно-целевого метода позволит: оптимизировать расходование бюджетных средств; сосредоточить материальные, финансовые и кадровые ресурсы на решение наиболее актуальных вопросов в работе по благоустройству городов и сельских населенных пунктов; реализовать комплекс конкретных мероприятий.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории городских и сельских поселений, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Муниципальная программа «Благоустройство территории                  Собинского муниципального округа» разработана с целью повышения уровня благоустройства округа, устойчивого и эффективного функционирования объектов благоустройства.

В процессе преобразования населенных пунктов появляются новые потребности, вследствие чего территории должны претерпевать изменения, чтобы соответствовать возникающим запросам. Современное пространство можно охарактеризовать, как отображение изменяющейся социальной активности современного человека.

При этом все мероприятия, которые будут реализовываться в предстоящие годы в рамках благоустройства на территории округа, безусловно, должны быть полезны и безопасны для проживающего населения.

Современный населенный пункт можно рассматривать как экосистему, в которой созданы наиболее благоприятные условия для жизни граждан, а для этого необходимо создавать рекреационные зоны для общения человека с природой.

2.Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи, и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации Программы

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства территории Собинского округа направлены на достижение целей, определенных в постановлении от 10.01.2025 №15 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Собинского муниципального округа до 2030 года»: комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории Собинского муниципального округа.

Ключевым показателем, характеризующим степень достижения стратегической цели, будет являться постоянное обеспечение чистоты и порядка, повышение уровня благоустроенности дворовых и общественных пространств, обеспечение комфортной и благоприятной среды проживания населения на территории округа.

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи программы:

– обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

– повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа;

–организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения. Обустройство и сохранение существующих зеленых насаждений, обустройство цветников.

–обустройство мест отдыха населения.

Реализация Программы рассчитана на 6 лет (2025-2030 гг.).

Сведения о значениях индикаторов Программы по годам представлены в приложении № 1 к Программе.

## 3.Обобщенная характеристика основных мероприятий

муниципальной программы

Основные мероприятия программы представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер по благоустройству, обеспечивающих комфортное проживание жителей округа.

Деление на подпрограммы не предусматривается.

Программой предусматривается выполнение основных мероприятий, представленных в приложении № 2 к Программе.

Формирование комфортной городской среды

Данная программа направлена на благоустройство дворовых и общественных территорий.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов.

Основными недостатками в сфере благоустройства общественных территорий является отсутствие достаточно развитой дорожно-тропиночной сети или ее ненадлежащее состояние, недостаточное количество скамеек для отдыха населения, урн для сбора мусора, детских и спортивных площадок, парковых архитектурных форм. Освещение и озеленение мест массового отдыха населения также является значимой проблемой.

С 2025 года в России начнется реализация нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Дальнейшая реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию территории города, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других мало мобильных групп населения.

В 2025г продолжается реализация регионального проекта "Благоустроенный двор", в рамках которого реализуются мероприятия по благоустройству дворовых и прилегающих территорий. Данный проект позволяет обустроить дворы, проезды, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки. Цель проекта- создание более комфортной и благоприятной среды для жизни жителей региона.

Повышение уровня благоустройства и озеленения. Расходы на осуществления деятельности учреждений «Благоустройство»

Для ведения планомерной работы по благоустройству территории округа созданы специализированные организации: МБУ г.Собинки «Благоустройство», МКУ «Благоустройство» г.Лакинск, МКУ «Благоустройство» пос. Ставрово.

Данные организации решают ряд важных задач в сфере благоустройства территорий:

- Содержание и ремонт объектов уличного освещения.

Сетью уличного освещения недостаточно оснащена территория городов и сельских поселений, на некоторых улицах (частного сектора) нет светильников, и они не освещены.

Проблема заключается в обустройстве новых линий уличного освещения, установки новых светильников.

- Благоустройство и текущее содержание мест захоронений.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.288-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения" выделены средства на содержание мест захоронений в Собинском муниципальном округе.

- Озеленение.

Для обеспечения развития ландшафтно-рекреационных зон, позволяющих сделать территорию округа комфортной для проживания, необходимо своевременное использование озеленения.

Для бульваров, парков и скверов: удаление больных, старых, недекоративных, потерявших декоративность деревьев и растений малоценных видов, их замену на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, создание пешеходных коммуникаций, организацию площадок отдыха, детских игровых, детских спортивных и детских инклюзивных площадок, спортивных площадок для всех категорий населения, установку парковых сооружений.

- Приобретение, содержание и ремонт МАФ

Приобретение, содержание, ремонт, капитальный ремонт малых архитектурных форм, находящихся в собственности Собинского муниципального округа финансируются из бюджета округа.

- Работы по содержанию и текущему ремонту памятников участникам ВОВ, приобретение и установка детских игровых площадок, вывоз и утилизация мусора с несанкционированных свалок, а также мест общего пользования, приобретение контейнеров для ТБО.

- Обеспечение регулярного содержания улично-дорожной сети населенных пунктов в нормативно-эксплуатационном состоянии и улучшение санитарного состояния улиц, спиливание ветхих аварийных деревьев, обустройство и ремонт имущества, находящегося в местах общего пользования, приобретение прочих материальных запасов (краска, ГСМ и другое), погрузка и/или вывоз с дальнейшей утилизацией бесхозных хозяйственных построек с мест общего пользования и вновь сформированных земельных участках, погрузка и вывоз несанкционированно складированных пиломатериалов, порубочных остатков, очистка и устройство дренажных канав, искусственных дренажных водоемов.

- Приведение в нормативное состояние существующих мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов.

В январе 2026 года прекращена деятельность МКУ «Благоустройство» поселка Ставрово и МКУ «Благоустройство» города Лакинска путём реорганизации в форме присоединения к МБУ города Собинки «Благоустройство».

Возмещение расходов на оплату услуг социальных билетов в банях.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского поселения относится создание условий для обеспечения жителей городского поселения услугами бытового обслуживания. Исходя из вышеизложенного, основной задачей органов местного самоуправления (далее-ОМСУ) в сфере развития банного хозяйства является создание условий для:

- сохранения профиля (недопущения сокращения и перепрофилирования) организаций банного хозяйства Собинского муниципального округа

- обеспечения качества и безопасности банных услуг, предоставляемых населению округа.

В настоящее время банные услуги — это важный компонент функциональной организации среды обитания человека, включающий в себя удовлетворение гигиенических и оздоровительных (обеспечение хорошего самочувствия, лечебно-профилактические цели) потребностей человека. Результатом реализации Программы является финансовое оздоровление бани, развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан.

Жители Собинского муниципального округа могут пользоваться услугами бани по социальным билетам. Отдельные категории граждан имеют право на получение льготы на оплату услуг бани и возмещение расходов на реализацию данной льготы.

Выполнение основных мероприятий направлено на создание благоприятных условий проживания жителей. Порядок финансирования и расходования средств на реализацию Программы представлен в приложении № 5 к Программе.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. Распределение средств бюджета на реализацию муниципальной программы утверждается решением Совета народных депутатов Собинского муниципального округа Владимирской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Объем и структура бюджетного финансового обеспечения Программы подлежат ежегодному уточнению.

Порядок финансирования и расходования средств на реализацию Программы представлен в приложении № 5 к Программе.

### 5.Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Информация о ресурсном обеспечении Программы приведена в приложении № 3 к муниципальной программе и уточняется ежегодно в соответствии с планом мероприятий в сфере благоустройства. План реализации программы приведен в  приложении № 4 к муниципальной программе.

6. Порядок и методика оценки эффективности

муниципальной программы

МКУ «Управление ЖКК и строительства» ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает и направляет в МКУ «Управление экономики, сельского хозяйства и природопользования» информацию о ходе финансирования и реализации муниципальной программы и годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности программы. Подготовка годового отчета производится в соответствии с постановлением администрации Собинского муниципального округа от 10.01.2025 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, оценки эффективности, методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Собинского муниципального округа и порядка финансирования и расходования средств на их реализацию».

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по трем направлениям:

Степень достижения запланированных результатов Программы (фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями, приведенных в таблице 1)  по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Сд – степень достижения запланированных результатов; Зф – фактическое значение показателя (индикатора) Программы; Зп – плановое значение показателя (индикатора) Программы.

Для оценки эффективности Программы при значении показателя Сд в интервале:

от 90 и выше — это высокий уровень оценки запланированных результатов;

от 60 до 89 — это удовлетворительный уровень   оценки запланированных результатов;

менее 60 — это 	неудовлетворительный уровень оценки запланированных результатов.

Степень достижения запланированного уровня затрат (фактически произведенные затраты сопоставляются с их плановыми значениями, представленными в таблице 3) по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы; Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы; Фп – плановый объем финансовых ресурсов.

Степень исполнения плана по реализации муниципальной программы (фактические сроки реализации мероприятий сравниваются с запланированными, фактически полученные результаты сравниваются с ожидаемыми).

Программа считается реализуемой:

а) с высоким уровнем эффективности, если:

значения 85% и более показателей и индикаторов Программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы составил не менее 95%;

не менее 85% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Б) с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 60% и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы составил не менее 70%;

не менее 60% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Приложение № 1 к Программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Благоустройство территории Собинского муниципального округа Владимирской области» и их значениях

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) |  | Ед. изм. |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 базовый | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование комфортной городской среды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество дворовых территорий в округе |  | Ед. | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий |  | Ед. | 27 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий МКД |  | % | 5,3 | 9,4 | 13,5 | 17,6 | 21,7 | 25,8 | 29,9 |
|  | Количество общественных территорий в округе |  | Ед. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий |  | Ед. | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий |  | % | 13,0 | 21,7 | 26,1 | 30,4 | 34,8 | 39,1 | 43,5 |
| 1.2 | Повышение уровня благоустройства и озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество населенных пунктов в округе |  | Ед. | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
|  | Количество населенных пунктов округа принявших участие в проведении мероприятий |  | Ед. | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Доля принявших участие населенных пунктов в проведении мероприятий от общего количества населенных пунктов |  | % | 4,0 | 6,5 | 9,0 | 11,6 | 14,1 | 16,6 | 19,1 |
| 1.3 | Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество светильников уличного освещения в округе |  | Ед. | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 |
|  | Установлено новых и заменено имеющихся светильников уличного освещения |  | Ед. | 580 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 |
|  | Доля установленных и заменено на новые к общему количеству светильников |  | % | 11,1 | 12,2 | 13,3 | 14,2 | 15,1 | 15,9 | 16,6 |
| 1.4 | Приведение в нормативное состояние площадок для накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество площадок ТКО в округе |  | Ед. | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 |
|  | Количество отремонтированных площадок ТКО |  | Ед. | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Доля отремонтированных площадок ТКО от общего количества ТКО |  | % | 2,5 | 3,6 | 4,6 | 5,7 | 6,7 | 7,8 | 8,8 |
| 1.5 | Возмещение расходов на оплату услуг социальных билетов в банях (г. Лакинск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жителей, которые воспользовались услугой социального билета |  | Чел. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
|  | Количество выданных социальных билетов |  | Ед | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
|  | Количество жителей, проживающих на территориях с оказанием услуги |  | % | 12268 | 12000 | 11800 | 11600 | 11400 | 11200 | 11000 |
|  | Доля жителей, воспользовавшихся услугой от общего количества жителей, проживающих на территории с оказанием услуги |  | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Приложение № 2 к Программе

| Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Собинского муниципального округа Владимирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |  |  |  |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Собинского муниципального округа Владимирской области на период 2025-2030гг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Формирование комфортной городской среды» | Муниципальное казённое учреждение «Управление ЖКК и строительства Собинского муниципального округа Владимирской области» | 2025 | 2030 | - Повышение уровня благоустроенности, улучшения состояния, эстетического вида и привлекательности территорий муниципального округа | Снижение уровня благоустроенности территорий округа, отсутствие нормативного состояния объектов благоустройства и соответственно низкий уровень привлекательности территории для проживания жителей и посещения гостями округа | С показателями гр.1.1 приложения 1 |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Повышение уровня благоустройства и озеленения Собинского муниципального округа» |  | 2025 | 2030 | Текущее содержание объектов благоустройства, приведение в нормативное состояние объектов благоустройства: уличное освещение, озеленение территорий, содержание мест захоронений, снос аварийных домов, обустройство мест массового отдыха жителей, содержание объектов малых архитектурных форм (МАФ) |  | С показателями гр.1.2 , 1.3, 1.4 приложения 1 |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений «Благоустройство» | Муниципальное казённое учреждение «Управление ЖКК и строительства Собинского муниципального округа Владимирской области» | 2025 | 2030 | Приведение в нормативное состояние дорог общего пользования, особенно в зимний период, содержание объектов благоустройства в надлежащем состоянии, создание привлекательного вида территорий, в том числе в период праздничных дней, приведение в нормативное состояние объектов благоустройства: уличное освещение, озеленение территорий, содержание мест захоронений, снос бесхозяйственных построек, обустройство мест массового отдыха жителей, содержание объектов малых архитектурных форм (МАФ) |  | С показателями гр.1.2 и 1.3 приложения 1 |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 «Приведение в нормативное состояние существующих мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов» | Муниципальное казённое учреждение «Управление ЖКК и строительства Собинского муниципального округа Владимирской области» | 2025 | 2030 | Обеспечение соответствия территории округа установленным санитарным нормам |  | С показателями гр.1.4 приложения 1 |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 5 «Возмещение расходов на оплату услуг социальных билетов в банях» | Муниципальное казённое учреждение «Управление ЖКК и строительства Собинского муниципального округа Владимирской области» | 2025 | 2030 | Оказание услуги льготным категориям населения округа |  | С показателями гр.1.5 приложения 1 |  |  |  |

| Приложение № 3 к Программе Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы. Период 2025-2030 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы; Ответственный исполнитель и соисполнители программы; Бюджетная классификация; Расходы (тыс.руб) по годам реализации. ГРБС; ПЗ Пр; ЦСР; ВР; Итого по муниципальной программе; 2025год; 2026год; 2027год; 2028год; 2029год; 2030год. Муниципальная программа «Благоустройство территории Собинского муниципального округа»; МКУ "Управление ЖКК и строительства"; 703; 1600000000; 000; 1094200,61142; 256971,18209; 206419,97500; 153 557,30000; 164012,51811; 156619,81811; 156619,81811. ФБ; 703; 1600000000; 000; 37 462,80415; 16 961,35015; 6 998,47400; 6 690,67100; 6 812,30900; 0,00000; 0,00000. ОБ; 703; 1600000000; 000; 101 694,89585; 53 741,84985; 47 535,42600; 206,92900; 210,69100; 0,00000; 0,00000. МБ; 703; 1600000000; 000; 942 641,07402; 173 866,14469; 151794,00000; 146 659,70000; 156 989,51811; 156619,81811; 156619,81811. ВН/Б; 703; 1600000000; 000; 12 401,83740; 12 401,83740; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. Основное мероприятие 1. "Формирование комфортной городской среды"; Итого по 1 мероприятию; 703; 0503; 1600100000; 000; 142 644,71700; 73 034,01700; 54 957,30000; 7 260,70000; 7 392,70000; 0,00000; 0,00000. МКУ "Управление ЖКК и строительства", МБУ «СЕЗ», учреждения благоустройств. 1.1.Формирование комфортной городской среды; 703; 0503; 160И455550; 600; 40 389,02100; 18 218,42100; 7 517,20000; 7 260,70000; 7 392,70000; 0,00000; 0,00000. ФБ; 703; 0503; 160И455550; 600; 37 462,80415; 16 961,35015; 6 998,47400; 6 690,67100; 6 812,30900; 0,00000; 0,00000. ОБ; 703; 0503; 160И455550; 600; 906,59585; 346,14985; 142,82600; 206,92900; 210,69100; 0,00000; 0,00000. МБ; 703; 0503; 160И455550; 600; 2 019,62100; 910,92100; 375,90000; 363,10000; 369,70000; 0,00000; 0,00000. ВН/Б; 703; 0503; 160И455550; 600; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. 1.2.Расходы на формирование комфортной городской среды; МБ; 703; 0503; 1600122490; 200; 56,56200; 56,56200; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. 1.3.Расходы на формирование комфортной городской среды (предоставление субсидий бюджетным учреждениям); МБ; 703; 0503; 1600122490; 600; 1 309,92900; 1 309,92900; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. 1.4. Расходы на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых и прилегающих территорий.; ОБ; 703; 0503; 1600172640; 600; 100 788,30000; 53 395,70000; 47 392,60000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. МБ; 703; 0503; 16001S2640; 600; 100,90500; 53,40500; 47,50000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. Основное мероприятие 2. "Повышение уровня благоустройства, озеленения Собинского муниципального округа"; Итого по 2 мероприятию; 703; 0503; 1600200000; 000; 254 188,29630; 87 887,62130; 30 141,30000; 28 706,60000; 35 786,90000; 35 786,90000; 35 786,90000. МКУ "Управление ЖКК и строительства", МБУ «СЕЗ», учреждения благоустройств. 2.1 Расходы на содержание и ремонт объектов уличного освещения; МБ; 703; 0503; 1600222380; 200; 31 690,61224; 29 090,61224; 2 600,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. МБ; 703; 0503; 1600222380; 800; 10,14300; 10,14300; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. МБ; 703; 0503; 1600222380; 600; 151 924,22679; 5 396,52679; 24 960,40000; 27 706,60000; 31 286,90000; 31 286,90000; 31 286,90000. 2.2 Благоустройство и текущее содержание мест захоронения; МБ; 703; 0503; 1600222390; 600; 9 278,99073; 1 198,09073; 1 580,90000; 500,00000; 2 000,00000; 2 000,00000; 2 000,00000. ВБ; 703; 0503; 1600222390; 600; 16,51700; 16,51700; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. МБ; 703; 0503; 1600222390; 200; 3 672,37838; 3 672,37838; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. МБ; 703; 0503; 1600222390; 800; 212,82000; 212,82000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. 2.3. Расходы на озеленение территории; МБ; 703; 0503; 1600222400; 200; 1 357,22415; 1 357,22415; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. ВБ; 703; 0503; 1600222400; 200; 180,00000; 180,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. МБ; 703; 0503; 1600222400; 600; 9 569,97230; 2 069,97230; 1 000,00000; 500,00000; 2 000,00000; 2 000,00000; 2 000,00000. 2.4 Расходы для комфортного проживания граждан; МБ; 703; 0503; 1600222410; 200; 5 992,59810; 5 992,59810; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. ВБ; 703; 0503; 1600222410; 200; 15,01500; 15,01500; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. ВБ; 703; 0503; 1600222410; 600; 2 594,25000; 2 594,25000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. 2.5. Снос аварийных многоквартирных домов и бесхозных построек на территории округа; МБ; 703; 0503; 1600222420; 600; 1 500,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 500,00000; 500,00000; 500,00000. 2.6. Создание условий и обустройство мест массового отдыха населения; МБ; 703; 0503; 1600222430; 200; 236,84585; 236,84585; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. ВБ; 703; 0503; 1600222430; 200; 1 064,80229; 1 064,80229; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. ВБ; 703; 0503; 1600222430; 600; 490,81829; 490,81829; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. 2.7 Приобретение, содержание и ремонт МАФ; МБ; 703; 0503; 1600222440; 200; 6 776,98814; 6 776,98814; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. ВБ; 703; 0503; 1600222440; 200; 240,43482; 240,43482; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. МБ; 703; 0503; 1600222440; 600; 11462,43917; 11 462,43917; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. ВБ; 703; 0503; 1600222440; 600; 7 800,00000; 7 800,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. 2.8. Расходы за счет дотации на сбалансированность, способствующих развитию гражданского общества путем введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования; МБ; 703; 0503; 1600270690; 200; 2 862,59850; 2 862,59850; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. МБ; 703; 0503; 1600270690; 600; 5 238,62155; 5 146,54655; 92,07500; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. Основное мероприятие 3. Расходы на обеспечение деятельности учреждений "Благоустройство"; Итого по 3 мероприятию. МКУ "Управление ЖКК и строительства", МБУ «СЕЗ», учреждения благоустройств; 703; 0503; 1600300000; 0; 674 836,07425; 91 617,31992; 114998,00000; 115 898,00000; 117 440,91811; 117440,91811; 117440,91811. 3.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений «Благоустройств»; МБ; 703; 0503; 1600325590; 100; 38 167,20108; 38 167,20108; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. 3 2 Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений «Благоустройство»; МБ; 703; 0503; 1600325590; 200; 4 333,53479; 4 333,53479; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. 3 3. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений «Благоустройство»; МБ; 703; 0503; 1600325590; 600; 631 978,14638; 48 859,39205; 114898,00000; 115 898,00000; 117 440,91811; 117 440,91811; 117440,91811. МБ; 703; 0705; 1600325590; 600; 100,00000; 0,00000; 100,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. 3 4 Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений «Благоустройство»; МБ; 703; 0503; 1600325590; 800; 257,19200; 257,19200; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. Основное мероприятие 4. "Приведение в нормативное состояние существующих мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов"; Итого по 4 МКУ "Управление ЖКК и строительства", МБУ «СЕЗ», учреждения благоустройств; 703; 0502; 1600400000; 0; 13 917,89032; 3 021,59032; 4 596,30000; 300,00000; 2 000,00000; 2 000,00000; 2 000,00000. 4.1 Приведение в нормативное состояние существующих мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов; МБ; 703; 0502; 1600422450; 200; 1 719,65032; 1 719,65032; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. МБ; 703; 0503; 1600422450; 200; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. МБ; 703; 0503; 1600422450; 800; 40,00000; 40,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. МБ; 703; 0502; 1600472160; 600; 2 466,40000; 0,00000; 2 466,40000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. МБ; 703; 0502; 16004S2160; 600; 129,90000; 0,00000; 129,90000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. МБ; 703; 0502; 1600422450; 600; 9 561,94000; 1 261,94000; 2 000,00000; 300,00000; 2 000,00000; 2 000,00000; 2 000,00000. Основное мероприятие 5. "Содержание и обслуживание бани"; МКУ "Благоустройство" п.Ставрово, Администрация округа; 703; 0502; 1600500000; 0; 8 613,63355; 1 410,63355; 1 635,00000; 1 392,00000; 1 392,00000; 1 392,00000; 1 392,00000. 5.1 Содержание и обслуживание бани; МБ; 703; 0502; 1600522510; 200; 1 279,93155; 1 279,93155; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. МБ; 703; 0502; 1600522510; 600; 6203,00000; 0,00000; 1 435,00000; 1 192,00000; 1 192,00000; 1 192,00000; 1 192,00000. МБ; 703; 1003; 1600561070; 300; 1 100,65000; 100,65000; 200,00000; 200,00000; 200,00000; 200,00000; 200,00000. МБ; 703; 0502; 1600522510; 800; 30,05200; 30,05200; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000; 0,00000. |

| Приложение № 4 к Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Собинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владимирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Объем средств на реализацию программы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат в показателях(краткое описание целевые показатели и индикаторы) |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| Муниципальная программа ««Благоустройство территории Собинского муниципального округа Владимирской области на период 2025-2030 гг»» |  | МКУ "Управление ЖКК и строительства", МБУ «СЕЗ», учреждения благоустройств, администрация округа | Всего по бюджетам всех уровней | 256 971,18209 |  |  | 206 419,97500 |  | 153 557,30000 |  |  | 164 012,51811 |  | 156 119,81811 |  | 156 119,81811 | Повышение уровня благоустроенности, улучшения состояния, эстетического вида и привлекательности территорий муниципального округа |
|  |  |  | ФБ | 16 961,35015 |  |  | 6 998,47400 |  | 6 690,67100 |  |  | 6 812,30900 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | ОБ | 53 741,84985 |  |  | 47 535,42600 |  | 206,92900 |  |  | 210,69100 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | МБ | 173 866,14469 |  |  | 151 794,00000 |  | 146 659,70000 |  |  | 156 989,51811 |  | 156 119,81811 |  | 156 119,81811 |  |
|  |  |  | ВН/Б | 12 401,83740 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Основное мероприятие 1 |  | МКУ "Управление ЖКК и строительства", МБУ «СЕЗ», учреждения благоустройств | Всего по бюджетам всех уровней | 73 034,01700 |  |  | 54 957,30000 |  | 7 260,70000 |  |  | 7 392,70000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | Количество обустроенных дворовых территорий - 37 ед. или 7,23% от общего их количества; количество обустроенных общественных территорий - 7 ед. или 30,43% от их общего количества |
| «Формирование комфортной городской среды» |  |  | ФБ | 16 961,35015 |  |  | 6 998,47400 |  | 6 690,67100 |  |  | 6 812,30900 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | ОБ | 53 741,84985 |  |  | 47 535,42600 |  | 206,92900 |  |  | 210,69100 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | МБ | 2 330,81700 |  |  | 423,40000 |  | 363,10000 |  |  | 369,70000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | ВН/Б | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| 1.1 Формирование комфортной городской среды |  |  | Всего по бюджетам всех уровней | 18 218,42100 |  |  | 7 517,20000 |  | 7 260,70000 |  |  | 7 392,70000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | ФБ | 16 961,35015 |  |  | 6 998,47400 |  | 6 690,67100 |  |  | 6 812,30900 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | ОБ | 346,14985 |  |  | 142,82600 |  | 206,92900 |  |  | 210,69100 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | МБ | 910,92100 |  |  | 375,90000 |  | 363,10000 |  |  | 369,70000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | ВН/Б | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| 1.2 Расходы на формирование комфортной городской среды |  | МКУ "Управление ЖКК и строительства" | МБ | 56,56200 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| 1.3. Расходы на формирование комфортной городской среды (предоставление субсидий бюджетным учреждениям) |  | МБУ "СЕЗ" | МБ | 1 309,92900 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| 1.4. Расходы на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых и прилегающих территорий |  | МБУ "СЕЗ" | ОБ | 53 395,70000 |  |  | 47 392,60000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | Количество обустроенных дворовых территорий- не менее 21 шт и прилегающих территорий- не менее10шт |
|  |  |  | МБ | 53,40500 |  |  | 47,50000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Основное мероприятие 2 |  | МКУ «Управление ЖКК и строительства», учреждения благоустройств, администрация округа | Всего, по бюджетам всех уровней | 87 887,62130 |  |  | 30 141,30000 |  | 28 706,60000 |  |  | 35 786,90000 |  | 35 786,90000 |  | 35 786,90000 |  |
| «Повышение уровня благоустройства и озеленения Собинского муниципального округа»- всего в т.ч. |  |  | МБ | 75 485,78390 |  |  | 30 141,30000 |  | 28 706,60000 |  |  | 35 786,90000 |  | 35 786,90000 |  | 35 786,90000 |  |
|  |  |  | ВБ | 12 401,83740 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| 2.1. Содержание и ремонт объектов уличного освещения |  | Учреждения благоустройств, администрация округа, МКУ "ЖКК и строительства" | Всего, по бюджетам всех уровней | 34 497,28203 |  |  | 27 560,40000 |  | 27 706,60000 |  |  | 31 286,90000 |  | 31 286,90000 |  | 31 286,90000 | Доля принявших участие населенных пунктов в проведении мероприятий от их общего количества - 19,1%; доля установленных или замененных светильников уличного |
|  |  | МКУ «Управление ЖКК и строительства» | МБ | 22 901,18362 |  |  | 2 600,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | МБУ «Благоустройство» Собинка | МБ | 5 396,52679 |  |  | 24 960,40000 |  | 27 706,60000 |  |  | 31 286,90000 |  | 31 286,90000 |  | 31 286,90000 |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство» г.Лакинск | МБ | 3 851,77009 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство» п.Ставрово | МБ | 1 713,48617 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | Администрация округа | МБ | 634,31536 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| 2.2 Благоустройство и текущее содержание мест захоронения |  | Учреждения благоустройств | Всего, по бюджетам всех уровней | 5 099,80611 |  |  | 1 580,90000 |  | 500,00000 |  |  | 2 000,00000 |  | 2 000,00000 |  | 2 000,00000 | Количество территорий кладбищ, приведённых в нормативное состояние в соответствии с нормами СанПин |
|  |  | МКУ «Благоустройство» г.Лакинск | МБ | 3 261,36163 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство» п.Ставрово | МБ | 623,83675 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | МБУ «Благоустройство» г.Собинка | ВБ | 16,51700 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | МБУ «Благоустройство» г.Собинка | МБ | 1 198,09073 |  |  | 1 580,90000 |  | 500,00000 |  |  | 2 000,00000 |  | 2 000,00000 |  | 2 000,00000 |  |
| 2.3 Расходы на озеленение территории округа |  | Учреждения благоустройств | Всего, по бюджетам всех уровней | 3 607,19645 |  |  | 1 000,00000 |  | 500,00000 |  |  | 2 000,00000 |  | 2 000,00000 |  | 2 000,00000 | количество высаженных деревьев, кустарников, обустроенных клумб |
|  |  | МБУ «Благоустройство» Собинка | МБ | 2 069,97230 |  |  | 1 000,00000 |  | 500,00000 |  |  | 2 000,00000 |  | 2 000,00000 |  | 2 000,00000 |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство» г.Лакинск | МБ | 526,80000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство» г.Лакинск | ВБ | 180,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство» п.Ставрово | МБ | 830,42415 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| 2.4 Расходы на благоустройство территории для комфортного проживания граждан |  | МКУ "Управление ЖКК и строительства", учреждения "Благоустройств" | Всего, по бюджетам всех уровней | 8 601,86310 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | Кол-во обустроенных территорий, выполненных мероприятий для комф.проживания граждан |
|  |  | МБУ «Благоустройство» г.Собинка | ВБ | 2 594,25000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | МКУ «Управление ЖКК и строительства» | МБ | 5 992,59810 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  |  | ВБ | 15,01500 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| 2.5 Снос аварийных многоквартирных домов, а также бесхозных построек на территории округа |  | Учреждения благоустройств | Всего, по бюджетам всех уровней | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 500,00000 |  | 500,00000 |  | 500,00000 | Количество снесённых аварийных домов/бесхозяйственных построек |
|  |  | МКУ «Благоустройство» г.Лакинск | МБ | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | МБУ «Благоустройство» г.Собинка | МБ | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 500,00000 |  | 500,00000 |  | 500,00000 |  |
| 2.6 Создание условий и обустройство мест массового отдыха |  | Учреждения благоустройств, МКУ "Управление ЖКК и строительства", МБУ "СЕЗ", администрация округа | Всего, по бюджетам всех уровней | 1 792,46643 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | Количество отремонтированных/обустроенных мест массового отдыха граждан |
|  |  | МКУ «Благоустройство» п.Ставрово | МБ | 236,84585 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство» п.Ставрово | ВБ | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство» г.Лакинск | ВБ | 150,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | МКУ "Управление ЖКК и строительства" | МБ | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | МКУ "Управление ЖКК и строительства" | ВБ | 473,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | МБУ "СЕЗ" | ВБ | 490,81829 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | Администрация округа | ВБ | 441,80229 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| 2.7 Приобретение, содержание и ремонт МАФ и объектов благоустройства |  | МКУ "Управление ЖКК и строительства", учреждения благоустройств,Учреждения Благоустройств, МБУ "СЕЗ" | Всего, по бюджетам всех уровней | 26 279,86213 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | Количество приобретённых МАФ |
|  |  | МКУ "Управление ЖКК и строительства" | ВБ | 211,13482 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | МБУ «Благоустройство» г.Собинка | ВБ | 7 800,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | МБУ «Благоустройство» г.Собинка | МБ | 11 462,43917 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство» г.Лакинск | МБ | 4 079,37385 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство» г.Лакинск | ВБ | 29,30000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство» п.Ставрово | МБ | 2 697,61429 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| 2.8. Расходы за счет дотации на сбалансированность, способствующих развитию гражданского общества путем введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования |  | МКУ "Управление ЖКК и строительства", Администрация округа, Учреждения Благоустройств | Всего, по бюджетам всех уровней | 8 009,14505 |  |  | 92,07500 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | Количество обустроенных/отремонтированных территорий с использованием добровольных пожертвований граждан |
|  |  | МКУ "Управление ЖКК и строительства" | МБ | 1 415,43013 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | МБУ "СЕЗ" | МБ | 1 143,60655 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство» г.Лакинск | МБ | 417,76900 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | МБУ «Благоустройство» г.Собинка | МБ | 4 002,94000 |  |  | 92,07500 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | Администрация округа | МБ | 1 029,39937 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Основное мероприятие 3. Расходы на обеспечение деятельности учреждений "Благоустройств" |  | Учреждения благоустройств | Всего, по бюджетам всех уровней | 91 617,31992 |  |  | 114 998,00000 |  | 115 898,00000 |  |  | 117 440,91811 |  | 117 440,91811 |  | 117 440,91811 | Содержание и поддержание нормативного состояния населенных пунктов округа |
|  |  | Собинка | МБ | 48 859,39205 |  |  | 114 998,00000 |  | 115 898,00000 |  |  | 117 440,91811 |  | 117 440,91811 |  | 117 440,91811 |  |
|  |  | Лакинск | МБ | 22 285,04158 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | Ставрово | МБ | 20 472,88629 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Основное мероприятие 4 |  | МКУ "Управление ЖКК и строительства", Учреждения благоустройств | Всего, по бюджетам всех уровней | 3 021,59032 |  |  | 4 596,30000 |  | 300,00000 |  |  | 2 000,00000 |  | 2 000,00000 |  | 2 000,00000 | Доля отремонтированных площадок ТКО от их общего количества 8,8% |
|  |  | МКУ "ЖКК и строительства" | МБ | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | Администрация округа | МБ | 40,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| «Приведение в нормативное состояние существующих мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов»- всего |  | МБУ «Благоустройство» г.Собинка | МБ | 1 261,94000 |  |  | 4 596,30000 |  | 300,00000 |  |  | 2 000,00000 |  | 2 000,00000 |  | 2 000,00000 |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство» г.Лакинск | МБ | 1 218,65212 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство» п.Ставрово | МБ | 500,99820 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Основное мероприятие 5 «Содержание и обслуживание бани» |  | МКУ «Благоустройство» п.Ставрово, администрация округа | Всего, по бюджетам всех уровней | 1 410,63355 |  |  | 1 635,00000 |  | 1 392,00000 |  |  | 1 392,00000 |  | 1 392,00000 |  | 1 392,00000 | Доля жителей, воспользовавшихся услугой социального билета 0,3% от количества проживающих |
| 5.1 «Возмещение расходов на оплату услуг социальных билетов в банях» |  | Администрация округа | МБ | 100,65000 |  |  | 200,00000 |  | 200,00000 |  |  | 200,00000 |  | 200,00000 |  | 200,00000 |  |
| 5.2 Содержание и обслуживание общественной бани п. Ставрово(закупка энергетических ресурсов) |  | МБУ «Благоустройство» г.Собинка | МБ | 0,00000 |  |  | 1 435,00000 |  | 1 192,00000 |  |  | 1 192,00000 |  | 1 192,00000 |  | 1 192,00000 |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство» п.Ставрово | МБ | 1 309,98355 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |

Приложение № 5 к Программе

Порядок

финансирования и расходования средств на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Собинского муниципального округа».

1.1 Настоящий Порядок определяет механизм расходования средств реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Собинского муниципального округа» (далее – Программа).

1.2 Финансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальной Программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации за счет средств бюджета муниципального округа и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период, а также за счет средств, которые предполагается направить на выполнение мероприятий этой муниципальной программы, полученных из бюджетов различного уровня и внебюджетных источников. Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период устанавливаются в соответствии с планируемыми бюджетными ассигнованиями местного бюджета.

1.3 Средства направляются на реализацию следующих мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Собинского муниципального округа».

– основное мероприятие № 1 - «Формирование комфортной городской среды» - расходы на благоустройство дворовых и общественных территорий;

– основное мероприятие № 2 - «Повышение уровня благоустройства озеленения Собинского муниципального округа» включает в себя:

* расходы на содержание и ремонт объектов уличного освещения;

* благоустройство и содержание мест захоронения;

* расходы на озеленение территории округа;

*расходы по благоустройству территории для комфортного проживания граждан;

* снос аварийных многоквартирных домов, а также бесхозных построек

* создание условий и обустройство мест массового отдыха;

* приобретение, содержание и ремонт малых архитектурных форм (памятников и пр.).

– основное мероприятие № 3 - «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений «Благоустройство», это (МБУ «Благоустройство» г. Собинка, МКУ «Благоустройство» г. Лакинска, МКУ «Благоустройство» п. Ставрово);

– основное мероприятие № 4 - «Приведение в нормативное состояние существующих мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов - расходы по содержанию площадок ТКО;

– основное мероприятие № 5 «Содержание и обслуживание бани»

* расходы на оплату льготных билетов жителям, постоянно проживающим в г. Лакинск и пользующихся услугой бани г. Собинки;

* расходы на содержание бани в п. Ставрово.

1.4 Средства на реализацию мероприятий расходуются по направлениям расходов путем заключения как прямых договоров, так и путем проведения закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.5 Целевое назначение субсидий определяется правилами предоставления субсидий и соглашениями, исходя из необходимости достижения результатов использования субсидии.

1.6 Правила предоставления субсидий могут устанавливать требования к составу расходных обязательств муниципального образования, софинансируемых из областного бюджета, включающие требования к составу приобретаемых в целях достижения результатов использования субсидий товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) и (или) способам финансового обеспечения реализации соответствующих расходных обязательств за счет средств бюджета муниципального образования.

1.7 Порядок предоставления субсидий на финансирование объектов капитального строительства государственной собственности области или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность области, капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований области определен постановлением Губернатора Владимирской области от 15.07.2008 № 517.

1.8  Финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов для муниципальных нужд Собинского муниципального округа осуществляется в соответствии с постановлением администрации округа от 21.01.2025 № 73 «Об утверждении Положения о порядке финансирования строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов для муниципальных нужд», муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями осуществляется в соответствии с постановлением администрации округа от 17.01.2025 № 36 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Собинского муниципального округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».1.9 Финансирование главных распорядителей бюджетных средств осуществляется на основании заявок на выделение средств для проведения мероприятий муниципальной Программы на основании документов, подтверждающих возникновение обязательств, в пределах утвержденных лимитов.

1.10 Средства на проведение мероприятий имеют целевой характер и использование их на цели, не предусмотренные настоящим порядком, не допускается.

1.11 Ответственность за нецелевое использование бюджетных средств муниципального округа, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы, несут учреждения, в распоряжение которых переданы средства.