      

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Собинского муниципального округа Владимирской области

28.04.2026							     		            		№765

Об утверждении плана подготовки муниципального образования Собинский муниципальный округ к работе в осенне-зимний период 2026/2027 годов

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительному периоду 2026/2027 года, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения устойчивого снабжения жилищно-коммунальными услугами населения, объектов социальной сферы округа руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Устава      округа,     администрация       Собинского       муниципального     округа 
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке муниципального образования Собинского муниципального округа к отопительному периоду 2026/2027 годов согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте администрации Собинского муниципального округа Владимирской области.



	Глава округа
	А.В.Разов


                                                                                                                                          













                                                                                                                                               Приложение
к постановлению
администрации Собинского муниципального округа Владимирской области
от 28.04.2026 № 765

План
мероприятий по подготовке муниципального образования Собинского муниципального округа к отопительному периоду
2026/2027 года
	N п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители

	1
	2
	3
	4

	1
	Разработка и утверждение порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании.
	До 01.04.2026
	МКУ «Управление ЖКК и строительства»


	2
	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования
	Не позднее 15.05.2026
	

	3
	Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования
	До 01.07.2026
	

	4
	Организовать проведение рабочего совещания по подготовке к отопительному периоду 2026/2027 года совместно с теплоснабжающими организациями
	Не позднее 20.06.2026
	

	5
	Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду
	До 15.08.2026
	

	6
	Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, входящих в комиссию по обеспечению объектов, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	До 15.08.2026
	

	7
	Подготовка оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности муниципального образования к отопительному периоду 2026/2027гг
	До 01.11.2026
	

	8
	Сбор, обобщение материалов Федерального статистического наблюдения по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке ЖКХ к работе в зимних условиях» и предоставление их в установленные сроки в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области
	До 30 числа каждого месяца
	

	9
	Обеспечение контроля разработанных планов мероприятий по подготовке объектов социально-культурной сферы, объектов здравоохранения к работе в отопительный период 2026/2027 гг
	до 10.09.2026
	Управление образования, МКУ «Управление по культуре, физической культуре и спорту, туризму и молодежной политике», ГБУЗ ВО «Собинская РБ», руководители 

	10
	Обеспечение предоставления в комиссию по подготовке к ОЗП заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности социально-культурной сферы, объектов здравоохранения к отопительному периоду 2026-2027 года
	Не позднее 22.08.2026
	

	11
	Выполнение разработанных планов мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2026/2027 года
	До 10.09.2026
	Руководители УК, ЖКС, ТСЖ, ТСН, НУ

	12
	Обеспечение предоставления в комиссию по подготовке к ОЗП заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду 2026/2027 года
	Не позднее 22.08.2026
	

	13
	Выполнение разработанных планов мероприятий по подготовке объектов централизованного теплоснабжения населения к отопительному периоду 2026/2027 года
	До 01.11.2026
	ООО «Владимиртеплогаз», МУП ЖКХ «ПКК Собинского муниципального округа», ООО «Тепло-сбыт», ФГБУ ЦЖКУ №8

	14
	Обеспечение предоставления в комиссию по подготовке к ОЗП заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду 2026/2027 года
	До 01.11.2026
	

	15
	Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности
	Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности
	Комиссия по подготовке к ОЗП

	16
	Провести комиссионную проверку готовности, осуществить оценку обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства независимо от форм собственности, социальной, культурной сферы и объектов здравоохранения к предстоящему отопительному периоду с оформлением паспортов и актов готовности, в соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
	до 10.09.2026 – для потребителей тепловой энергии;

до 01.11.2026 –для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	Комиссия по подготовке к ОЗП 

	17
	Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2026/2027 гг
	Не позднее 20.11.2026
	

	18
	Организовать ежедневный    
сбор и обобщение оперативной информации об аварийных и чрезвычайных ситуациях на объектах жизнеобеспечения через единую дежурно-диспетчерскую службу
	в течение отопительного периода
	МКУ «Управление гражданской обороны и защиты населения»

	19
	Информацию о ходе подготовки и прохождении отопительного периода 2026/2027 года освещать в средствах  массовой информации 
	с 01.07.2026 по 01.05.2027
	МУП «Редакция газеты Доверие»




Приложение к плану мероприятий по подготовке муниципального образования Собинского муниципального округа к отопительному периоду 2026/2027 года
Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

	
	Погодные условия
	

	1
	Начало отопительного сезона
	

	
	2023-2024 гг.
	02.10.2023

	
	2024-2025 гг.
	07.10.2024

	
	2025-2026 гг.
	23.09.2025

	2
	Завершение отопительного сезона
	

	
	2023-2024 гг.
	14.05.2024

	
	2024-2025 гг.
	14.05.2025

	
	2025-2026 гг.
	04.05.2026

	3
	Продолжительность отопительного периода
	Дни

	
	2023-2024 гг.
	226

	
	2024-2025 гг.
	220

	
	2025-2026 гг.
	224

	4
	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода
	°C

	
	2023-2024 гг.
	-1,8

	
	2024-2025 гг.
	-0,8

	
	2025-2026 гг.
	-0,4

	5
	Технологические нарушения по внешним причинам
	Описание 

	
	2023-2024 гг.
	нет

	
	2024-2025 гг.
	нет

	
	2025-2026 гг.
	нет

	
	Технологические нарушения по внутренним причинам
	Описание

	
	2023-2024 гг.
	нет

	
	2024-2025 гг.
	нет

	
	2025-2026 гг.
	нет

	
	Аварийные ситуации
	

	6
	Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя
	

	
	2023-2024 гг.
	0

	
	2024-2025 гг.
	4

	
	2025-2026 гг.
	0

	7
	Случаи аварий/дефектов на системах теплоснабжения
	количество

	
	2023-2024 гг.
	1

	
	2024-2025 гг.
	0

	
	2025-2026 гг.
	1

	
	Схемные условия подачи ресурса
	

	
	2023-2024 гг.
	централизованное

	
	2024-2025 гг.
	централизованное

	
	2025-2026 гг.
	централизованное

	
	Режимные условия
	

	
	2023-2024 гг.
	Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата

	
	2024-2025 гг.
	Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата

	
	2025-2026 гг.
	Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата

	
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период
	

	
	2023-2024 гг.
	В штатном режиме

	
	2024-2025 гг.
	В штатном режиме

	
	2025-2026 гг.
	В штатном режиме
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