                                                       

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Собинского муниципального округа Владимирской области


   21.05.2026							                      	 № 898
		 
	О внесении изменений в постановление администрации Собинского муниципального округа от 21.01.2025 № 74 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие газификации Собинского муниципального округа»

	


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях эффективного и рационального использования бюджетных средств, постановлением  администрации Собинского муниципального округа от 10.01.2025 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, оценки эффективности, методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Собинского муниципального округа и порядка финансирования и расходования средств на их реализацию», руководствуясь статьей 32 Устава округа, администрация Собинского муниципального округа      п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Собинского муниципального округа от 21.01.2025 № 74 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие газификации Собинского муниципального округа», изложив его в новой редакции согласно приложению.
1. Считать утратившим силу постановление администрации Собинского муниципального округа от 03.03.2026 № 331 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие газификации Собинского муниципального округа».
3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры.
4.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Собинского муниципального округа Владимирской области.



Глава округа 										   А.В.Разов 






Приложение
к постановлению администрации 
Собинского муниципального округа
                                                                                               от 21.05.2026 № 898  

[bookmark: P34]МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ СОБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

Паспорт 
муниципальной программы «Развитие газификации 
Собинского муниципального округа»

	Наименование               
муниципальной программы  
	Муниципальная программа «Развитие газификации Собинского муниципального округа» 

	Ответственный исполнитель  
программы                  
	МКУ «Управление ЖКК и строительства»

	Соисполнители программы    
	МБУ «СЕЗ»                                

	Перечень подпрограмм       
	Нет деления на подпрограммы.

	Цели муниципальной    
программы                  
	Внедрение новых механизмов газификации
населенных пунктов Собинского муниципального округа, улучшение бытовых условий жизни населения
района

	Задачи муниципальной     
программы                  
	1. Газификация природным газом жилищного фонда (домовладений и квартир) для улучшения качества жизни населения Собинского муниципального округа.
1. Создание условий для формирования
инвестиционной привлекательности округа и
дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства.
1. Увеличение привлекательности периферийных территорий Собинского муниципального округа для хозяйственного развития и инвестиций, укрепление энергетической безопасности округа и улучшение экологической обстановки. 
1. Совершенствование совместной работы по газификации и
газоснабжению Собинского муниципального округа с администрацией Владимирской области, министерством жилищно-коммунального хозяйства  и АО «Газпром газораспределение Владимир».

	Целевые индикаторы и       
показатели муниципальной 
программы                  
	Целевыми индикаторами достижения целей и решения задач программы являются:
1. Количество проведенных предпроектных работ.
1. Количество разработанной проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы.
1. Протяженность построенных газопроводов высокого, низкого давления и газопроводов-вводов
1. Количество домовладений, подключенных к сетям газоснабжения.
5.  Количество жителей, улучшивших свои бытовые условия жизни

	Этапы и сроки реализации   
муниципальной программы  
	2025 - 2030 годы

	Объемы ресурсов    
 на реализацию 
муниципальной программы  
	Общий объем средств, предусмотренных на      
198600,32015 тыс. рублей, в том числе:                    
ФБ – 0,00000 тыс. рублей, из них
2025 год - 0,00000 тыс. руб.,
2026 год -  0,00000 тыс. руб.,
2027 год - 0,00000 тыс. руб.,
2028 год - 0,00000 тыс. руб.,
2029 год - 0,00000 тыс. руб.,
2030 год - 0,00000 тыс. руб.,
          
ОБ – 113180,62900 тыс. рублей, из них
2025 год – 34054,10000 тыс. руб.,
2026 год -  42450,12900 тыс. руб.,
2027 год – 34789,70000 тыс. руб.,
2028 год – 1886,70000 тыс. руб.,
2029 год - 0,00000 тыс. руб.,
2030 год - 0,00000 тыс. руб.,
                       
МБ – 63015,56513 тыс. рублей, из них
2025 год –29523,61852 тыс. руб.,
2026 год – 25828,44661 тыс. руб.,
2027 год – 2330,50000 тыс. руб.,
2028 год – 1333,00000 тыс. руб.,
2029 год - 2000,00000 тыс. руб.,
2030 год - 2000,00000 тыс. руб.,

ВН- 22065,66491 тыс. рублей, из них  
2025 год –12675,16034 тыс. руб.,
2026 год -  9390,50457 тыс. руб.,
2027 год – 0,00000 тыс. руб.,
2028 год - 0,00000 тыс. руб.,
2029 год - 0,00000 тыс. руб.,
2030 год - 0,00000 тыс. руб.,



1.  Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы, формулировки основных проблем в указанной сфере и
прогноз ее развития.

Программа разработана в соответствии с  Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением администрации области от 09.02.2022 № 59 «О государственной программе «Развитие газификации и догазификации Владимирской области» постановление администрации Собинского муниципального округа от 10.01.2025 № 15 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Собинского муниципального   округа  до 2030 года", распоряжением Губернатора области от 20.03.2017 №33-рг «Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Владимирской области на 2022 - 2031 годы, постановлением администрации Собинского муниципального округа от 10.01.2025 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, оценки эффективности, методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Собинского муниципального округа и порядка финансирования и расходования средств на их реализацию»  Газификация – это деятельность по реализации научно-технических и проектных решений по осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса.
Основной целью программы является внедрение новых механизмов газификации населенных пунктов Собинского муниципального округа, улучшение бытовых условий граждан и повышение уровня обеспечения природным газом всех категорий потребителей и улучшение социально-экономических условий жизни населения Собинского муниципального округа.
Улучшение социально-экономических условий жизни населения Собинского муниципального округа, является одной из приоритетных целей социально-экономической стратегии развития округа. За счет создания возможности использования природного газа для бытовых нужд, повышается потенциал территорий Собинского муниципального округа за счет появления более доступного по своим потребительским свойствам вида топлива – природного сетевого газа.
Но, несмотря на то, что в последние годы темпы строительства сетей газоснабжения в сельской местности значительно возросли, уровень газификации 
природным газом жилья составляет 37,1 %. Газифицировано природным газом 74 населенных пункта из 199, подлежащих газификации. Остаются не газифицированными 125 населенных пунктов. 
Газификация округа осуществляется в соответствии с утвержденной Генеральной схемой газоснабжения и газификации, разработанной АО
«Газпром промгаз», Программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Владимирской области на 2022 - 2031 годы, которая утверждена распоряжением Губернатора области от 20 марта 2017 года N 33-рг., которой предусмотрены мероприятия по строительству объектов газоснабжения, за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа ПАО «Газпром» и АО «Газпром межрегионгаз», а также Постановлением администрации Владимирской области от 09.02.2022 № 59 «О государственной программе «Развитие газификации и догазификации Владимирской области»
 ПАО «Газпром» в рамках реализации программных мероприятий разрабатывает проектно-сметную документацию и далее осуществляет строительство сетей газоснабжения. Но в связи с тем, что сроки разработки проектно-сметной документации и реализации строительства смещались, было необходимо предусмотреть дополнительные меры по увеличению темпов газификации и поэтапному ее завершению к 2030 году, в связи, с чем существует потребность для внедрения дополнительных источников финансирования мероприятий по газификации населенных пунктов Собинского муниципального округа. 
	Основной проблемой газификации округа является удаленность населенных пунктов от точек подключения к магистральным газопроводам. Необходимость строительства межпоселковых газопроводов до населенных пунктов распределительных сетей низкого давления в самих поселениях. Для реализации мероприятий по строительству сетей, необходима разработка проектно-сметной документации, получившая положительное заключение государственной экспертизы. Для разработки проектно-сметной документации, необходимо получение технических условий, заключение договоров на техническое присоединение, а также проведение всех необходимых предпроектных работ.
Данная Программа позволит мобилизовать необходимые ресурсы, сконцентрировать усилия органов местного самоуправления и администрации области, а также достигнуть прогнозируемых значений показателей настоящей муниципальной программы, указанных в приложении № 1 к программе.

2.  Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Приоритеты государственной политики в сфере газификации
Владимирской области определены в соответствии с приоритетами и целями
государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
установленными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024
№ 309 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской

Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2030 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017	№1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением администрации области от 09.02.2022 № 59 «О государственной программе «Развитие газификации и догазификации Владимирской области» постановление администрации Собинского муниципального округа от 10.01.2025 № 15 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Собинского муниципального   округа  до 2030 года", распоряжением Губернатора области от 20.03.2017 №33-рг «Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Владимирской области на 2022 - 2031 годы»,
С 2022 по 2025 гг. действовала муниципальная программа «Развитие газификации Собинского района». За время ее действия была разработана проектная документация для газификации следующих населенных пунктов: д. Одерихино, д.Колокша, д. Алепино, д. Парфентьево, д. Ивлево, д.Устье – д.Большое Иваньково, д. Мещера, д.Юрино, д.Михеево, д. Вал-д. Кадыево – д.Пушнино, д.Чижово, д. Теплиново, д.Лапино, д. Харитоново, д. Бурыкино- д Таратинка.
Было построено 15703 м сетей, газифицировано более 700 домов.
На данный момент разрабатывается проектно-сметная документация для газификации следующих населенных пунктов: д.Новоселово, д. Баранники, д. Мещера – д.Елховка – д.Чаганово; д. Вишняково – д.Сергеево – д. Рыбхоз Ворша – д.Ваганово – д.Кучино;
В 2026 году планируется разработка 5 проектов за счет средств добровольных пожертвований граждан для газификации следующих населенных пунктов:Мещера – д.Елховка – д.Чаганово; д. Вишняково – д.Сергеево – д. Рыбхоз Ворша – д.Ваганово – д.Кучино; д. Пестерюгино, д. Баранники, д. Юрово. В связи с этим, целесообразно продолжить программу развития газификации в последующих годах. 
Программа газификации Собинского муниципального округа базируется на системе целей, задач и показателей деятельности Собинского муниципального округа.
Запланированные мероприятия муниципальной программы полностью
отвечают основным задачам социально-экономического развития
округа до 2030 года - создание условий для безопасного и
комфортного проживания граждан, обеспечение качества и надежности
предоставления жилищно-коммунальных услуг, повышение эффективности
функционирования и обеспечение устойчивого развития сферы жилищно-
коммунального хозяйства на базе современных технологий.








Цели, задачи и показатели достижения целей и задач Программы.

Основная цель программы - внедрение новых механизмов газификации
населенных пунктов, улучшение бытовых условий жизни населения, обеспечение безопасной эксплуатации газового хозяйства и улучшение социально-экономических условий жизни населения.
Также приоритетными целями являются:
- обеспечение единого подхода к решению проблем газификации населенных пунктов; 
- улучшение социально-экономических условий жизни населения.
Достижение данных целей предполагается посредством решения шести
взаимосвязанных и взаимодополняющих мероприятий:
1. Разработка проектно-сметной документации и строительство сетей высокого и низкого давления.
2. Газификация природным газом жилищного фонда (домовладений и
квартир).
3.     Создание условий для формирования инвестиционной
привлекательности округа.
4.     Увеличение привлекательности периферийных территорий
Собинского муниципального округа.
5. Совершенствование совместной работы по газификации и
газоснабжению Собинского муниципального округа с администрацией Владимирской области, министерством жилищно-коммунального хозяйства  и АО «Газпром газораспределение Владимир».
6. Обеспечение безопасной эксплуатации и бесперебойной работы
газовых сетей и оборудования на них.

Основные показатели (индикаторы) реализации Программы:

Основными показателями муниципальной программы являются:
-проведение предпроектных работ;
-разработка проектно-сметной документации по строительству сетей высокого и низкого давления, газопроводов –вводов, с получение положительного заключения государственной экспертизы;
- строительство газовых сетей в целях газификации населенных пунктов природным газом;
-газификация природным газом домовладений;
- достижение уровня газификации к 2030 году в сельской местности до 56%.
Целевыми индикаторами достижения целей и решения задач программы
являются:
1. Количество проведенных предпроектных работ, в том числе:
- количество проведенных инженерных изысканий;
- заключение договоров на технологическое присоединение;
- получение технических условий;
2. Количество разработанной проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы.
3. Протяженность построенных газопроводов высокого, низкого давления и газопроводов-вводов.
4. Количество домовладений подключенных к сетям
газоснабжения.
5. Количество жителей, улучшивших свои бытовые условия жизни.
Сведения об индикаторах (показателях) программы приведены в
приложении № 1 к программе.
Перечень целевых показателей предусматривает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов государственной политики, появления новых социально-экономических обстоятельств, оказывающих существенное влияние на экономику области.

Сроки и этапы реализации программы:

Срок реализации муниципальной программы 2025 - 2030 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы


Строительство распределительных газопроводов для газификации жилищного фонда в сельских населенных пунктах Собинского муниципального округа.
План работ по газификации населенных пунктов составляется МКУ «Управление ЖКК и строительства», на основе запланированных мероприятий и критериев государственной программы, направленной на решение задач социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года, - создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан, обеспечение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, повышение эффективности функционирования и обеспечение устойчивого развития сферы жилищно-коммунального хозяйства на базе современных технологий.
Планируется построить распределительные газовые сети для газоснабжения жилых домовладений в населенных пунктах района: д.Чижово, , д. Таратинка, д.Бурыкино, д. Струково, д. Брянцево, д.Михеево, д. Крутояк , д. Дуброво, д. Угрюмиха, д. Шепели, д. Спасское, д. Омофорово,  д. Новоселово, д. Карачарово, д.Сергеево, д. Рыбхоз Ворша, д.Вишняково, д.Ваганово, д.Кучино, д.Уварово, д.Мещера, д.Елховка, и д.Чаганово, д. Пестерюгино, д. Харитоново, д. Братонеж, д.Федотово, д. Пестерюгино, д. Юрово.
Выполнение данных мероприятий позволит улучшить качество жизни населения Собинского муниципального округа, дальнейшее развитие индивидуального жилищного строительства, хозяйственное развитие, привлечение инвестиций, укрепление энергетической энергетической безопасности региона и улучшение экологической обстановки.

Мероприятия по развитию газификации в Собинском округе
Программа и включенные в нее мероприятия представляют в совокупности комплекс мер, охватывающих основные аспекты деятельности органа местного самоуправления, необходимых для увеличения газотранспортной инфраструктуры, направленных на решение задач и достижение целей программы.
Для реализации мероприятий программы предусматривается обеспечить в соответствии с существующими объемами финансирования, а так же путем привлечения средств жителей и  бюджетных средств в соотношении 30%/70%  (30 % финансирование осуществляется за счет средств жителей, а 70% -  за счет бюджетных средств) на основании  Постановления администрации  Владимирской области от  25.12. 2023 №  976 « О порядках предоставления и распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований  в целях стимулирования органов местного самоуправления, способствующих развитию гражданского общества путем введения самообложения граждан  и через добровольные пожертвования».
Реализация мероприятий программы к 2030 году
позволит достигнуть следующих показателей результативности и эффективности результатов:
- газификация 28 сельских населенных пунктов;
- газификация 920 домовладений (квартир);
- улучшение бытовых условий жизни более 1500 сельских жителя округа;
-достижение к 2030 году уровня газификации Собинского муниципального округа природным газом – 56,0%.
Перечень объектов муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

4. Обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов, а также безвозмездных средств граждан.
Объем и структура бюджетного финансового обеспечения Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями областного и местного бюджетов и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.
 Объемы финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств утверждаются решением Совета народных депутатов Собинского муниципального округа в рамках решения о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и подлежат ежегодному уточнению, а также могут быть скорректированы по основаниям, установленным статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
 Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы представлена в приложении № 3. Порядок финансирования и расходования средств на реализацию муниципальной программы представлен в приложении №5.


5. План реализации муниципальной программы 
План реализации программы представлен в приложении № 4 к муниципальной программе.



6. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственными исполнителями в соответствии постановлением администрации Собинского муниципального округа от 10.01.2025 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, оценки эффективности, методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Собинского муниципального округа и порядка финансирования и расходования средств на их реализацию» на основе:
1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице 1, по формуле:
Сд = Зф / Зп • 100%,
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы. 
  Итоговое значение показателя степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется в %;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного, областного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы из всех источников ресурсного обеспечения в целом (бюджет округа, бюджет субъекта Российской Федерации), по формуле:
Уф = Фф / Фп * 100%,
где:
Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы; 
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы; 
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.
Значение показателя эффективности программы (Пэ) определяется по формуле:
Пэ = (Сд+ Уф):2



Реализация муниципальной программы характеризуется:
-высоким уровнем эффективности;
-удовлетворительным уровнем эффективности;
-неудовлетворительным уровнем эффективности.
Для целей отнесения муниципальной программы на соответствие уровню эффективности используются следующие значения:
- 90% и выше- высокий уровень эффективности;
-  от 60_до 89%- удовлетворительный уровень эффективности;
- ниже 59% - неудовлетворительный уровень эффективности.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом и по годам проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации программы.
Для достижения целей и решения задач муниципальной программы осуществляются меры, направленные на развитие газификации Собинского муниципального округа.
Реализации данных мер могут помешать риски, сложившиеся под воздействием внутренней и внешней среды.
 Внешние риски реализации муниципальной программы (неуправляемые):
 1) изменение федерального и регионального законодательства (перераспределение полномочий, изменение сроков введения в действие некоторых положений);
2) Риски возникновения аварийных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных, что может привести к существенному ухудшению состояния систем коммунальной инфраструктуры.
Для снижения определенной доли внешних рисков планируются:
а) анализ тенденции развития законодательства, прогнозирование наиболее целесообразных путей его развития;
б) оптимизация взаимодействия с уполномоченными органами, органами местного самоуправления, газораспределительными ресурсоснабжающими организациями, гражданами;
в) оперативное принятие необходимых управленческих решений.

Внутренние риски муниципальной программы: 
1) отсутствие координации и слаженности действий между ответственными исполнителями и участниками мероприятий муниципальной программы; 
2) финансовые риски: ограниченность ресурсов на проведение мероприятий программы, неразвитость механизмов привлечения внебюджетных ресурсов; 
3) увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий муниципальной программы; 
4) дефицит высококвалифицированных кадров. 
Возможные механизмы минимизации рисков: 
1) консультирование ответственных исполнителей, в том числе с привлечением внешних консультантов; 
2) коллегиальные обсуждения и принятие решений; 
3) детальное планирование работы исполнителей;
4) рассмотрение вопроса о возможном финансировании программных мероприятий.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга реализации Программы и оценки эффективности ее реализации при необходимости предложений по ее корректировке.
Управление рисками реализации программы газификации будет осуществляться путем координации деятельности ответственного исполнителя и участников программы.

Приложение № 1
к программе 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях
	№
п/п
	Наименование показателя
(индикатора)
	Ед. изм.
	Значение показателей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа "Развитие газификации Собинского муниципального округа"
	

	1.
	Количество проведенных предпроектных работ
	ед.
	3
	0
	6
	4
	4
	2

	2.
	Количество разработанной проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы
	ед.
	4
	3
	5
	4
	4
	2

	3.
	Протяженность построенных газопроводов высокого, низкого давления и газопроводов-вводов.
	км.
	32,5
	42,9  
	6,4
	2,3
	4,0
	3,0

	4.
	Количество домовладений подключенных к сетям
газоснабжения.
	ед.
	498
	321
	64
	52
	64
	44

	5.
	Количество жителей, улучшивших свои бытовые условия жизни.
	ед.
	996
	642
	128
	104
	98
	85















Приложение №2
к программе 

	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «Развитие газификации Собинского муниципального округа»

	

	№ п/п
	Номер и наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый результат
	Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Связь мероприятия с показателями Программы (подпрограммы

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	(краткое описание)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Строительство газовых сетей
	МКУ «Управление ЖКК и строительства»
	01.01.2025
	31.12.2029
	Улучшение качества жизни населения

	Высокий уровень не газифицированных населенных пунктов
	Протяженность построенных сетей газоснабжения, количество газифицируемых объектов 

	2.
	Мероприятия по развитию газификации в Собинском муниципальном округе 
	МКУ «Управление ЖКК и строительства»
	01.01.2025
	31.12.2029
	Улучшение качества жизни населения

	Высокий уровень не газифицированных домовладений
	Количество проведенных предпроектных работ, а также разработанной ПСД, получившей положительное заключение государственной экспертизы



[bookmark: _GoBack]
Приложение № 3
к программе 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы



	Статус
	Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
ведомственной
целевой
программы
(ВЦП), основного
мероприятия
	Ответственный
исполнитель и
соисполнители
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
главные
распорядители
средств
районного
бюджета (далее
также - ГРБС)
	Источник
финансирования
	Код бюджетной
классификации <*>
	Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

	
	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	всего по
муниципальной
программе
	2025
	2026
	2027
	2028
	





2029
	2030

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
	13

	Муниципал
ьная
программа
«Развитие
газификаци
и
Собинского
Муниципального округа»
	«Развитие
газификации
Собинского
Муниципального округа »
	Ответственный
исполнитель:
МКУ
«Управление
ЖКК и
строительства»
	ВСЕГО:
	703
	0502
	2400000000
	000
	198600,32015
	76591,33997
	77669,08018
	37120,20000
	3219,70000
	2000,00000
	2000,00000

	
	
	
	ОБ
	703
	0502
	2400000000
	000
	113180,62900
	34054,10000
	42450,12900
	34789,70000
	1886,70000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	МБ
	703
	0502
	2400000000
	000
	63015,56513
	29523,61852
	25828,44661
	2330,50000
	1333,00000
	2000,0000
	2000,00000

	
	
	
	МБ
	792
	0502
	2400000000
	000
	338,46111
	338,46111
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	Безвозмездные
средства граждан
	703
	0502
	2400000000
	000
	22065,66491
	12675,16034
	9390,50457
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Мероприятие 1.
Строительство
газовых сетей
	Всего по
мероприятию 1
	703
	0502
	2400100000
	000
	125269,12838
	37419,97619
	46508,65219
	36620,80000
	2719,70000
	1000,00000
	1000,00000

	
	
	Ответственный
исполнитель:
МКУ
«Управление
ЖКК и
Строительства
Соисполнитель: МБУ «СЕЗ»
	ОБ
	703
	0502
	2400100000
	000
	113180,62900
	34054,10000
	42450,12900
	34789,70000
	1886,70000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	МБ
	703
	0502
	2400100000
	000
	11900,60858
	3189,65599
	4046,85259
	1831,10000
	833,00000
	1000,00000
	1000,0000

	
	
	
	Безвозмездные
средства граждан
	703
	0502
	2400100000
	000
	187,89080
	176,22020
	11,67060
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	МБ
	703
	0502
	2400141230
	400
	5901,62257
	1590,20197
	1799,75000
	0,00000
	500,00000
	1000,00000
	1000,00000

	
	
	
	Безвозмездные
средства граждан
	703
	0502
	2400141230
	400
	187,89080
	176,22020
	11,67060
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	МБ
	703
	0502
	2400170690
	400
	187,89080
	176,22020
	11,67060
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000



	
	
	
	МБ
	703
	0502
	24001S2080
	400
	5822,76581
	1423,23382
	2235,43199
	1831,10000
	333,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	ОБ
	703
	0502
	2400172080
	400
	34054,10000
	34054,10000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	ОБ
	703
	0502
	24001S2080
	400
	79126,529
	0,00000
	42450,12900
	34789,70000
	1886,70000
	0,00000
	0,00000

	
	Мероприятие 2.
Мероприятия
по развитию
газификации в
Собинском
муниципальном округе 
	Всего по
мероприятию 2
	703
	0000
	2400200000
	000
	73331,19177
	39171,36378
	31160,42799
	499,40000
	500,0000
	1000,0000
	1000,00000

	
	
	Ответственный
исполнитель:
МКУ
«Управление
ЖКК и
Строительства
Соисполнитель: 
МБУ «СЕЗ»
	ОБ
	703
	0502
	2400200000
	000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	МБ
	792
	0502
	2400200000
	000
	338,46111
	338,46111
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	МБ
	703
	0502
	2400200000
	000
	51453,41766
	26672,42364
	21781,59402
	499,40000
	500,00000
	1000,00000
	1000,00000

	
	
	
	Безвозмездные
средства
граждан
	703
	0502
	2400200000
	000
	
21877,77411
	
12498,94014
	
9378,83397
	
0,00000
	
0,00000
	
0,00000
	
0,00000

	
	
	
	МБ
	703
	0502
	2400241240
	400
	300,00000
	300,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	ОБ
	703
	0502
	2400270690
	400
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	МБ
	703
	0502
	2400270690
	400
	44170,19364
	23508,59962
	20661,59402
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	Безвозмездные
средства
граждан
	703
	0502
	2400241240
	400
	21877,77411
	12498,94014
	9378,83397
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	МБ
	703
	0502
	2400222150
	200
	6644,76291
	2525,36291
	1120,00000
	
499,40000
	
500,00000
	
1000,00000
	
1000,00000

	
	
	
	МБ
	703
	0412
	2400222150
	200
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	
0,00000
	
0,00000
	
0,00000
	
0,00000

	
	
	
	МБ
	703
	0502
	2400222150
	800
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	МБ
	792
	0502
	2400270690
	800
	338,46111
	338,46111
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	






     
                                                                                                                                                                                          Приложение № 4
к программе

План реализации муниципальной программы
«Развитие газификации Собинского муниципального округа»

	Наименование подпрограммы         муниципальной программы,    ведомственной программы, включенной в  подпрограмму, мероприятий  ведомственной   целевой программы, основного       мероприятия подпрограммы
	Ответ.
исполнитель,  
соисполнитель
	Источник
финансирования
	Объем средств на     
реализацию программы, тыс.
          рублей
	Ожидаемый непосредственный результат в натуральных показателях
 (краткое  описание, 
  целевые индикаторы 
     и показатели)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	
2029

	2030
	

	1
	2
	3
	4

	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Основное мероприятие 1
«Строительство газовых сетей»
	Ответственный
исполнитель:
МКУ «Управление ЖКК и строительства»

Соисполнитель:
МБУ «СЕЗ»
	Всего
	37419,97619
	46508,65219
	36620,80000
	2719,70000
	1000,00000
	1000,00000
	

	
	
	Областной бюджет
	34054,10000
	42450,12900
	34789,70000
	1886,70000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Местный бюджет
	3189,65599
	4046,85259
	1831,10000
	833,00000
	1000,00000
	1000,00000
	

	
	
	Внебюджетные источники
	176,22020
	11,67060
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Направление 1.1
«Газопровод высокого давления, ПРГ, ПРГ до д. Пушнино, д. Колокольница, д. Вал, д. Кадыево Асерховское поселение Собинского района».
	
	Всего
	8262,87945
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Областной бюджет
	7034,80300
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Местный бюджет
	1228,07645
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	


	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Направление 1.2
«Распределительный газопровод и газопроводы – вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Пушнино, д. Колокольница, д. Вал, д. Кадыево Асерховского сельского поселения Собинского района».
	
	Всего
	8159,29523
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Областной бюджет
	7586,26800
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Местный бюджет
	408,47763
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Внебюджетные источники
	164,54960
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Направление 1.3
Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровол и газопроводы- вводы низкого давления дограниц земельных участков для газификации жилых домов в д.Михеево Собинского района 
	
	Всего
	15185,15219
	15405,43984
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Областной бюджет
	14117,82900
	14118,15791
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Местный бюджет
	1055,65259
	1275,61133
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Внебюджетные источники
	11,67060
	11,67060
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Направление 1.4
Газопровод высокого давления, распределительные сети низкого давления и газопроводы-вводы до границ земельных участков для газоснабжения жилых домов в д. Новоселово Собинского района
	
	Всего
	0,00000
	0,00000
	0,000000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Местный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Направление 1.5
Газопровод высокого давления, распределительные сети низкого давления и газопроводы-вводы до границ земельных участков для газоснабжения жилых домов в д. Теплиново Собинского района
	
	Всего
	5647,22305
	315,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Областной бюджет
	5315,20000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Местный бюджет
	332,02305
	315,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Внебюджетные средства
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Направление 1.6
Газопровод высокого давления, распределительные сети низкого давления и газопроводы-вводы до границ земельных участков для газоснабжения жилых домов в д. Чижово Собинского района
	
	Всего
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Местный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Направление 1.7
Газопровод высокого давления, распределительные сети низкого давления и газопроводы-вводы до границ земельных участков для газоснабжения жилых домов в д. Струково, д. Брянцево Собинского района
	
	Всего
	0,00000
	21945,83535
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00000
	20449,76961
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Местный бюджет
	0,00000
	1496,06574
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Направление 1.8
Газопровод высокого давления, распределительные сети низкого давления и газопроводы-вводы до границ земельных участков для газоснабжения жилых домов в д. Мещера, д.Елховка, д. Чаганово Собинского района
	
	Всего
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Местный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Направление 1.9
 «Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы вводы низкого давления, до границ земельных участков для газификации жилых домов в д.Ваганово, д.Сергеево, д. Рыбхоз Ворша, д.Вишняково Собинского района»
	
	Всего
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	500,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Местный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	500,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Направление 1.10
 «Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы вводы низкого давления, до границ земельных участков для газификации жилых домов в д.Братонеж, д. Федотово Собинского района»
	
	Всего
	0,00000
	8842,37700
	36620,80000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00000
	7882,20148
	34789,70000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Местный бюджет
	0,00000
	960,17552
	1831,10000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Направление 1.11
 «Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы вводы низкого давления, до границ земельных участков для газификации жилых домов в д.Таратинка, д.Бурыкино Собинского района»
	
	Всего
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1000,00000
	0,00000
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Местный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1000,00000
	0,00000
	

	Направление 1.12
 «Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы вводы низкого давления, до границ земельных участков для газификации жилых домов д. Пестерюгино Собинского района»
	
	Всего
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	2219,70000
	0,00000
	1000,00000
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1886,70000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Местный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	333,00000
	0,00000
	1000,00000
	

	Направление 1.13

 «Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы вводы низкого давления, до границ земельных участков для газификации жилых домов д. Харитоново Собинского района»
	
	Всего
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Местный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Направление 1.14
 «Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы вводы низкого давления, до границ земельных участков для газификации жилых домов д. Лапино Собинского района»
	
	Всего
	165,42627
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Местный бюджет
	165,42627
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Основное мероприятие 2
«Мероприятия по развитию газификации в Собинском муниципальном округе»

	
	Всего
	39171,36378
	31160,42799
	499,40000
	500,00000
	1000,00000
	1000,00000
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Местный бюджет
	26672,42364
	21781,59402
	499,40000
	500,00000
	1000,00000
	1000,00000
	

	
	
	Внебюджетные источники
	12498,94014
	9378,83397
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Направление 2.1
Мероприятия по проведению предпроектных работ для развития газификации, в том числе проведение инженерных изысканий (экологических, геологических, геодезических и прочих), также оплата пеней и штрафов
	
	Всего
	4,73719
	39,20948
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Местный бюджет
	0,00000
	39,20948
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Направление 2.1.1
Поставка электроэнергии для подключения преобразователя катодной защиты ПКЗ-АР-1-У1 для газификации д. Юрино МО Воршинское
	
	Всего
	4,73719
	39,20948
	100,00000
	100,00000
	100,00000
	100,00000
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Местный бюджет
	0,00000
	39,20948
	100,00000
	100,00000
	100,00000
	100,00000
	

	Направление 2.1.2
Поставка электроэнергии для подключения преобразователя катодной защиты ПКЗ-АР-1-У1 для газификации д. Юрино МО Воршинское (оплата пеней)
	
	Всего
	4,73719
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	100,00000
	100,00000
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Местный бюджет
	4,73719
	0,00000
	   0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Направление 2.2.

Заключение договоров на технологическое присоединение и техническое обслуживание, кадастровые работы газовых сетей
	
	Всего
	1638,27925
	1080,79052
	399,40000
	400,00000
	900,00000
	900,00000
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Местный бюджет
	1638,27925
	1080,79052
	399,40000
	400,00000
	900,00000
	900,00000
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Направление 2.3
Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы для газификации Собинского муниципального округа;

	
	Всего
	36307,53976
	30040,42799
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Местный бюджет
	23330,87675
	20661,59402
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Внебюджетные источники
	12298,11175
	9378,83397
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Направление 2.3.1
Газопровод высокого давления, распределительные сети низкого давления и газопроводы-вводы до границ земельных участков для газоснабжения жилых домов в д. Новоселово муниципального округа»

	
	Всего
	3330,00000
	3330,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Местный бюджет
	2330,00000
	2330,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Внебюджетные источники
	1000,00000
	1000,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Направление 2.3.2
Газопровод высокого давления, распределительные сети низкого давления и газопроводы-вводы до границ земельных участков для газоснабжения жилых домов в д. Баранники муниципального округа»

	
	Всего
	1648,35000
	1648,35000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Местный бюджет
	1153,35000
	1153,35000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Внебюджетные источники
	495,00000
	495,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Направление 2.3.3
Газопровод высокого давления, распределительные сети низкого давления и газопроводы-вводы до границ земельных участков для газоснабжения жилых домов в д. Струково, д. Брянцево муниципального округа»

	
	Всего
	2330,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Местный бюджет
	1315,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Внебюджетные источники
	1015,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Направление 2.3.4
Газопровод высокого давления, распределительные сети низкого давления и газопроводы-вводы до границ земельных участков для газоснабжения жилых домов в д. Мещера, д.Елховка, д. Чаганово муниципального округа»


	
	Всего
	6000,66000
	6000,66000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Местный бюджет
	4198,66000
	4198,66000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Внебюджетные источники
	1802,00000
	1802,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Направление 2.3.5
 «Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы вводы низкого давления, до границ земельных участков для газификации жилых домов в д.Братонеж, д. Федотово муниципального округа»
	
	Всего
	5294,70000
	2586,46095
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Местный бюджет
	3704,70000
	1808,93267
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Внебюджетные источники
	1590,00000
	777,52828
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
Направление 2.3.6
 «Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы вводы низкого давления, до границ земельных участков для газификации жилых домов в д.Таратинка, д.Бурыкино муниципального округа»

	
	Всего
	5193,46800
	2388,99528
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Местный бюджет
	3633,86800
	1671,57928
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	внебюджетные источники
	1559,60000
	717,41600
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Направление 2.3.7

«Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы вводы низкого давления, до границ земельных участков для газификации жилых домов д. Пестерюгино муниципального округа»


	
	Всего
	495,00000
	1648,35000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Местный бюджет
	0,00000
	1153,35000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	внебюджетные источники
	495,00000
	495,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Направление 2.3.8
 «Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы вводы низкого давления, до границ земельных участков для газификации жилых домов д. Харитоново муниципального округа»


	
	Всего
	2257,74000
	757,74000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Местный бюджет
	1579,74000
	530,19045
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	внебюджетные источники
	678,00000
	227,54955
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Направление 2.3.9

«Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы вводы низкого давления, до границ земельных участков для газификации жилых домов д. Ваганово, д.Сергеево, д. Рыбхоз Ворша, д.Вишняково д. Кучино муниципального округа»


	
	Всего
	6564,97500
	6564,97500
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Местный бюджет
	4593,51100
	4593,51100
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	внебюджетные источники
	1971,46400
	1971,46400
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Направление 2.3.10

«Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы вводы низкого давления, до границ земельных участков для газификации жилых домов д. Чижово муниципального округа»

	
	Всего
	1629,41608
	1629,41608
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Местный бюджет
	814,70804
	814,70804
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	внебюджетные источники
	814708,04
	814,70804
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Направление 2.3.11

«Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы вводы низкого давления, до границ земельных участков для газификации жилых домов д.Устье, Б.Иваньково муниципального округа»
	
	Всего
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Местный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Направление 2.3.12

«Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы вводы низкого давления, до границ земельных участков для газификации жилых домов д.Сулуково, Ягодное, Лучинское, Безводное, Коверлево, Даниловка, с.Кишлеево муниципального округа»
	
	Всего
	45,00000
	45,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Местный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	внебюджетные источники
	45,00000
	45,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Направление 2.3.13

«Распределительный газопровод и газопроводы – вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Пушнино, д. Колокольница, д. Вал, д. Кадыево Асерховского сельского поселения Собинского муниципального округа»

	
	Всего
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Местный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Направление 2.3.14

Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы вводы низкого давления, до границ земельных участков для газификации жилых домов д. Теплиново Собинского муниципального округа»

	
	Всего
	693,23068
	693,23068
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Местный бюджет
	485,06258
	485,06258
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	внебюджетные источники
	208,16810
	208,16810
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Направление 2.3.15

Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы вводы низкого давления, до границ земельных участков для газификации жилых домов с. Юрово Собинского муниципального округа»

	
	Всего
	825,00000
	2747,25000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Областной бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Местный бюджет
	0,00000
	1922,25000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	внебюджетные источники
	825,00000
	825,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Направление 2.4  Уплата иных платежей
	
	Местный бюджет
	338,46111
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Направление 2.5  Капитальный ремонт сети газораспределения
	
	Местный бюджет
	882,34647
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	ИТОГО по муниципальной программе
	
	Всего
	76591,33997
	77669,08018
	37120,20000
	3219,70000
	2000,00000
	2000,00000
	



                                                                                                                 Приложение №5
 к программе 
Порядок
[bookmark: _Hlk184129679]финансирования и расходования средств на реализацию муниципальной программы «Развитие газификации Собинского муниципального округа»

1.1 Настоящий Порядок определяет механизм расходования средств реализации муниципальной программы «Развитие газификации Собинского муниципального округа» далее – Программа).
1.2 Финансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальной Программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации за счет средств бюджета муниципального округа и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период, а также за счет средств, которые предполагается направить на выполнение мероприятий этой муниципальной программы, полученных из бюджетов различного уровня и внебюджетных источников. Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период устанавливаются в соответствии с планируемыми бюджетными ассигнованиями местного бюджета.
1.3 Средства направляются на реализацию следующих мероприятий муниципальной программы «Развитие газификации Собинского муниципального округа»:
1. Основное мероприятие № 1 - «Строительство газовых сетей:
- строительство газовых сетей в целях газификации населенных пунктов природным газом;
2.  Основное мероприятие № 2 - «Мероприятия по развитию газификации» включает в себя:
- проведение предпроектных работ;
- заключение договоров на технологическое присоединение и техническое обслуживание газовых сетей;
-разработка проектно-сметной документации по строительству сетей высокого и низкого давления, газопроводов –вводов, с получение положительного заключения государственной экспертизы.

1.4 Средства на реализацию мероприятий расходуются по направлениям расходов путем заключения как прямых договоров, так и путем проведения закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.5 Целевое назначение субсидий определяется правилами предоставления субсидий и соглашениями исходя из необходимости достижения результатов использования субсидии.
1.6 Правила предоставления субсидий могут устанавливать требования к составу расходных обязательств муниципального образования, софинансируемых из областного бюджета, включающие требования к составу приобретаемых в целях достижения результатов использования субсидий товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) и (или) способам финансового обеспечения реализации соответствующих расходных обязательств за счет средств бюджета муниципального образования.
1.7 предоставления субсидий на финансирование объектов капитального строительства государственной собственности области или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность области, капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований области определен постановлением Губернатора Владимирской области от 15.07.2008 № 517.
1.8 Финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов для муниципальных нужд Собинского муниципального округа утверждено постановлением администрации округа от 21.01.2025 № 73 «Об утверждении Положения о порядке финансирования строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов для муниципальных нужд Собинского муниципального округа».
1.9 Финансирование главных распорядителей бюджетных средств осуществляется на основании заявок на выделение средств для проведения мероприятий муниципальной Программы на основании документов, подтверждающих возникновение обязательств, в пределах утвержденных лимитов.
 1.10 Средства на проведение мероприятий имеют целевой характер и использование их на цели, не предусмотренные настоящим порядком, не допускается.
 1.11 Ответственность за нецелевое использование бюджетных средств муниципального округа, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы, несут учреждения, в распоряжение которых переданы средства.
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