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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Собинского муниципального округа Владимирской области


23.06.2026                                                                                                          № 1097		                                                          
	
[bookmark: _Hlk178341563]О внесении изменений в постановление администрации Собинского муниципального округа от 22.01.2025 № 76 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Собинского муниципального округа»

	




В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Собинского муниципального округа от 10.01.2025 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, оценки эффективности, методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Собинского муниципального округа и порядка финансирования и расходования средств на их реализацию», руководствуясь статьей 32 Устава округа, администрация Собинского муниципального округа        п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Собинского муниципального округа от 22.01.2025 № 76 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Собинского муниципального округа», изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Собинского муниципального округа от 10.04.2026 № 608 «О внесении изменений в постановление администрации Собинского муниципального округа от 22.01.2025 № 76 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Собинского муниципального округа».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Собинского муниципального округа Владимирской области.



Глава округа                                                                                               А.В. Разов
                                                                                              

                                                                                                           
                                                                                                         Приложение
к постановлению администрации
Собинского муниципального округа
                                                                                       от 23.06.2026    № 1097
ПРОГРАММА
«Благоустройство территории Собинского муниципального округа»
(далее – программа)

Паспорт программы
	Наименование муниципальной программы
	«Благоустройство территории Собинского муниципального округа»

	Ответственный исполнитель программы
	МКУ «Управление ЖКК и строительства»

	Соисполнители программы
	МКУ «Управление экономики, сельского хозяйства и природопользования»
Комитет по управлению имуществом
Управление архитектуры и градостроительства
МБУ «Благоустройство» города Собинки
МБУ «Служба единого заказчика»
Администрация округа

	Перечень подпрограмм
	 без деления на подпрограммы

	Цели муниципальной программы
	- создание комфортных, качественных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения округа
 - совершенствование внешнего облика, повышение уровня благоустройства, комфортности, создание безопасных и комфортных условий проживания граждан 

	Задачи муниципальной 
программы
	[bookmark: _Hlk179185336]1.Организация содержания объектов благоустройства территории округа. Повышение уровня благоустройства территории. Поддержание эстетического состояния территории города, включая поддержание в технически исправном состоянии существующих элементов объектов благоустройства.
2. 2.Текущее содержание объектов благоустройства, приведение в нормативное состояние объектов благоустройства: уличное освещение, озеленение территорий, содержание мест захоронений, снос бесхозяйственных построек, обустройство мест массового отдыха жителей, содержание объектов малых архитектурных форм (МАФ).
3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа
4.Приведение в нормативное состояние дорог общего пользования, особенно в зимний период, содержание объектов благоустройства в надлежащем состоянии, создание привлекательного вида территорий, в том числе в период праздничных дней 
5.Обеспечение соответствия территории округа установленным санитарным нормам
6.Оказание услуги льготным категориям населения округа

	Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы 
	1.Благоустройство общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
2. Благоустройство дворовых и прилегающих территорий в рамках регионального проекта «Благоустроенный двор»
3.Повышение уровня благоустройства и озеленения.
4.Содержание и ремонт уличного освещения на территории округа.
5.Приведение в нормативное состояние площадок для накопления твердых коммунальных отходов. 
6.Возмещение расходов на оплату услуг социальных билетов в банях 

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	2025-2030 годы. 

	Объемы ресурсов на реализацию муниципальной программы 
	Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы – 1 143 877,11866 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет – 37 462,80383 тыс. руб., из них
              2025 год –    16 961,35015 тыс. руб., 
              2026 год –    6 998,47368 тыс. руб., 
              2027 год –    6 690,67100 тыс. руб., 
              2028 год –    6 812,30900 тыс. руб.,               
              2029 год –    0,00000 
              2030 год –    0,00000 
областной бюджет – 104 161,29617 тыс. руб., из них
              2025 год –    53 741,84985 тыс. руб., 
              2026 год –    50 001,82632 тыс. руб., 
              2027 год –    206,92900 тыс. руб.,
              2028 год –    210,69100 тыс.руб. 
              2029 год –    0,00000 
              2030 год –    0,00000 
местный бюджет – 979 451,00902 тыс. руб., из них
              2025 год –    173 866,14469 тыс. руб., 
              2026 год –    188 696,01000 тыс. руб., 
              2027 год –    146 659,70000 тыс. руб.,  
              2028 год –    156 989,51811 тыс. руб.,
              2029 год –    156 619,81811 тыс. руб., 
              2030 год –     156 619,81811 тыс. руб. 
внебюджетные средства – 22 802,00964 тыс. руб., из них
              2025 год –    12 401,83740 тыс. руб., 
              2026 год –    10 400,17224 тыс.руб., 
              2027 год –    0,00000 
              2028 год –    0,00000 
              2029 год –    0,00000 
              2030 год –    0,00000 

	Ожидаемые результаты муниципальной программы
	– повышение уровня благоустроенности, улучшения состояния, эстетического вида и привлекательности территорий муниципального округа;
– обеспечение соответствия территории округа установленным санитарным нормам;
– обеспечение благоприятных и комфортных условий для проживания, массового отдыха и досуга граждан;
– сокращение уровня износа, повышение надежности работы, снижение количества аварийных ситуаций на сетях наружного освещения.
– совершенствование озеленения ландшафта;
– воспитание у жителей округа бережного отношения к окружающей среде. 
-уменьшение количества поступающих обращений от населения на состояние объектов благоустройства и территории города.
-увеличение количества благоустроенных дворовых и прилегающих территорий.
-улучшение эстетического восприятия объектов благоустройства города. 
-повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства.
-улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства.
-привлечение молодого поколения к участию по благоустройству города




1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы, текущее состояние, основные проблемы и прогноз её развития
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными актами:
– статьей 179 Бюджетного кодекса РФ;
– Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– постановлением администрации Собинского муниципального округа от 10.01.2025 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, оценки эффективности, методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Собинского муниципального округа и порядка финансирования и расходования средств на их реализацию»
[bookmark: _Hlk179185143]– с федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 N 3, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;
– постановлением администрации Владимирской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области».
Благоустройство территории – это комплекс проводимых мероприятий, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального округа, по содержанию территорий населённых пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, сооружений, прилегающих территорий.
Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. Это комплекс мероприятий, направленных на улучшение функционального, санитарного, экологического и эстетического состояния территорий, который включает в себя мероприятия по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.
Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном Законе государства - Конституции Российской Федерации. Создание благоприятной среды для проживания и хозяйственной деятельности является одной из социально-значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов власти, физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. В последние годы в округе проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых и общественных территорий, ремонту уличного освещения, озеленению, восстановлению существующих парков и социальному развитию территории.
В тоже время в вопросах благоустройства территории муниципального округа имеется ряд проблем. Благоустройство территории округа не отвечает современным требованиям.
Наибольшие нарекания граждан вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий, состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, недостаточное освещение улиц города и аварийное состояние опор уличного освещения, качество уборки улиц и тротуаров, качество ухода за тротуарами в зимний период, недостаточность и несвоевременность удаления сухих и аварийных деревьев, устройство мест для отдыха и прогулок с детьми. Специфика прокладки и существенный износ подземных коммуникаций приводит к систематическому повреждению асфальтового покрытия проезжей части и пешеходных тротуаров улиц города, нарушению элементов благоустройства при проведении ремонтных работ. Имеют место нарушения элементов озеленения и благоустройства, допускается стоянка автотранспортных средств в неустановленных местах. Состояние ливневых канав в частном секторе, которые явно не справляются с потоками воды в дождливый и паводковый периоды требуют постоянной очистки и вложения дополнительных денежных средств из бюджета.
Проблема комплексного и систематического благоустройства территорий является крайне актуальной. На данный момент отсутствие комплексного подхода не позволяет достичь долгосрочных результатов. Ситуация усугубляется недостаточным развитием специализированных организаций, оказывающих услуги по благоустройству. Медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.
Все эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.
Для решения проблем по благоустройству территории муниципального округа необходимо использовать программно-целевой метод. 
Применение программно-целевого метода позволит: оптимизировать расходование бюджетных средств; сосредоточить материальные, финансовые и кадровые ресурсы на решение наиболее актуальных вопросов в работе по благоустройству городов и сельских населенных пунктов; реализовать комплекс конкретных мероприятий. 
Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории городских и сельских поселений, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.
Муниципальная программа «Благоустройство территории                  Собинского муниципального округа» разработана с целью повышения уровня благоустройства округа, устойчивого и эффективного функционирования объектов благоустройства.
В процессе преобразования населенных пунктов появляются новые потребности, вследствие чего территории должны претерпевать изменения, чтобы соответствовать возникающим запросам. Современное пространство можно охарактеризовать, как отображение изменяющейся социальной активности современного человека.
При этом все мероприятия, которые будут реализовываться в предстоящие годы в рамках благоустройства на территории округа, безусловно, должны быть полезны и безопасны для проживающего населения.
Современный населенный пункт можно рассматривать как экосистему, в которой созданы наиболее благоприятные условия для жизни граждан, а для этого необходимо создавать рекреационные зоны для общения человека с природой.

[bookmark: _Hlk181267349]2.Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи, и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации Программы

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства территории Собинского округа направлены на достижение целей, определенных в постановлении от 10.01.2025 №15 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Собинского муниципального округа до 2030 года»: комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории Собинского муниципального округа.
Ключевым показателем, характеризующим степень достижения стратегической цели, будет являться постоянное обеспечение чистоты и порядка, повышение уровня благоустроенности дворовых и общественных пространств, обеспечение комфортной и благоприятной среды проживания населения на территории округа.

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи программы:
– обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;
– повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа;
–организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения. Обустройство и сохранение существующих зеленых насаждений, обустройство цветников.
–обустройство мест отдыха населения.

Реализация Программы рассчитана на 6 лет (2025-2030 гг.).

Сведения о значениях индикаторов Программы по годам представлены в приложении № 1 к Программе.


3.Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы 

Основные мероприятия программы представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер по благоустройству, обеспечивающих комфортное проживание жителей округа.
Деление на подпрограммы не предусматривается.
Программой предусматривается выполнение основных мероприятий, представленных в приложении № 2 к Программе.

Формирование комфортной городской среды

Данная программа направлена на благоустройство дворовых и общественных территорий.
В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов.
Основными недостатками в сфере благоустройства общественных территорий является отсутствие достаточно развитой дорожно-тропиночной сети или ее ненадлежащее состояние, недостаточное количество скамеек для отдыха населения, урн для сбора мусора, детских и спортивных площадок, парковых архитектурных форм. Освещение и озеленение мест массового отдыха населения также является значимой проблемой.
С 2025 года в России начнется реализация нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Дальнейшая реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию территории города, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других мало мобильных групп населения.
В 2025г продолжается реализация регионального проекта "Благоустроенный двор", в рамках которого реализуются мероприятия по благоустройству дворовых и прилегающих территорий. Данный проект позволяет обустроить дворы, проезды, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки. Цель проекта- создание более комфортной и благоприятной среды для жизни жителей региона.

Повышение уровня благоустройства и озеленения. Расходы на осуществления деятельности учреждений «Благоустройство»

Для ведения планомерной работы по благоустройству территории округа созданы специализированные организации: МБУ г.Собинки «Благоустройство», МКУ «Благоустройство» г.Лакинск, МКУ «Благоустройство» пос. Ставрово. 
В январе 2026 года прекращена деятельность МКУ «Благоустройство» поселка Ставрово и МКУ «Благоустройство» города Лакинска путём реорганизации в форме присоединения к МБУ города Собинки «Благоустройство». 
Целью деятельности Учреждения является обеспечение реализации на территории Собинского муниципального округа Владимирской области (далее – муниципальный округ) полномочий органов местного самоуправления по вопросам: благоустройства и озеленения территории муниципального округа в соответствии с правилами благоустройства; дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального округа, обеспечения безопасности дорожного движения, организации дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог в соответствии с законодательством Российской Федерации; организации обустройства мест массового отдыха населения; предоставления ритуальных услуг и содержания мест захоронения; осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территориях муниципального округа; реализации мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского. 
Для достижения поставленных целей учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 
1. Содержание и ремонт объектов уличного освещения.
Сетью уличного освещения недостаточно оснащена территория городов и сельских поселений, на некоторых улицах (частного сектора) нет светильников, и они не освещены.
Проблема заключается в обустройстве новых линий уличного освещения, установки новых светильников. 
2. Благоустройство и текущее содержание мест захоронений.
В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.288-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения" выделены средства на содержание мест захоронений в муниципальном округе.
3. Озеленение территории.
Для обеспечения развития ландшафтно-рекреационных зон, позволяющих сделать территорию округа комфортной для проживания, необходимо своевременное использование озеленения.
   Для бульваров, парков и скверов: удаление больных, старых, недекоративных, потерявших декоративность деревьев и растений малоценных видов, их замену на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, создание пешеходных коммуникаций, организацию площадок отдыха, детских игровых, детских спортивных и детских инклюзивных площадок, спортивных площадок для всех категорий населения, установку парковых сооружений.
4. Приобретение, содержание и ремонт МАФ
Приобретение, содержание, ремонт, капитальный ремонт малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок, находящихся в собственности муниципального округа финансируются из бюджета округа.
5. Работы по содержанию и текущему ремонту памятников участникам ВОВ, приобретение и установка детских игровых площадок, вывоз и утилизация мусора с несанкционированных свалок, а также мест общего пользования, приобретение контейнеров для ТБО.
6. Текущее содержание улиц, дорог, тротуаров, проездов, мостов, переходов, остановок транспорта общего пользования, парков, скверов, газонов, зеленых насаждений в зимний и летний периоды. 
7. Уборка территории: сбор мусора в общественных местах, подметание и поливка улиц, дорог, мест стоянки, тротуаров и т.д., очистка от грязи, листвы, мусора, снега и льда улиц, дорог и других объектов внешнего благоустройства, в том числе посыпание песком, противогололедными материалами.
8. Выполнение работ по содержанию технических средств организации дорожного движения в части очистки и мойки дорожных знаков, информационных щитов и указателей, расположенных на объектах дорожного хозяйства муниципального округа.  


Возмещение расходов на оплату услуг социальных билетов в банях.
Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского поселения относится создание условий для обеспечения жителей городского поселения услугами бытового обслуживания. Исходя из вышеизложенного, основной задачей органов местного самоуправления (далее-ОМСУ) в сфере развития банного хозяйства является создание условий для:
 - сохранения профиля (недопущения сокращения и перепрофилирования) организаций банного хозяйства Собинского муниципального округа
 - обеспечения качества и безопасности банных услуг, предоставляемых населению округа. 
В настоящее время банные услуги — это важный компонент функциональной организации среды обитания человека, включающий в себя удовлетворение гигиенических и оздоровительных (обеспечение хорошего самочувствия, лечебно-профилактические цели) потребностей человека. Результатом реализации Программы является финансовое оздоровление бани, развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан.
Жители Собинского муниципального округа могут пользоваться услугами бани по социальным билетам. Отдельные категории граждан имеют право на получение льготы на оплату услуг бани и возмещение расходов на реализацию данной льготы. 

Выполнение основных мероприятий направлено на создание благоприятных условий проживания жителей. Порядок финансирования и расходования средств на реализацию Программы представлен в приложении № 5 к Программе.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. Распределение средств бюджета на реализацию муниципальной программы утверждается решением Совета народных депутатов Собинского муниципального округа Владимирской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Объем и структура бюджетного финансового обеспечения Программы подлежат ежегодному уточнению.
[bookmark: bookmark6]Порядок финансирования и расходования средств на реализацию Программы представлен в приложении № 5 к Программе.
[bookmark: bookmark7]5.Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Информация о ресурсном обеспечении Программы приведена в приложении № 3 к муниципальной программе и уточняется ежегодно в соответствии с планом мероприятий в сфере благоустройства. План реализации программы приведен в  приложении № 4 к муниципальной программе.





[bookmark: _Hlk181267511]6. Порядок и методика оценки эффективности  
муниципальной программы

МКУ «Управление ЖКК и строительства» ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает и направляет в МКУ «Управление экономики, сельского хозяйства и природопользования» информацию о ходе финансирования и реализации муниципальной программы и годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности программы. Подготовка годового отчета производится в соответствии с постановлением администрации Собинского муниципального округа от 10.01.2025 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, оценки эффективности, методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Собинского муниципального округа и порядка финансирования и расходования средств на их реализацию».
	Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по трем направлениям:
Степень достижения запланированных результатов Программы (фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями, приведенных в таблице 1)  по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Сд – степень достижения запланированных результатов; Зф – фактическое значение показателя (индикатора) Программы; Зп – плановое значение показателя (индикатора) Программы.
	Для оценки эффективности Программы при значении показателя Сд в интервале:
от 90 и выше — это высокий уровень оценки запланированных результатов;
от 60 до 89 — это удовлетворительный уровень   оценки запланированных результатов;
менее 60 — это 	неудовлетворительный уровень оценки запланированных результатов.

Степень достижения запланированного уровня затрат (фактически произведенные затраты сопоставляются с их плановыми значениями, представленными в таблице 3) по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы; Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы; Фп – плановый объем финансовых ресурсов.

Степень исполнения плана по реализации муниципальной программы (фактические сроки реализации мероприятий сравниваются с запланированными, фактически полученные результаты сравниваются с ожидаемыми).
Программа считается реализуемой:
а) с высоким уровнем эффективности, если:
значения 85% и более показателей и индикаторов Программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;
уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы составил не менее 95%;
не менее 85% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Б) с удовлетворительным уровнем эффективности, если:
значения 60% и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности;
уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы составил не менее 70%;
не менее 60% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

[bookmark: _Hlk184129364]  Приложение № 1 к Программе
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Благоустройство территории Собинского муниципального округа Владимирской области» и их значениях

	N п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	 
	в том числе по годам

	
	
	
	2024 базовый
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	 
	Целевые показатели

	1.1
	Формирование комфортной городской среды: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Количество дворовых территорий в округе
	Ед.
	512
	512
	512
	512
	512
	512
	512

	 
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	Ед.
	27
	26
	21
	21
	21
	21
	21

	 
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий МКД 
	%
	5,3
	10,35
	14,5
	18,6
	22,7
	26,8
	30,9

	 
	Количество общественных территорий в округе
	Ед.
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23

	 
	Количество благоустроенных общественных территорий 
	Ед.
	3
	2
	2
	2
	2
	1
	1

	 
	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий 
	%
	13,0
	21,7
	30,43
	30,4
	39,13
	47,83
	56,52

	1.2
	Повышение уровня благоустройства и озеленения 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Количество населенных пунктов в округе
	Ед.
	199
	199
	199
	199
	199
	199
	199

	 
	Количество населенных пунктов округа принявших участие в проведении мероприятий 
	Ед.
	8
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	 
	Доля принявших участие населенных пунктов в проведении мероприятий от общего количества населенных пунктов 
	%
	4,0
	6,5
	9,0
	11,6
	14,1
	16,6
	19,1

	1.3
	Уличное освещение 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Количество светильников уличного освещения в округе
	Ед.
	5235
	5235
	5235
	5235
	5235
	5235
	5235

	 
	Установлено новых и заменено имеющихся светильников уличного освещения
	Ед.
	580
	862
	150
	120
	110
	100
	80

	 
	Доля установленных и заменено на новые к общему количеству светильников 
	%
	11,1
	27,55
	30,41
	32,70
	34,80
	36,71
	38,24

	1.4
	Приведение в нормативное состояние площадок для накопления твердых коммунальных отходов 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Количество площадок ТКО в округе
	Ед.
	477
	477
	477
	477
	477
	477
	477

	 
	Количество отремонтированных площадок ТКО 
	Ед.
	12
	6
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Доля отремонтированных площадок ТКО от общего количества ТКО 
	%
	2,5
	3,8
	4,8
	5,8
	6,9
	8,0
	9,0

	1.5
	Возмещение расходов на оплату услуг социальных билетов в банях    (г. Лакинск)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Количество жителей, которые воспользовались услугой социального билета
	Чел.
	33
	191
	120
	120
	120
	120
	120

	 
	Количество выданных социальных билетов 
	Ед
	1680
	779
	650
	650
	650
	650
	650

	 
	Количество жителей, проживающих на территориях с оказанием услуги
	%
	12268
	12000
	11800
	11600
	11400
	11200
	11000

	 
	Доля жителей, воспользовавшихся услугой от общего количества жителей, проживающих на территории с оказанием услуги
	%
	0,3
	1,59
	1,02
	1,03
	1,05
	1,07
	1,09










Приложение № 2 к Программе
		
	
	
	

	Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Собинского муниципального округа Владимирской области» 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Номер и наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Последствия нереализации основного мероприятия
	Связь с показателями Программы (подпрограммы)

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 
	8

	Муниципальная программа «Благоустройство территории Собинского муниципального округа Владимирской области на период 2025-2030гг»

	1
	Основное мероприятие 1 «Формирование комфортной городской среды»
	Муниципальное казённое учреждение «Управление ЖКК и строительства Собинского муниципального округа Владимирской области»
	2025
	2030 
	Повышение уровня благоустроенности, улучшения состояния, эстетического вида и привлекательности территорий муниципального округа
	Снижение уровня благоустроенности территорий округа, отсутствие нормативного состояния объектов благоустройства и соответственно низкий уровень привлекательности территории для проживания жителей и посещения гостями округа

	 С показателями гр.1.1 приложения 1

	2
	 Основное мероприятие 2 «Повышение уровня благоустройства и озеленения Собинского муниципального округа»
	
	2025
	2030 
	Текущее содержание объектов благоустройства, приведение в нормативное состояние объектов благоустройства: уличное освещение, озеленение территорий, содержание мест захоронений, снос аварийных домов, обустройство мест массового отдыха жителей, содержание объектов малых архитектурных форм (МАФ)
	
	 С показателями гр.1.2 , 1.3, 1.4 приложения 1

	[bookmark: _Hlk179297858]3
	Основное мероприятие 3 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений «Благоустройство»
	Учреждения Благоустройство
	2025
	2030 
	Приведение в нормативное состояние дорог общего пользования, особенно в зимний период, содержание объектов благоустройства в надлежащем состоянии, создание привлекательного вида территорий, в том числе в период праздничных дней, приведение в нормативное состояние объектов благоустройства: уличное освещение, озеленение территорий, содержание мест захоронений, снос бесхозяйственных построек, обустройство мест массового отдыха жителей, содержание объектов малых архитектурных форм (МАФ)
	
	С показателями гр.1.2 и 1.3 приложения 1

	4
	Основное мероприятие 4 «Приведение в нормативное состояние существующих мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов»
	Муниципальное казённое учреждение «Управление ЖКК и строительства Собинского муниципального округа Владимирской области», учреждения Благоустройство
	2025
	2030 
	Обеспечение соответствия территории округа установленным санитарным нормам
	
	С показателями гр.1.4 приложения 1

	5
	Основное мероприятие  «Возмещение расходов на оплату услуг социальных билетов в банях»
	Муниципальное казённое учреждение «Управление ЖКК и строительства Собинского муниципального округа Владимирской области», учреждения Благоустройство
	2025
	2030 
	Оказание услуги льготным категориям населения округа
	
	С показателями гр.1.5 приложения 1







		Приложение № 3 к Программе

	Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.

	Период 2025-2030 гг.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование Программы
	Ответственный исполнитель и соисполнители программы
	Бюджетная классификация
	Расходы (тыс.руб) по годам реализации

	
	
	ГРБС
	ПЗ Пр
	ЦСР
	ВР
	Итого по муниципальной программе
	2025год
	2026год
	2027год
	2028год
	2029год
	2030год

	Муниципальная программа «Благоустройство территории Собинского муниципального округа»
	МКУ "Управление ЖКК и строительства"
	703
	 
	1600000000
	000
	1 143 877,11866
	256 971,18209
	256 096,48224
	153 557,30000
	164 012,51811
	156 619,81811
	156 619,81811

	
	ФБ
	703
	 
	1600000000
	000
	37 462,80383
	16 961,35015
	6 998,47368
	6 690,67100
	6 812,30900
	0,00000
	0,00000

	
	ОБ
	703
	 
	1600000000
	000
	104 161,29617
	53 741,84985
	50 001,82632
	206,92900
	210,69100
	0,00000
	0,00000

	
	МБ
	703
	 
	1600000000
	000
	979 451,00902
	173 866,14469
	188 696,01000
	146 659,70000
	156 989,51811
	156 619,81811
	156 619,81811

	
	ВН/Б
	703
	 
	1600000000
	000
	22 802,00964
	12 401,83740
	10 400,17224
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Основное мероприятие 1. "Формирование комфортной городской среды"
	Итого по 1 мероприятию
	703
	0000
	1600000000
	000
	143 765,71500
	73 034,01700
	56 078,29800
	7 260,70000
	7 392,70000
	0,00000
	0,00000

	
	МКУ "Управление ЖКК и строительства", МБУ «СЕЗ»,  учреждения благоустройств
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.Формирование комфортной городской среды
	 
	703
	0503
	160И455550
	600
	40 388,97900
	18 218,42100
	7 517,15800
	7 260,70000
	7 392,70000
	0,00000
	0,00000

	
	ФБ
	703
	0503
	160И455550
	600
	37 462,80383
	16 961,35015
	6 998,47368
	6 690,67100
	6 812,30900
	0,00000
	0,00000

	
	ОБ
	703
	0503
	160И455550
	600
	906,59617
	346,14985
	142,82632
	206,92900
	210,69100
	0,00000
	0,00000

	
	МБ
	703
	0503
	160И455550
	600
	2 019,57900
	910,92100
	375,85800
	363,10000
	369,70000
	0,00000
	0,00000

	
	ВН/Б
	703
	0503
	160И455550
	600
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.2.Расходы на формирование комфортной городской среды 
	МБ
	703
	0503
	1600122490
	200
	56,56200
	56,56200
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.3.Расходы на формирование комфортной городской среды (предоставление субсидий бюджетным учреждениям)
	МБ
	703
	0503
	1600122490
	600
	2 430,96900
	1 309,92900
	1 121,04000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.4. Расходы на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых и прилегающих территорий.
	ОБ
	703
	0503
	1600172640
	600
	53 395,70000
	53 395,70000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	ОБ
	703
	0503
	16001S2640
	600
	47 392,60000
	0,00000
	47 392,60000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	МБ
	703
	0503
	16001S2640
	600
	100,90500
	53,40500
	47,50000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Основное мероприятие 2. "Повышение уровня благоустройства и озеленения Собинского муниципального округа"
	Итого по 2 мероприятию
	703
	0503
	1600200000
	000
	302 293,80554
	87 887,62130
	78 388,88424
	28 706,60000
	35 786,90000
	35 786,90000
	35 786,90000

	
	МКУ "Управление ЖКК и строительства", МБУ «СЕЗ»,  учреждения благоустройств
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1 Расходы на содержание и ремонт объектов уличного освещения
	МБ
	703
	0503
	1600222380
	200
	30 365,61224
	29 090,61224
	1 275,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	МБ
	703
	0503
	1600222380
	800
	10,14300
	10,14300
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	МБ
	703
	0503
	1600222380
	600
	152 424,22679
	5 396,52679
	25 460,40000
	27 706,60000
	31 286,90000
	31 286,90000
	31 286,90000

	2.2 Расходы на благоустройство и текущее содержание мест захоронения
	МБ
	703
	0503
	1600222390
	600
	9 778,99073
	1 198,09073
	2 080,90000
	500,00000
	2 000,00000
	2 000,00000
	2 000,00000

	
	ВБ
	703
	0503
	1600222390
	600
	33,03400
	16,51700
	16,51700
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	МБ
	703
	0503
	1600222390
	200
	3 672,37838
	3 672,37838
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	МБ
	703
	0503
	1600222390
	800
	212,82000
	212,82000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2.3. Расходы на озеленение территории округа
	МБ
	703
	0503
	1600222400
	200
	1 357,22415
	1 357,22415
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	ВБ
	703
	0503
	1600222400
	200
	180,00000
	180,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	МБ
	703
	0503
	1600222400
	600
	12 369,97230
	2 069,97230
	3 800,00000
	500,00000
	2 000,00000
	2 000,00000
	2 000,00000

	2.4 Расходы по благоустройству территории для комфортного проживания граждан
	МБ
	703
	0503
	1600222410
	200
	7 992,59810
	5 992,59810
	2 000,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	МБ
	703
	0503
	1600222410
	600
	2 500,00000
	0,00000
	2 500,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	ВБ
	703
	0503
	1600222410
	200
	298,79824
	15,01500
	283,78324
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	ВБ
	703
	0503
	1600222410
	600
	9 523,07700
	2 594,25000
	6 928,82700
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2.5. Снос аварийных многоквартирных домов, а также бесхозных построек на территории округа
	МБ
	703
	0503
	1600222420
	600
	1 500,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	500,00000
	500,00000
	500,00000

	2.6.              Создание условий и обустройство мест массового отдыха населения на территории округа
	МБ
	703
	0503
	1600222430
	200
	236,84585
	236,84585
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	ВБ
	703
	0503
	1600222430
	200
	1 064,80229
	1 064,80229
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	ВБ
	703
	0503
	1600222430
	600
	490,81829
	490,81829
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2.7 Приобретение, содержание и ремонт МАФ и объектов благоустройства на территории округа
	МБ
	703
	0503
	1600222440
	200
	6 776,98814
	6 776,98814
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	ВБ
	703
	0503
	1600222440
	200
	240,43482
	240,43482
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	МБ
	703
	0503
	1600222440
	600
	21 452,43917
	11 462,43917
	9 990,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	ВБ
	703
	0503
	1600222440
	600
	10 771,04500
	7 800,00000
	2 971,04500
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2.8. Расходы за счет дотации на сбалансированность, способствующих развитию гражданского общества путем введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования
	МБ
	703
	0503
	1600270690
	200
	3 523,81350
	2 862,59850
	661,21500
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	МБ
	703
	0503
	1600270690
	600
	24 982,74355
	5 146,54655
	19 836,19700
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2.9. "Модернизация объекта благоустройства:  памятный огонь у «Обелиска погибшим в годы Великой отечественной войны» перевод с баллонного на природный газ".Установка памятного огня у "Обелиска погибшим в годы Великой отечественной войны" п. Ставрово
-разработка ПСД-
-строительно-монтажные работы-
-Тех. присоединение
	МБ
	703
	0502
	1600241230
	400
	385,00000
	0,00000
	385,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	ВБ
	703
	0502
	1600241230
	400
	200,00000
	0,00000
	200,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Основное мероприятие 3.   Расходы на обеспечение деятельности   учреждений "Благоустройство"
	Итого по 3 мероприятию. МКУ "Управление ЖКК и строительства", МБУ «СЕЗ»,  учреждения благоустройств
	703
	0000
	1600300000
	000
	677 516,27425
	91 617,31992
	117 678,20000
	115 898,00000
	117 440,91811
	117 440,91811
	117 440,91811

	 3.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений «Благоустройств»
	МБ
	703
	0503
	1600325590
	100
	38 167,20108
	38 167,20108
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3 2 Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений «Благоустройство»
	МБ
	703
	0503
	1600325590
	200
	4 333,53479
	4 333,53479
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3 3. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений «Благоустройство»
	МБ
	703
	0503
	1600325590
	600
	634 658,34638
	48 859,39205
	117 578,20000
	115 898,00000
	117 440,91811
	117 440,91811
	117 440,91811

	
	МБ
	703
	0705
	1600325590
	600
	100,00000
	0,00000
	100,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3 4 Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений «Благоустройство»
	МБ
	703
	0503
	1600325590
	800
	257,19200
	257,19200
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Основное мероприятие 4. "Приведение в нормативное состояние существующих мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов"
	Итого по 4 МКУ "Управление ЖКК и строительства", МБУ «СЕЗ»,  учреждения благоустройств
	703
	0000
	1600400000
	0
	11 917,89032
	3 021,59032
	2 596,30000
	300,00000
	2 000,00000
	2 000,00000
	2 000,00000

	4.1 Приведение в нормативное состояние существующих мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов
	МБ
	703
	0502
	1600422450
	200
	1 719,65032
	1 719,65032
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	МБ
	703
	0503
	1600422450
	200
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	МБ
	703
	0503
	1600422450
	800
	40,00000
	40,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	ОБ
	703
	0502
	16004S2160
	600
	2 466,40000
	0,00000
	2 466,40000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	МБ
	703
	0502
	16004S2160
	600
	129,90000
	0,00000
	129,90000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	МБ
	703
	0502
	1600422450
	600
	7 561,94000
	1 261,94000
	0,00000
	300,00000
	2 000,00000
	2 000,00000
	2 000,00000

	Основное мероприятие 5.  "Мероприятия по обслуживанию населения услугами бани"
	, Администрация округа
	703
	0000
	1600500000
	0
	8 333,43355
	1 410,63355
	1 354,80000
	1 392,00000
	1 392,00000
	1 392,00000
	1 392,00000

	5.1 Содержание и обслуживание бани
	МБ
	703
	0502
	1600522510
	200
	1 279,93155
	1 279,93155
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	МБ
	703
	0502
	1600522510
	600
	5 922,80000
	0,00000
	1 154,80000
	1 192,00000
	1 192,00000
	1 192,00000
	1 192,00000

	
	МБ
	703
	1003
	1600561070
	300
	1 100,65000
	100,65000
	200,00000
	200,00000
	200,00000
	200,00000
	200,00000

	
	МБ
	703
	0502
	1600522510
	800
	30,05200
	30,05200
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000




	



		Приложение № 4 к Программе

	                         План реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Собинского муниципального округа 

	Владимирской области»
	Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Источник финансирования
	Объем средств на реализацию программы, тыс.руб.
	Ожидаемый непосредственный результат в показателях(краткое описание целевые показатели и индикаторы)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная  программа ««Благоустройство территории Собинского муниципального округа Владимирской области на период 2025-2030 гг»»
	МКУ "Управление ЖКК и строительства", МБУ «СЕЗ»,  учреждения благоустройств, администрация округа
	Всего по бюджетам всех уровней
	256 971,18209
	256 096,48224
	153 557,30000
	164 012,51811
	156 619,81811
	156 619,81811
	Повышение уровня благоустроенности, улучшения состояния, эстетического вида и привлекательности территорий муниципального округа

	
	
	ФБ
	16 961,35015
	6 998,47368
	6 690,67100
	6 812,30900
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	ОБ
	53 741,84985
	50 001,82632
	206,92900
	210,69100
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	МБ
	173 866,14469
	188 696,01000
	146 659,70000
	156 989,51811
	156 619,81811
	156 619,81811
	

	
	
	ВН/Б
	12 401,83740
	10 400,17224
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Основное мероприятие 1
	МКУ "Управление ЖКК и строительства", МБУ «СЕЗ»,  учреждения благоустройств 
	Всего по бюджетам всех уровней
	73 034,01700
	56 078,29800
	7 260,70000
	7 392,70000
	0,00000
	0,00000
	Количество обустроенных дворовых территорий - 37 ед. или 7,23% от общего их количества; количество  обустроенных общественных территорий  - 7 ед. или 30,43% от их общего количества

	«Формирование комфортной городской среды»
	
	ФБ
	16 961,35015
	6 998,47368
	6 690,67100
	6 812,30900
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	ОБ
	53 741,84985
	47 535,42632
	206,92900
	210,69100
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	МБ
	2 330,81700
	1 544,39800
	363,10000
	369,70000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	ВН/Б
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	1.1 Формирование комфортной городской среды
	
	Всего по бюджетам всех уровней
	18 218,42100
	7 517,15800
	7 260,70000
	7 392,70000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	ФБ
	16 961,35015
	6 998,47368
	6 690,67100
	6 812,30900
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	ОБ
	346,14985
	142,82632
	206,92900
	210,69100
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	МБ
	910,92100
	375,85800
	363,10000
	369,70000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	ВН/Б
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	1.2  Расходы на формирование комфортной городской среды
	МКУ "Управление ЖКК и строительства"
	МБ
	56,56200
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3. Расходы на формирование комфортной городской среды (предоставление субсидий бюджетным учреждениям)
	МБУ "СЕЗ"
	МБ
	1 309,92900
	1 121,04000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	1.4. Расходы на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых и прилегающих территорий 
	МБУ "СЕЗ"
	ОБ
	53 395,70000
	47 392,60000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Количество обустроенных дворовых территорий- не менее 21 шт  и прилегающих территорий- не менее10шт

	
	
	МБ
	53,40500
	47,50000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Основное мероприятие 2
	МКУ «Управление ЖКК и строительства», учреждения благоустройств, администрация округа
	Всего, по бюджетам всех уровней
	87 887,62130
	78 388,88424
	28 706,60000
	35 786,90000
	35 786,90000
	35 786,90000
	 

	«Повышение уровня благоустройства и озеленения Собинского муниципального округа»- всего в т.ч.
	
	МБ
	75 485,78390
	67 988,7120
	28 706,60000
	35 786,90000
	35 786,90000
	35 786,90000
	

	
	
	ВБ
	12 401,83740
	10 400,17224
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	2.1. Расходы на содержание и ремонт объектов уличного освещения
	Учреждения благоустройств, администрация округа, МКУ "ЖКК и строительства"
	Всего, по бюджетам всех уровней
	34 497,28203
	26 735,40000
	27 706,60000
	31 286,90000
	31 286,90000
	31 286,90000
	Доля установленных или замененных светильников уличного освещения за период 2025-2030гг не менее 38,24% от их общего количества

	
	МКУ «Управление ЖКК и строительства»
	МБ
	22 901,18362
	1 275,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	МБУ «Благоустройство» Собинка
	МБ
	5 396,52679
	25 460,40000
	27 706,60000
	31 286,90000
	31 286,90000
	31 286,90000
	

	
	МКУ «Благоустройство» г.Лакинск
	МБ
	3 851,77009
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	МКУ «Благоустройство» п.Ставрово
	МБ
	1 713,48617
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Администрация округа
	МБ
	634,31536
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2 Расходы на благоустройство и текущее содержание мест захоронения
	Учреждения благоустройств
	Всего, по бюджетам всех уровней
	5 099,80611
	2 097,41700
	500,00000
	2 000,00000
	2 000,00000
	2 000,00000
	Количество территорий кладбищ, приведённых в нормативное состояние в соответствии с нормами СанПин

	
	МКУ «Благоустройство» г.Лакинск
	МБ
	3 261,36163
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	МКУ «Благоустройство» п.Ставрово
	МБ
	623,83675
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	МБУ «Благоустройство» г.Собинка
	ВБ
	16,51700
	16,51700
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	МБУ «Благоустройство» г.Собинка
	МБ
	1 198,09073
	2 080,90000
	500,00000
	2 000,00000
	2 000,00000
	2 000,00000
	

	2.3 Расходы на озеленение территории округа
	Учреждения благоустройств
	Всего, по бюджетам всех уровней
	3 607,19645
	3 800,00000
	500,00000
	2 000,00000
	2 000,00000
	2 000,00000
	количество высаженных деревьев, кустарников, обустроенных клумб

	
	МБУ «Благоустройство» Собинка
	МБ
	2 069,97230
	3 800,00000
	500,00000
	2 000,00000
	2 000,00000
	2 000,00000
	

	
	МКУ «Благоустройство» г.Лакинск
	МБ
	526,80000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	МКУ «Благоустройство» г.Лакинск
	ВБ
	180,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	МКУ «Благоустройство» п.Ставрово
	МБ
	830,42415
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	2.4 Расходы по благоустройству территории для комфортного проживания граждан
	МКУ "Управление ЖКК и строительства", учреждения "Благоустройств"
	Всего, по бюджетам всех уровней
	8 601,86310
	11 712,61024
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Кол-во обустроенных территорий, выполненных мероприятий для комф.проживания граждан

	
	МБУ «Благоустройство» г.Собинка
	ВБ
	2 594,25000
	6 928,82700
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	МБУ «Благоустройство» г.Собинка
	МБ
	0,00000
	2 500,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	МБУ "СЕЗ"
	ВБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	МБУ "СЕЗ"
	МБ
	0,00000
	0,00000
	 
	 
	 
	 
	

	
	МКУ «Управление ЖКК и строительства»
	МБ
	5 992,59810
	2 000,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	ВБ
	15,01500
	283,78324
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	2.5. Снос аварийных многоквартирных домов, а также бесхозных построек на территории округа
	Учреждения благоустройств
	Всего, по бюджетам всех уровней
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	500,00000
	500,00000
	500,00000
	Количество снесённых аварийных домов/бесхозяйственных построек

	
	МКУ «Благоустройство» г.Лакинск
	МБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	МБУ «Благоустройство» г.Собинка
	МБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	500,00000
	500,00000
	500,00000
	

	2.6.  Создание условий и обустройство мест массового отдыха населения на территории округа
	Учреждения благоустройств, МКУ "Управление ЖКК и строительства", МБУ "СЕЗ", администрация округа
	Всего, по бюджетам всех уровней
	1 792,46643
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Количество отремонтированных/обустроенных мест массового отдыха граждан

	
	МКУ «Благоустройство» п.Ставрово
	МБ
	236,84585
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	МКУ «Благоустройство» п.Ставрово
	ВБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	МКУ «Благоустройство» г.Лакинск
	ВБ
	150,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	МКУ "Управление ЖКК и строительства"
	МБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	МКУ "Управление ЖКК и строительства"
	ВБ
	473,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	МБУ "СЕЗ"
	ВБ
	490,81829
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Администрация округа
	ВБ
	441,80229
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	2.7 Приобретение, содержание и ремонт МАФ и объектов благоустройства на территории округа
	МКУ "Управление ЖКК и строительства",  учреждения благоустройств,Учреждения Благоустройств, МБУ "СЕЗ"
	Всего, по бюджетам всех уровней
	26 279,86213
	12 961,04500
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Количество приобретённых МАФ

	
	МКУ "Управление ЖКК и строительства"
	ВБ
	166,08982
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	
	МБУ «Благоустройство» г.Собинка
	ВБ
	7 845,04500
	2 971,04500
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	МБУ «Благоустройство» г.Собинка
	МБ
	11 462,43917
	9 990,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	МКУ «Благоустройство» г.Лакинск
	МБ
	4 079,37385
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	МКУ «Благоустройство» г.Лакинск
	ВБ
	29,30000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	МКУ «Благоустройство» п.Ставрово
	МБ
	2 697,61429
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	2.8. Расходы за счет дотации на сбалансированность, способствующих развитию гражданского общества путем введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования
	МКУ "Управление ЖКК и строительства", Администрация округа, Учреждения Благоустройств
	Всего, по бюджетам всех уровней
	8 009,14505
	20 497,41200
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Количество обустроенных/отремонтированных территорий с использованием добровольных пожертвований граждан 

	
	МКУ "Управление ЖКК и строительства"
	МБ
	1 415,43013
	661,21500
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	МБУ "СЕЗ"
	МБ
	1 143,60655
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	МКУ «Благоустройство» г.Лакинск
	МБ
	417,76900
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	МБУ «Благоустройство» г.Собинка
	МБ
	4 002,94000
	19 836,19700
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Администрация округа
	МБ
	1 029,39937
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	2.9. "Модернизация объекта благоустройства:  памятный огонь у «Обелиска погибшим в годы Великой отечественной войны» перевод с баллонного на природный газ".Установка памятного огня у "Обелиска погибшим в годы Великой отечественной войны" п. Ставрово
	МБУ "СЕЗ"
	МБ
	0,00000
	385,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Установка памятного огня у "Обелиска погибшим в годы Великой отечественной войны" п. Ставрово

	
	
	ВБ
	0,00000
	200,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Основное мероприятие 3. Расходы на обеспечение деятельности учреждений "Благоустройство"
	Учреждения благоустройств
	Всего, по бюджетам всех уровней
	91 617,31992
	117 678,20000
	115 898,00000
	117 440,91811
	117 440,91811
	117 440,91811
	Содержание и поддержание  нормативного состояния населенных пунктов округа

	
	Собинка
	МБ
	48 859,39205
	117 678,20000
	115 898,00000
	117 440,91811
	117 440,91811
	117 440,91811
	

	
	Лакинск
	МБ
	22 285,04158
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Ставрово
	МБ
	20 472,88629
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Основное мероприятие 4
	МКУ "Управление ЖКК и строительства",  Учреждения благоустройств
	Всего, по бюджетам всех уровней
	3 021,59032
	2 596,30000
	300,00000
	2 000,00000
	2 000,00000
	2 000,00000
	Доля отремонтированных площадок ТКО от их общего количества 8,8%

	 
	МКУ "ЖКК и строительства"
	МБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	 
	Администрация округа
	МБ
	40,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	«Приведение в нормативное состояние существующих мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов»- всего 
	МБУ «Благоустройство» г.Собинка
	МБ
	1 261,94000
	129,90000
	300,00000
	2 000,00000
	2 000,00000
	2 000,00000
	

	
	МБУ «Благоустройство» г.Собинка
	ОБ
	0,00000
	2 466,40000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	МКУ «Благоустройство» г.Лакинск
	МБ
	1 218,65212
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	МКУ «Благоустройство» п.Ставрово
	МБ
	500,99820
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Основное мероприятие 5 "Мероприятия по обслуживанию населения услугами бани"
	МКУ «Благоустройство» п.Ставрово, администрация округа
	Всего, по бюджетам всех уровней
	1 410,63355
	1 354,80000
	1 392,00000
	1 392,00000
	1 392,00000
	1 392,00000
	Доля жителей, воспользовавшихся услугой социального билета 0,3% от количества проживающих 

	5.1 «Возмещение расходов на оплату услуг социальных билетов в банях»
	Администрация округа
	МБ
	100,65000
	200,00000
	200,00000
	200,00000
	200,00000
	200,00000
	

	5.2 Содержание и обслуживание общественной бани п. Ставрово(закупка энергетических ресурсов)
	МБУ «Благоустройство» г.Собинка
	МБ
	0,00000
	1 154,80000
	1 192,00000
	1 192,00000
	1 192,00000
	1 192,00000
	

	
	МКУ «Благоустройство» п.Ставрово
	МБ
	1 309,98355
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	







	



Приложение № 5 к Программе
                                                                                                

                                                 Порядок
[bookmark: _Hlk184129679]финансирования и расходования средств на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Собинского муниципального округа».

1.1 Настоящий Порядок определяет механизм расходования средств реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Собинского муниципального округа» (далее – Программа).
1.2 Финансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальной Программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации за счет средств бюджета муниципального округа и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период, а также за счет средств, которые предполагается направить на выполнение мероприятий этой муниципальной программы, полученных из бюджетов различного уровня и внебюджетных источников. Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период устанавливаются в соответствии с планируемыми бюджетными ассигнованиями местного бюджета.
1.3 Средства направляются на реализацию следующих мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Собинского муниципального округа».
– основное мероприятие № 1 - «Формирование комфортной городской среды» - расходы на благоустройство дворовых и общественных территорий;
– основное мероприятие № 2 - «Повышение уровня благоустройства озеленения Собинского муниципального округа» включает в себя:
* расходы на содержание и ремонт объектов уличного освещения; 
* благоустройство и содержание мест захоронения;
* расходы на озеленение территории округа;
*расходы по благоустройству территории для комфортного проживания граждан;
* снос аварийных многоквартирных домов, а также бесхозных построек
* создание условий и обустройство мест массового отдыха;
* приобретение, содержание и ремонт малых архитектурных форм (памятников и пр.).
– основное мероприятие № 3 - «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений «Благоустройство», это (МБУ «Благоустройство» г. Собинка, МКУ «Благоустройство» г. Лакинска, МКУ «Благоустройство» п. Ставрово);

– основное мероприятие № 4 - «Приведение в нормативное состояние существующих мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов - расходы по содержанию площадок ТКО;
– основное мероприятие № 5 «Содержание и обслуживание бани» 
* расходы на оплату льготных билетов жителям, постоянно проживающим в г. Лакинск и пользующихся услугой бани г. Собинки;
* расходы на содержание бани в п. Ставрово. 
1.4 Средства на реализацию мероприятий расходуются по направлениям расходов путем заключения как прямых договоров, так и путем проведения закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.5 Целевое назначение субсидий определяется правилами предоставления субсидий и соглашениями, исходя из необходимости достижения результатов использования субсидии.
1.6 Правила предоставления субсидий могут устанавливать требования к составу расходных обязательств муниципального образования, софинансируемых из областного бюджета, включающие требования к составу приобретаемых в целях достижения результатов использования субсидий товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) и (или) способам финансового обеспечения реализации соответствующих расходных обязательств за счет средств бюджета муниципального образования.
1.7 Порядок предоставления субсидий на финансирование объектов капитального строительства государственной собственности области или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность области, капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований области определен постановлением Губернатора Владимирской области от 15.07.2008 № 517.
1.8  Финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов для муниципальных нужд Собинского муниципального округа осуществляется в соответствии с постановлением администрации округа от 21.01.2025 № 73 «Об утверждении Положения о порядке финансирования строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов для муниципальных нужд», муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями осуществляется в соответствии с постановлением администрации округа от 17.01.2025 № 36 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Собинского муниципального округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».1.9 Финансирование главных распорядителей бюджетных средств осуществляется на основании заявок на выделение средств для проведения мероприятий муниципальной Программы на основании документов, подтверждающих возникновение обязательств, в пределах утвержденных лимитов.
 1.10 Средства на проведение мероприятий имеют целевой характер и использование их на цели, не предусмотренные настоящим порядком, не допускается.
 1.11 Ответственность за нецелевое использование бюджетных средств муниципального округа, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы, несут учреждения, в распоряжение которых переданы средства.
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