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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Собинского муниципального округа Владимирской области

08.07.2026			                                             	                                     № 1252					

	О внесении изменений в постановление администрации Собинского муниципального округа от 04.02.2025 № 169 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского муниципального округа»
	



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», постановлением Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390 "О государственной программе Владимирской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области", постановлением администрации Собинского муниципального округа от 10.01.2025 № 6 "Об утверждении Порядка разработки, реализации, оценки эффективности, методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Собинского муниципального округа и порядка финансирования и расходования средств на их реализацию" и руководствуясь статьей 32 Устава округа, администрация Собинского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Собинского муниципального округа от 04.02.2025 № 169 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского муниципального округа», изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Собинского муниципального округа от 08.06.2026 № 1005 «О внесении изменений в постановление администрации Собинского муниципального округа от 04.02.2025 № 169 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского муниципального округа».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете "Доверие" и подлежит размещению на официальном сайте администрации Собинского муниципального округа Владимирской области.



Глава округа                                                                                                      А.В. Разов












































Приложение 
к постановлению администрации
Собинского муниципального округа
                      от 08.07.2026  №  1252

Муниципальная программа  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Собинского муниципального округа»

[bookmark: Par38]Паспорт муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского муниципального округа»

	Наименование 
Муниципальной программы
	«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского муниципального округа»


	Ответственный исполнитель  программы
	Управление архитектуры и градостроительства администрации Собинского муниципального округа


	Соисполнители программы
	МКУ «Управление экономики, сельского хозяйства и природопользования»;
МКУ «Управление ЖКК и строительства Собинского муниципального округа»;
Управление архитектуры и градостроительства;
Комитет по управлению имуществом администрации Собинского муниципального округа;
Администрация Собинского муниципального округа Владимирской области.

	Перечень подпрограмм
	1. Обеспечение жильем молодых семей Собинского муниципального округа.
2. Стимулирование развития жилищного строительства для комфортного проживания многодетных семей.
3. Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности.
4. Обеспечение жильем многодетных семей Собинского муниципального округа.
5. Социальное жилье.
6. Стимулирование развития жилищного строительства.

	Цель муниципальной программы
	Обеспечение жителей Собинского муниципального округа доступным и комфортным жильем.

	Задачи муниципальной программы
	- Создание условий для активного участия граждан в жилищном строительстве;
- Стимулирование спроса на рынке жилья и развитие механизмов адресной поддержки.

	Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
	1. Годовой объем ввода жилья.
2. Количество земельных участков, предоставленных (предоставляемых) многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой.
3. Количество разработанных и прошедших государственную экспертизу проектов по обеспечению земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой.
4. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет бюджетных средств.
5. Количество документов для осуществления градостроительной деятельности актуализированных
6. Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия  при оказании содействия за счет бюджетных средств.
7. Количество граждан, перед которыми государство имеет обязательство по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Общая площадь, приобретенных жилых помещений.
9. Количество семей, получивших жилые помещения по договорам социального найма муниципального жилищного фонда.
10. Количество переселенных граждан из многоквартирных домов и домов блокированной застройки.
11. Количество расселенного аварийного жилого фонда.

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	2025 - 2030 годы

	Объемы ресурсов на реализацию муниципальной программы
	Объем финансирования 902533,06085 тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета :
2025 год - 1259,89880 тыс.руб.;
2026 год - 1104,12872 тыс. руб.;
2027 год - 1572,97758 тыс. руб.;
2028 год - 1475,12016  тыс. руб.;
2029 год - 1446,93032  тыс. руб.;
2030 год - 1446,93032  тыс. руб.;
- средства областного бюджета: 
2025 год – 208091,05077 тыс. руб.;
2026 год - 106877,98643 тыс. руб.;
2027 год - 34193,42242 тыс. руб.;
2028 год - 81208,74684 тыс. руб.;
2029 год - 146474,20568 тыс. руб.;
2030 год - 146474,20568  тыс. руб.;
- средства местного бюджета:
2025 год - 29011,16363 тыс. руб.;
2026 год - 14763,14150 тыс. руб.;
2027 год - 4905,20000 тыс. руб.;
2028 год - 15522,90000 тыс. руб.;
2029 год - 17986,50000  тыс. руб.;
2030 год - 17986,50000 тыс. руб.;
- внебюджетные средства (собственные и заемные средства молодых семей):
2025 год - 7587,35400 тыс. руб.;
2026 год - 14103,71100 тыс. руб.;
2027 год - 12957,98400 тыс. руб.;
2028 год - 11662,18700 тыс. руб.;
2029 год - 12210,40800 тыс. руб.;
2030 год - 12210,40800тыс. руб.;
* - объемы финансового обеспечения носят прогнозный характер.

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	- увеличение годового объема ввода жилья к 2030 году;
- улучшение жилищных условий молодых семей Собинского муниципального округа;
- стимулирование и закрепление положительных тенденций в изменении демографической ситуации в Собинском муниципальном округе; 
- укрепление семейных отношений в молодежной среде и повышение авторитета многодетности;
- увеличение годового объема ввода жилья для работников бюджетной сферы;
- обеспечение жильем работников бюджетной сферы, признанных в установленном законом порядке нуждающимися в жилых помещениях;
- увеличение муниципального жилищного фонда;
- улучшение жилищных условий семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
- переселение граждан из аварийного жилого фонда;
- сокращение аварийного жилого фонда в Собинском муниципальном округе.



I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы: текущее состояние жилищного строительства в Собинском муниципальном округе, основные проблемы, прогноз развития.

Проведенные реформы в жилищной сфере обеспечили коренной поворот от планово-административных методов регулирования к рыночным механизмам при соблюдении принципов обеспечения социальных гарантий в области жилищных прав малоимущим гражданам и иным категориям населения, установленным законодательством Российской Федерации. 
Достигнутые результаты в сфере жилищного строительства в округе сформировались как результат планомерной реализации мероприятий, направленных на повышение доступности жилья и содействие жилищному строительству. 
[bookmark: Par247]Наблюдается устойчивая тенденция увеличения обеспеченности жителей муниципального округа жильем. 
Вместе с тем наряду с указанными положительными результатами преобразований пока не удалось обеспечить существенного улучшения ситуации в жилищной сфере, повысить доступность жилья для населения и обеспечить комфортные и безопасные условия проживания. Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство и наем жилья с использованием рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей - семьям с высокими доходами.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации требуется наличие следующих документов территориального планирования и градостроительного зонирования:
-  генерального плана;
- правил землепользования и застройки;
- нормативов градостроительного проектирования Собинского муниципального округа.
В связи с постоянно меняющейся ситуацией в кадастре недвижимости в отношении земельных участков и объектов недвижимости возникает необходимость постоянного внесения изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования.
Основными проблемами препятствующими активному развитию жилищного строительства в округе являются множество факторов:
- отсутствие в достаточном количестве подготовленных земельных участков, обеспеченных инженерными сетями, объектами транспортной и социальной инфраструктуры для комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства;
- слабая взаимосвязь генеральных планов, текущих и среднесрочных прогнозов жилищного строительства на территории муниципального округа с инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных округов;
- высокая стоимость подключения к сетям инженерно-технического обеспечения;
- наличие широких социальных групп населения с доходами, не достаточными для приобретения жилья с помощью собственных и заемных средств. 
Для дальнейшего развития обеспечения доступным и комфортным жильем населения Собинского муниципального округа необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих реализацию мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.
Динамика развития жилищной сферы в период до 2030 года будет определяться воздействием ряда факторов. 
На основании документов территориального планирования будут определены оптимальные варианты видов развития жилищного строительства исходя из перспектив социально-экономического и демографического развития поселений, с учетом потребностей и предпочтений их населения. При этом изменится структура предложения жилья за счет увеличения доли жилья экономкласса. Техническая политика в жилищной сфере будет осуществляться на основе разработки и внедрения технических регламентов, устанавливающих требования к безопасности зданий и сооружений и связанным с этими требованиями процессам проектирования (включая инженерные изыскания), территориального планирования и планировки территорий, строительства, эксплуатации и ликвидации зданий и сооружений, а также к безопасности строительных материалов, изделий, конструкций. Получат дальнейшее развитие различные формы государственно-частного партнерства, в том числе при комплексном освоении территорий под жилую застройку. Вместе с тем, сохранится высокая зависимость жилищной сферы от динамики макроэкономических показателей, которые будут оказывать существенное влияние на доходы населения. Все это определяет существенные риски реализации муниципальной программы.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы, показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации муниципальной программы.

Приоритеты муниципальной политики Собинского муниципального округа в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из задач, поставленных:
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";
- Государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710;
- Приказом Минрегиона России от 09.09.2013 № 372 "Об утверждении методических рекомендаций субъектам Российской Федерации по порядку и случаям бесплатного предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей";
- Постановлением администрации Собинского района от 19.05.2022 № 553 "Об утверждении правил предоставления многодетным семьям социальных выплат на строительство индивидуального жилого дома и их использования" утверждены  постановлением администрации района от 19.05.2022 № 553;
- Стратегией социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года, утвержденной Указом Губернатора области от 02.06.2009 № 10;
- Постановлением администрации Собинского муниципального округа от 10.01.2025 № 15 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Собинского муниципального округа до 2030 года»;
- "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 22.04.2024, с изм. от 25.04.2024);
- Постановлением О государственной программе Владимирской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области" от 17 декабря 2013 года № 1390.
Приоритетом муниципальной политики муниципального округа в сфере развития жилищного строительства на среднесрочную перспективу является обеспечение жителей Собинского муниципального округа доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства, стимулирования спроса на рынке жилья.
Для достижения этой цели администрацией Собинского муниципального округа проводится согласованная политика, направленная на сохранение и развитие потенциала строительного комплекса Собинского муниципального округа, формирование сегмента жилья экономического класса.
Учитывая основные целевые ориентиры и приоритеты развития сферы жилищного строительства, основной стратегической целью муниципальной программы является обеспечение жителей Собинского муниципального округа доступным и комфортным жильем.
Для достижения цели предполагается решение следующих задач:
- создание условий для активного участия граждан в жилищном строительстве;
- стимулирование спроса на рынке жилья и развитие механизмов адресной поддержки.
Муниципальную программу предполагается реализовать в течение 2025 - 2030 годов.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в таблице  № 1. Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения), изменения приоритетов государственной  и муниципальной политики в жилищной сфере.
Ожидаемые конечные результаты:
- увеличение годового объема ввода жилья к 2030 году;
- улучшение жилищных условий молодых семей Собинского муниципального округа;
- стимулирование и закрепление положительных тенденций в изменении демографической ситуации в Собинском муниципальном округе;
- укрепление семейных отношений в молодежной среде и повышение авторитета многодетности;
- обеспечение жильем работников бюджетной сферы, признанных в установленном законом порядке нуждающимися в жилых помещениях;
- увеличение жилищного фонда Собинского муниципального округа;
- улучшение жилищных условий семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
- переселение граждан из аварийного жилого фонда;

 Ш. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм.

В рамках решения задач муниципальной программы предусматривается реализация следующих основных мероприятий, реализующихся в рамках подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Собинского муниципального округа».
В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление следующего основного мероприятия:
- предоставление молодым семьям Собинского муниципального округа социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.
За период действия подпрограммы с 2021 по 2025 гг. ежегодно увеличивается число молодых семей, желающих участвовать в Подпрограмме. Несмотря на то, что за данный период 31 молодая семья улучшили свои жилищные условия, воспользовавшись ипотечными кредитами и займами, вопрос обеспечения жильем молодых семей остается актуальной проблемой.
Реализация основного мероприятия за период с 2025 по 2030 гг. позволит создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей, привлечь в жилищную сферу внебюджетные источники, в том числе финансовые средства молодых семей, развить и закрепить положительные демографические тенденции, укрепить семейные отношения в молодежной среде и повысить авторитет многодетности.

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства для комфортного проживания многодетных семей».

Мероприятия подпрограммы включают следующие направления:
- обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте 18 лет.
За период реализации Подпрограммы с 2011 – 2025 гг. из 780 многодетных семей, изъявивших желание получить земельные участки бесплатно, 518 семей осуществили свое намерение. 
Обеспечено инфраструктурой, в том числе:
- электроснабжением  - 60,81 %;
- водоснабжение         - 35,33 %;
- водоотведение          - 35,33 %;
- газоснабжение         - 24,13 %;
- обеспеченность асфальтированными автомобильными дорогами – 24,13 %;
- грунтовыми – 83,2 %.
Реализация мероприятия направлена на повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих на территории Собинского муниципального округа, и будет осуществляться посредством принятия полномочий от поселений Собинского муниципального округа и средств на их реализацию.

Подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности».

В рамках основного мероприятия Подпрограммы планируется подготовка проектов документов территориального планирования, градостроительного зонирования и их изменений, документация по планировке территории, нормативы градостроительного проектирования.
За период действия Подпрограммы 2014-2025 гг. ежегодно проводились работы по подготовке проектов генеральных планов сельских поселений, правил землепользования и застройки, проектов планировки и проектов межевания территории, описания границ населенных пунктов и границ территориальных зон, разработаны местные нормативы градостроительного проектирования Собинского муниципального округа и сельских поселений. Но в связи с постоянно меняющейся ситуацией в кадастре недвижимости в отношении земельных участков и объектов недвижимости возникает необходимость постоянного внесения изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования.


Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей Собинского муниципального округа».

В рамках реализации Подпрограммы планируется осуществление следующих мероприятий:
- предоставление многодетным семьям Собинского муниципального округа, участникам Подпрограммы социальных выплат на строительство индивидуальных жилых домов;
- разработка и внедрение правовых, финансовых и организационных механизмов, оказания государственной поддержки многодетным семьям по строительству индивидуальных жилых домов;
- привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения многодетных семей благоустроенным жильем;
- оказание поддержки за счет средств областного бюджета муниципальным образованиям, привлекающим для решения этой проблемы финансовые ресурсы путем консолидации бюджетных источников финансирования;
- принятие многодетных семей в состав участников мероприятия по обеспечению жильем многодетных семей государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»;
- формирование базы многодетных семей – участников мероприятия по обеспечению жильем многодетных семей государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»;
- осуществление расчета размера социальной выплаты на дату выдачи свидетельства;
- осуществление контроля и утверждение порядка осуществления контроля за исполнением многодетными семьями обязательств о вводе построенного (реконструированного) жилого дома в эксплуатацию.

Подпрограмма «Социальное жилье».

В рамках реализации Подпрограммы планируется осуществление следующих мероприятий:
- обеспечение работников бюджетной сферы служебными помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда;
- обеспечение социальным жильем жителей муниципального округа по договорам социального найма.
С целью сокращения очередности, обеспечения жильем малоимущих слоев населения возникает необходимость оказания государственной поддержки муниципальному округу в увеличении муниципального жилищного фонда для предоставления жилых помещений гражданам по договорам социального найма.
Реализация подпрограммных мероприятий позволит с помощью государственной поддержки увеличить количество граждан, улучшивших жилищные условия, и увеличить муниципальный жилищный фонд для осуществления поставленных целей.
Срок реализации: 2025-2030 гг.

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства».

В рамках реализации Подпрограммы планируется осуществление следующих мероприятий:
- переселение граждан из аварийного жилья многоквартирных домов;
- переселение граждан из аварийного жилья домов блокированной застройки.
В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов:
- при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда по делам, связанным с расселением аварийного жилищного фонда;
- которые расположены на территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки;
-  которые расположены в опорных населенных пунктах.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
Реализация подпрограммных мероприятий позволит с помощью государственной поддержки увеличить количество граждан, улучшивших жилищные условия, и обеспечить доступным и комфортным жильем населения Собинского муниципального округа Владимирской области.
Срок реализации: 2025-2030 гг.

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Расходы в рамках муниципальной программы формируются за счёт средств бюджета всех уровней, в том числе бюджета Собинского муниципального округа, включая средства, переданные в рамках делегированных полномочий, а также за счёт внебюджетных источников. Объём и структура бюджетного финансирования программы ежегодно уточняются с учётом реальных возможностей местного бюджета и фактического выполнения программных мероприятий.
При определении ресурсного объема учтено: 
- плановое количество получателей государственной и муниципальной поддержки, прогноз рыночной стоимости жилья, информация соисполнителей Программы о количественной и стоимостной оценке соответствующих мероприятий.

V. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств бюджета МО, другим источникам финансирования и направлениям затрат.

Сведения на реализацию муниципальной программы в разрезе ответственных исполнителей, соисполнителей мероприятий представлены в таблице № 3.
Объемы ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке по основаниям ст. 217 и  ст. 232 Бюджетного кодекса РФ.



VI. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы, и прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения Собинского муниципального округа.

Реализация муниципальной программы к 2030 году должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, обеспечению населения доступным и качественным жильем.
Планы комплексного освоения территорий и планы реконструкции застроенных территорий для массового строительства жилья экономического класса будут скоординированы с документами территориального планирования и градостроительного зонирования, предусматривающими согласованное развитие социальной и инженерной (включая дорожную и коммунальную) инфраструктур с учётом прогнозов по размещению новых производств и созданию новых рабочих мест. 
Строительство жилья будет проводиться, в основном, частными коммерческими застройщиками, действующими в условиях свободной конкуренции, в том числе с привлечением частных подрядных строительных организаций. Некоммерческие частные застройщики (индивидуальные застройщики, кооперативы, некоммерческие организации, строящие и предоставляющие жилье в некоммерческий наем) будут получать государственную поддержку при условии строительства жилья экономического класса. 
Таким образом, в результате реализации мероприятий муниципальной программы к 2030 году будет сформирован эффективный рынок жилья, который в сочетании с эффективными и адекватными мерами государственной поддержки отдельных категорий граждан обеспечит комфортную среду проживания и жизнедеятельности для всех жителей Российской Федерации. 

VII. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы.

[bookmark: sub_121244]Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной программы (далее – показатели), мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение. 
Методика оценки эффективности муниципальной программы (далее – Методика) представляет собой алгоритм оценки по годам и по итогам реализации муниципальной программы в целом, как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы. 
Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:
1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы (оценка результативности); 
2) степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);
3) эффективность использования бюджетных средств бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

Расчет результативности по каждому показателю Муниципальной программы проводится по формуле:

 ,
где:
Ei – степень достижения  i - показателя муниципальной программы (процентов);
Tfi – фактическое значение показателя;
TNi – установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:


где: E - результативность реализации муниципальной программы (процентов);
n - количество показателей программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
- если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;
- если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;
- если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета округа на реализацию муниципальной программы запланированному уровню производится по следующей формуле:

,
где:
П – полнота использования бюджетных средств;
ЗФ – фактические расходы  бюджета на реализацию  программы в соответствующем периоде;
ЗП – запланированные бюджетные расходы на реализацию  программы в соответствующей периоде.

Если значение показателя  полноты использования средств равно или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню считается высокой.
Если значение показателя полноты использования средств меньше 80%, но  больше 50%, то степень соответствия фактических затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню считается удовлетворительной.
Если значение показателя полноты использования средств меньше 50%, то степень соответствия фактических затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню считается неудовлетворительной.

Расчет эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:  

,
где:
Э – эффективность использования бюджетных средств;
П – показатель полноты использования бюджетных средств;
E – показатель результативности реализации муниципальной программы.
В целях оценки эффективности использования бюджетных средств  при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
- если значение показателя эффективность использования бюджетных средств Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;
- если значение показателя эффективность использования бюджетных средств Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;
- если значение показателя эффективность использования средств бюджетных Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.
При необходимости ответственный исполнитель муниципальной программы  будет привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации муниципальной программы.

Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского муниципального округа»

	№
п/п
	Наименование показателя
(индикатора)
	Ед. изм.
	Значение показателей

	
	
	
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.

	
	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского муниципального округа»

	1.
	Годовой объем ввода жилья
	Тыс. м²
	21,4
	40,0
	26,89
	27,8
	28,4
	27,0

	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Собинского муниципального округа»

	1.


	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия  при оказании содействия за счет бюджетных средств
	Ед.
	4
	4
	6
	6
	4
	2

	Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства для комфортного проживания многодетных семей»

	1.
	Количество земельных участков, предоставленных (предоставляемых) многодетным семьям, обеспеченных  инженерной и транспортной инфраструктурой
	Ед.
	315
	125
	10
	14
	14
	14

	2.
	Количество разработанных и прошедших государственную экспертизу проектов по обеспечению земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Протяженность  автомобильной дороги
	м.
	-
	1406,0
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности»

	1.
	Количество документов для осуществления градостроительной деятельности актуализированных
	
Ед.

	50
	300
	158
	2
	2
	2

	Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей Собинского муниципального округа»

	1.
	Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия  при оказании содействия за счет бюджетных средств
	Ед.
	2
	3
	2
	2
	2
	2

	Подпрограмма «Социальное жилье»

	1.

	Строительство и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий
	Кв.м
	697,55
	105,59
	0
	644
	2415,6
	2528,25

	2.
	Количество граждан муниципального округа, перед которыми государство имеет обязательство по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации
	Кол-во семей
	11
	3
	0
	12
	61
	64

	Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»

	1.

	Строительство и приобретение жилых помещений, выплата гражданам возмещения за изымаемые жилые помещения многоквартирных аварийных домов.
	Кв.м.
	236,58
	168,8
	225,0
	247,0
	184,0
	502,0

	
	Количество расселяемых граждан:
- многоквартирных аварийных домов

	Кол-во чел.
	17
	15
	19
	18
	15
	27

	2.
	Строительство и приобретение жилых помещений, выплата гражданам возмещения за изымаемые жилые помещения  аварийных домов блокированной застройки  
	Кв.м.
	135,0
	0
	85,0
	85,0
	69,0
	102,0

	
	Количество расселяемых граждан:
- аварийных домов блокированной застройки  

	Кол-во
чел.
	7
	0
	5
	8
	4
	9




	Таблица 2
	

	ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского муниципального округа»
	

	№ п/п
	Номер и наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый результат
	Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Связь мероприятия с показателями Программы (подпрограммы)

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	(краткое описание)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Подпрограмма «Обеспечение  жильем молодых семей Собинского муниципального округа»

	1.
	Основное мероприятие 1:
«Предоставление молодым семьям  Собинского округа социальных выплат на приобретение (строительство) жилья»
	МКУ «Управление экономики, сельского хозяйства и природопользования»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Улучшение жилищных условий 
молодых семей

	Высокий уровень очередности
	Количество молодых семей улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет бюджетных средств

	Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства для комфортного проживания многодетных семей»

	2.
	Основное мероприятие 1:
«Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет»

	Муниципальное  казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального комплекса и строительства администрации Собинского муниципального округа»
	2025
	2030
	Повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих на территории Собинского муниципального округа Владимирской области. Повышение уровня обустройства населенных пунктов инженерной и транспортной инфраструктурой на территории Собинского муниципального округа Владимирской области.
	Рост социальной напряженности
	Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой

	Подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности»

	3.
	Основное мероприятие 1: «Организация подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территорий»
	Управление архитектуры и градостроительства
	2025
	2030
	Формирование правовой основы для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального округа
	Сокращение значений целевых показателей на достижение поставленных целей
	Количество  подготовленных документов территориального планирования и градостроительного зонирования  с описанием границ населенных пунктов и территориальных зон

	Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей Собинского муниципального округа»

	4.
	Основное мероприятие 1:
«Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей»




Основное мероприятие 2:
«Осуществление контроля и утверждение порядка осуществления  контроля за исполнением многодетными семьями обязательств о вводе построенного (реконструированного) жилого дома в эксплуатацию. Осмотр создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства, в отношении которого дано обязательство о вводе в эксплуатацию»
	МКУ «Управление экономики, сельского хозяйства и природопользования»



Управление архитектуры и градостроительства
	2025






2025
	2030






2030
	Улучшение жилищных условий многодетных семей


Введение в эксплуатацию построенного (реконструируемого) жилого дома
	Высокий уровень очередности





Возврат предоставленной социальной выплаты в областной и районный бюджеты бюджетной системы РФ.

	Количество многодетных семей улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет бюджетных средств


Количество многодетных семей улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет бюджетных средств



	Подпрограмма «Социальное жилье»

	5.
	Основное мероприятие 1: "Обеспечение работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда"







Основное мероприятие 2:
"Обеспечение социальным жильем жителей муниципального округа по договорам найма"
	Управление  архитектуры и градостроительства, Комитет по управлению имуществом администрации Собинского муниципального округа








Управление  архитектуры и градостроительства, Комитет по управлению имуществом администрации Собинского муниципального округа
	2025













2025
	2030













2030
	- увеличение  годового объема ввода жилья;
- обеспечение жильем семей работников бюджетной сферы, признанных в установленном законом порядке нуждающимися в жилых помещениях.

- увеличение жилищного фонда Собинского муниципального округа;
- обеспечение жильём семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий по договорам социального найма.
	Согласно потребности












Высокий уровень очередности
	Количество семей работников бюджетной сферы, обеспеченных жилыми помещениями.










Количество семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий по договорам социального найма.
Количество кв. м., приобретенного жилого помещения.

	Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»

	6.
	Основное мероприятие 1: 
«Переселение граждан из аварийного жилья»







Основное мероприятие 2:
«Переселение граждан из аварийного жилья домов блокированной застройки»
	Комитет по управлению имуществом администрации Собинского муниципального округа;
МКУ «Управление ЖКК
и строительства»;
Администрация Собинского муниципального округа Владимирской области

Комитет по управлению имуществом администрации Собинского муниципального округа;
МКУ «Управление ЖКК
и строительства»
	2025







2025
	2030







2030
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда Собинского муниципального округа.

	Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик населенных пунктов, сдерживает развитие инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность округа.

	Сокращение площади аварийного жилого фонда округа.



Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

	Статус
	Наименование  муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы, ведомственной целевой программы (ВЦП), основного мероприятия
	Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств районного бюджета (далее также - ГРБС)
	Код бюджетной   
классификации <*>
	Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	всего по муниципальной программе
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	[bookmark: _Hlk439876615][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK37]Муниципальная программа
	Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского муниципального округа
	Всего
	000
	0000
	1200000000
	000
	902533,06085
	245949,46720
	136848,96765
	53629,58400
	109868,95400
	178118,04400
	178118,04400

	
	
	Ответственный исполнитель:
	Управление архитектуры и градостроительства


	
	
	Соисполнитель 1:
	МКУ "Управление экономики, сельского хозяйства и природопользования"

	
	
	Всего
	703
	0000
	1210100000
	300
	158524,86261
	20611,82511
	27128,31150
	30095,68400
	21479,15400
	29604,94400
	29604,94400

	
	
	МБ
	703
	1004
	12101L4970
	300
	8893,62461
	1469,72611
	1423,89850
	1500,00000
	1500,00000
	1500,00000
	1500,00000

	
	
	ОБ
	703
	1004
	12101L4970
	300
	20587,51410
	2968,60120
	2821,37128
	3562,72242
	3341,07984
	3946,86968
	3946,86968

	
	
	ФБ
	703
	1004
	12101L4970
	300
	8305,98590
	1259,89880
	1104,12872
	1572,97758
	1475,12016
	1446,93032
	1446,93032

	
	
	Внебюджетные средства
	000
	0000
	0000000000
	300
	70732,05200
	7587,35400
	14103,71100
	12957,98400
	11662,18700
	12210,40800
	12210,40800

	
	
	МБ
	703
	1003
	12401S0810
	300
	2850,65500
	366,31200
	383,84300
	525,10000
	525,20000
	525,10000
	525,10000

	
	
	ОБ
	703
	1003
	1240170810
	300
	47155,03100
	6959,93300
	7291,35900
	9976,90000
	2975,56700
	9975,63600
	9975,63600

	
	
	Соисполнитель 2
	МКУ «Управление ЖКК и строительства»

	[bookmark: _Hlk439874374][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK23]
	
	Всего
	703
	0000
	1220100000
	000
	368512,50170
	123182,70170
	80943,60000
	0,00000
	0,00000
	82193,10000
	82193,10000

	
	
	МБ
	703
	0502
	1220121540
	200
	830,00000
	830,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	703
	0502
	1220141020
	400
	9300,00000
	4500,00000
	4800,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	703
	0409
	1220141020
	400
	2880,99999
	1080,99999
	600,00000
	0,00000
	0,00000
	600,00000
	600,00000

	
	
	ОБ
	703
	0409
	1220170050
	400
	330431,10000
	103637,90000
	71766,40000
	0,00000
	0,00000
	77513,40000
	77513,40000

	
	
	МБ
	703
	0409
	12201S0050
	400
	25070,40171
	13133,80171
	3777,20000
	0,00000
	0,00000
	4079,70000
	4079,70000

	
	
	Соисполнитель 3:
	Управление архитектуры и градостроительства

	
	
	Всего
	703
	0412
	1230100000
	200
	9471,85000
	2066,75000
	2784,90000
	1094,90000
	1104,90000
	1210,20000
	1210,20000

	
	
	МБ
	703
	0412
	1230121350
	200
	4860,30000
	1437,00000
	2048,00000
	358,00000
	281,30000
	368,00000
	368,00000

	
	
	МБ
	703
	0412
	12301S0080
	200
	311,55000
	29,75000
	36,90000
	36,90000
	123,60000
	42,20000
	42,20000

	
	
	ОБ
	703
	0412
	1230170080
	200
	4300,0000
	600,00000
	700,00000
	700,00000
	700,00000
	800,00000
	800,00000

	
	
	Соисполнитель 4:
	Управление  архитектуры и градостроительства, 
Комитет по управлению имуществом администрации Собинского муниципального округа

	
	
	Всего:
	000
	0501
	1250200000
	400
	261874,48281
	59983,18281
	10461,90000
	0,00000
	63809,80000
	63809,80000
	63809,80000

	
	
	МБ
	703
	0501
	12502S0090
	400
	2996,08281
	2996,08281
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	766
	0501
	12502S0090
	400
	29237,60000
	0,00000
	523,10000
	0,00000
	9571,50000
	9571,50000
	9571,50000

	
	
	ОБ
	703
	0501
	1250270090
	400
	56987,10000
	56987,10000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	ОБ
	766
	0501
	1250270090
	400
	172653,70000
	0,00000
	9938,80000
	0,00000
	54238,30000
	54238,30000
	54238,30000

	
	
	Соисполнитель 5:
	Комитет по управлению имуществом администрации Собинского муниципального округа

	
	
	Всего:
	766
	0501
	1250241190
	400
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	766
	0501
	1250241190
	400
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	Соисполнитель 6:
	МКУ «Управление ЖКК и строительства», 
Комитет по управлению имуществом администрации Собинского муниципального округа

	
	
	Всего:
	000
	0501
	1260000000
	400
	101518,42873
	37474,07258
	15530,25615
	22439,00000
	23475,10000
	1300,00000
	1300,00000

	
	
	ОБ
	766
	0501
	126016748Р
	400
	17679,84320
	17287,48705
	392,35615
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	ОБ
	766
	0501
	126016748S
	400
	53875,30000
	0,00000
	13967,70000
	19953,80000
	19953,80000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	766
	0501
	126016748S
	400
	8416,56937
	889,21742
	755,85195
	1050,20000
	3521,30000
	1100,00000
	1100,00000

	
	
	МБ
	766
	0501
	1260141270
	400
	861,45593
	861,45593
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	ОБ
	766
	0501
	1260273380
	400
	17514,11657
	17514,11657
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	766
	0501
	12602S3380
	400
	3171,14366
	921,79561
	414,34805
	1435,00000
	0,00000
	200,00000
	200,00000

	
	
	Соисполнитель 7:
	Администрация Собинского муниципального округа Владимирской области

	
	
	Всего:
	000
	0501
	1260000000
	400
	2630,93500
	2630,93500
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	ОБ
	703
	0501
	126016748Р
	400
	2135,91295
	2135,91295
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	703
	0501
	126016748S
	400
	112,41647
	112,41647
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	703
	0501
	1260141270
	400
	382,60558
	382,60558
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Подпрограмма 1
	Обеспечение жильем молодых семей Собинского муниципального округа
	Ответственный исполнитель: МКУ "Управление экономики, сельского хозяйства и природопользования"
	000
	0000
	0000000000
	300
	108519,17661
	13285,58011
	19453,10950
	19593,68400
	17978,38700
	19104,20800
	19104,20800

	Основное мероприятие 1.1.
	Предоставление молодым семьям Собинского округа социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
	Всего
	000
	0000
	0000000000
	300
	108519,17661
	13285,58011
	19453,10950
	19593,68400
	17978,38700
	19104,20800
	19104,20800

	
	
	МБ
	703
	1004
	12101L4970
	300
	8893,62461
	1469,72611
	1423,89850
	1500,00000
	1500,00000
	1500,00000
	1500,00000

	
	
	ОБ
	703
	1004
	12101L4970
	300
	20587,51410
	2968,60120
	2821,37128
	3562,72242
	3341,07984
	3946,86968
	3946,86968

	
	
	ФБ
	703
	1004
	12101L4970
	300
	8305,98590
	1259,89880
	1104,12872
	1572,97758
	1475,12016
	1446,93032
	1446,93032

	
	
	Внебюджетные средства
	000
	0000
	0000000000
	300
	70732,05200
	7587,35400
	14103,71100
	12957,98400
	11662,18700
	12210,40800
	12210,40800

	[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: _Hlk441605623][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK39]Подпрограмма 2
	Стимулирование развития жилищного строительства для комфортного проживания многодетных семей
	Ответственный исполнитель подпрограммы
МКУ «Управление ЖКК и строительства
	703
	0000
	1220100000
	000
	368512,50170
	123182,70170
	80943,60000
	0,00000
	0,00000
	82193,10000
	82193,10000

	Основное мероприятие 2.1.
	«Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет»
	Всего
	703
	0000
	1220100000
	000
	368512,50170
	123182,70170
	80943,60000
	0,00000
	0,00000
	82193,10000
	82193,10000

	
	
	МБ
	703
	0502
	1220121540
	200
	830,00000
	830,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	703
	0502
	1220141020
	400
	9300,00000
	4500,00000
	4800,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	703
	0409
	1220141020
	400
	2880,99999
	1080,99999
	600,00000
	0,00000
	0,00000
	600,00000
	600,00000

	
	
	ОБ
	703
	0409
	1220170050
	400
	330431,10000
	103637,90000
	71766,40000
	0,00000
	0,00000
	77513,40000
	77513,40000

	
	
	МБ
	703
	0409
	12201S0050
	400
	25070,40171
	13133,80171
	3777,20000
	0,00000
	0,00000
	4079,70000
	4079,70000

	Подпрограмма 3
	Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности
	Ответственный исполнитель: управление  архитектуры и градостроительства
	703
	0412
	1230100000
	200
	9471,85000
	2066,75000
	2784,90000
	1094,90000
	1104,90000
	1210,20000
	1210,20000

	[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: _Hlk441606154]Основное мероприятие 3.1.
	«Организация подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировки территории»
	Всего
	703
	0412
	1230100000
	200
	9471,85000
	2066,75000
	2784,90000
	1094,90000
	1104,90000
	1210,20000
	1210,20000

	
	
	МБ
	703
	0412
	1230121350
	200
	4860,30000
	1437,00000
	2048,00000
	358,00000
	281,30000
	368,00000
	368,00000

	
	
	МБ
	703
	0412
	12301S0080
	200
	311,55000
	29,75000
	36,90000
	36,90000
	123,60000
	42,20000
	42,20000

	
	
	
ОБ

	703
	0412
	1230170080
	200
	4300,0000
	600,00000
	700,00000
	700,00000
	700,00000
	800,00000
	800,00000

	Подпрограмма 4
	Обеспечение жильем многодетных семей Собинского муниципального округа
	Ответственный исполнитель: Управление МКУ «Управление экономики, сельского хозяйства и природопользования»

	703
	1003
	1240100000
	300
	50005,68600
	7326,24500
	7675,20200
	10502,00000
	3500,76700
	10500,73600
	10500,73600

	Основное мероприятие 4.1.
	Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей
	Всего
	703
	1003
	1240100000
	300
	50005,68600
	7326,24500
	7675,20200
	10502,00000
	3500,76700
	10500,73600
	10500,73600

	
	
	МБ
	703
	1003
	12401S0810
	300
	2850,65500
	366,31200
	383,84300
	525,10000
	525,20000
	525,10000
	525,10000

	
	
	ОБ
	703
	1003
	1240170810
	300
	47155,03100
	6959,93300
	7291,35900
	9976,90000
	2975,56700
	9975,63600
	9975,63600

	Основное мероприятие 4.2.
	Осуществление контроля и утверждение порядка осуществления контроля за исполнением многодетными семьями обязательств о вводе построенного (реконструируемого) жилого дома в эксплуатацию. Осмотр создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства, в отношении которого дано обязательство о вводе в эксплуатацию.
	Ответственный исполнитель: управление  архитектуры и градостроительства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма 5
	Социальное жилье
	Ответственный исполнитель: Управление  архитектуры и градостроительства, Комитет по управлению имуществом администрации Собинского муниципального округа
	000
	0501
	1250000000
	400
	261874,48281
	59983,18281
	10461,90000
	0,00000
	63809,80000
	63809,80000
	63809,80000

	Основное мероприятие 5.1.
	Обеспечение работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда
	Всего
	000
	0501
	1250100000
	400
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Основное мероприятие 5.2.
	Обеспечение социальным жильем жителей муниципального округа по договорам найма
	Всего
	000
	0501
	1250200000
	400
	261874,48281
	59983,18281
	10461,90000
	0,00000
	63809,80000
	63809,80000
	63809,80000

	
	
	МБ
	703
	0501
	12502S0090
	400
	2996,08281
	2996,08281
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	766
	0501
	12502S0090
	400
	29237,60000
	0,00000
	523,10000
	0,00000
	9571,50000
	9571,50000
	9571,50000

	
	
	ОБ
	703
	0501
	1250270090
	400
	56987,10000
	56987,10000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	ОБ
	766
	0501
	1250270090
	400
	172653,70000
	0,00000
	9938,80000
	0,00000
	54238,30000
	54238,30000
	54238,30000

	
	
	МБ
	766
	0501
	1250241190
	400
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Подпрограмма 6
	Стимулирование развития жилищного строительства
	Ответственный исполнитель: 
МКУ «Управление ЖКК
и строительства», Комитет по управлению имуществом администрации Собинского муниципального округа, Администрация Собинского муниципального округа Владимирской области
	000
	0501
	1260000000
	400
	104149,36373
	40105,00758
	15530,25615
	22439,00000
	23475,10000
	1300,00000
	1300,00000

	Основное мероприятие 6.1.
	Переселение граждан из аварийного жилья
	Всего
	000
	0501
	1260160000
	400
	83464,10350
	21669,09540
	15115,90810
	21004,00000
	23475,10000
	1100,00000
	1100,00000

	
	
	ОБ
	766
	0501
	126016748Р
	400
	17679,84320
	17287,48705
	392,35615
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	ОБ
	703
	0501
	126016748Р
	400
	2135,91295
	2135,91295
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	766
	0501
	126016748S
	400
	8416,56937
	889,21742
	755,85195
	1050,20000
	3521,30000
	1100,00000
	1100,00000

	
	
	ОБ
	766
	0501
	126016748S
	400
	53875,30000
	0,00000
	13967,70000
	19953,80000
	19953,80000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	703
	0501
	126016748S
	400
	112,41647
	112,41647
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	766
	0501
	1260141270
	400
	861,45593
	861,45593
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	703
	0501
	1260141270
	400
	382,60558
	382,60558
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Основное мероприятие 6.2.
	Переселение граждан из аварийного жилья домов блокированной застройки
	Всего
	766
	0501
	1260200000
	400
	20685,26023
	18435,91218
	414,34805
	1435,00000
	0,00000
	200,00000
	200,00000

	
	
	ОБ
	766
	0501
	1260273380
	400
	17514,11657
	17514,11657
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	766
	0501
	12602S3380
	400
	3171,14366
	921,79561
	414,34805
	1435,00000
	0,00000
	200,00000
	200,00000



Таблица 4
4. Таблицу 4 «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
План реализации муниципальной программы
	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной программы, включенной в подпрограмму, мероприятий ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Источник финансирования
	Объем средств на реализацию программы, тыс. рублей
	Ожидаемый непосредственный результат в натуральных показателях (краткое описание), целевые индикаторы и показатели)

	
	
	
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030
	

	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Собинского муниципального округа»
Основное мероприятие 1. Предоставление молодым семьям Собинского округа социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
	МКУ "Управление экономики, сельского хозяйства и природопользования"
	МБ
	1469,72611
	1423,89850
	1500,00000
	1500,00000
	1500,00000
	1500,00000
	К концу 2030 года 26 молодых семей улучшат свои жилищные условия при финансовой поддержке за счет бюджетных средств.

Показатель: количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет бюджетных средств.

	
	
	ОБ
	2968,60120
	2821,37128
	3562,72242
	3341,07984
	3946,86968
	3946,86968
	

	
	
	ФБ
	1259,89880
	1104,12872
	1572,97758
	1475,12016
	1446,93032
	1446,93032
	

	
	
	Внебюджетные средства
	7587,35400
	14103,71100
	12957,98400
	11662,18700
	12210,40800
	12210,40800
	

	Итого по подпрограмме
	
	
	13285,58011
	19453,10950
	19593,68400
	17978,38700
	19104,20800
	19104,20800
	

	Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства для комфортного проживания многодетных семей»
Основное мероприятие 1.
Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет
	МКУ «Управление жилищно-коммунального комплекса и строительства администрации Собинского муниципального округа»
	МБ
	19544,80170
	9177,20000
	0
	0
	4679,70000
	4679,70000
	492 земельных участка будут обеспечены инженерной инфраструктурой


	
	
	ОБ
	103637,90000
	71766,40000
	0
	0
	77513,40000
	77513,40000
	

	Итого по  подпрограмме
	
	
	123182,70170
	80943,60000
	0
	0
	82193,10000
	82193,10000
	

	Подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности»
Основное мероприятие 1. Организация подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировки территорий
	Управление архитектуры и градостроительства
	ОБ
	600,00000
	700,00000
	700,00000
	700,00000
	800,00000
	800,00000
	514 актуализированных документов территориального планирования для осуществления градостроительной деятельности

	
	
	МБ
	1466,75000
	2084,90000
	394,90000
	404,90000
	410,20000
	410,20000
	

	Итого по подпрограмме
	
	
	2066,75000
	2784,90000
	1094,90000
	1104,90000
	1210,20000
	1210,20000
	

	Подпрограмма
«Обеспечение жильем многодетных семей Собинского муниципального округа»
Основное мероприятие 1.
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей
	Управление МКУ «Управление экономики, сельского хозяйства и природопользования»
	МБ
	366,31200
	383,84300
	525,10000
	525,20000
	525,10000
	525,10000
	Улучшение жилищных условий 13 многодетных семей.

	
	
	ОБ
	6959,93300
	7291,35900
	9976,90000
	2975,56700
	9975,63600
	9975,63600
	

	Итого по подпрограмме
	
	
	7326,24500
	7675,20200
	10502,00000
	3500,76700
	10500,73600
	10500,73600
	

	Подпрограмма 
«Социальное жилье»
Основное мероприятие 1: Обеспечение работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда
	Управление архитектуры и градостроительства, Комитет по управлению имуществом администрации Собинского муниципального округа
	МБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	ОБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Подпрограмма 
«Социальное жилье»
Основное мероприятие 2:
Обеспечение социальным жильем жителей муниципального округа по договорам найма
	Управление архитектуры и градостроительства, Комитет по управлению имуществом администрации Собинского муниципального округа
	МБ
	2996,08281
	523,10000
	0,00000
	9571,50000
	9571,50000
	9571,50000
	151 семья улучшит жилищные условия, признанная нуждающейся в улучшении жилищных условий по договорам социального найма. 6390,99 кв.м., приобретенного жилого помещения.

	
	
	ОБ
	56987,10000
	9938,80000
	0,00000
	54238,30000
	54238,30000
	54238,30000
	

	Итого по подпрограмме:
	
	
	59983,18281
	10461,90000
	0,00000
	63809,80000
	63809,80000
	63809,80000
	

	Подпрограмма 
«Стимулирование развития жилищного строительства»
Основное мероприятие 1:
Переселение граждан из аварийного жилья
	МКУ «Управление ЖКК
и строительства», Комитет по управлению имуществом администрации Собинского муниципального округа, Администрация Собинского муниципального округа Владимирской области
	ОБ
	19423,40000
	14360,05615
	19953,80000
	19953,80000
	0,00000
	0,00000
	





Расселение аварийного жилого фонда 1563,38 кв.м.;
Переселение 111 граждан из аварийного жилого фонда.

	
	
	МБ
	2245,69540
	755,85195
	1050,20000
	3521,30000
	1100,00000
	1100,00000
	

	Подпрограмма 
«Стимулирование развития жилищного строительства»
Основное мероприятие 2:
Переселение граждан из аварийного жилья блокированной застройки
	МКУ «Управление ЖКК
и строительства», Комитет по управлению имуществом администрации Собинского муниципального округа
	ОБ
	17514,11657
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Расселение аварийного жилого фонда блокированной застройки 476 кв.м.; Переселение 33 граждан из аварийного жилого фонда блокированной застройки.

	
	
	МБ
	921,79561
	414,34805
	1435,00000
	0,00000
	200,00000
	200,00000
	

	Итого по подпрограмме:
	
	
	40105,00758
	15530,25615
	22439,00000
	23475,10000
	1300,00000
	1300,00000
	

	Итого по программе
	
	
	245949,46720
	136848,96765
	53629,58400
	109868,95400
	178118,04400
	178118,04400
	






ПОДПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
СОБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

ПАСПОРТ
	Наименование Подпрограммы
	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Собинского муниципального округа» (далее - подпрограмма)

	Ответственный исполнитель Подпрограммы
	 МКУ «Управление экономики, сельского хозяйства и природопользования»


	Соисполнители Подпрограммы
	- отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Собинского муниципального округа;
- финансово-кредитные учреждения (по согласованию).

	Программно-целевые инструменты Подпрограммы
	Система государственной и муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы.

	Цель Подпрограммы 

	Оказание молодым семьям Собинского муниципального округа - участникам Подпрограммы государственной и муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий.

	Задачи Подпрограммы
	- предоставление молодым семьям Собинского округа - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;
- оказание содействия за счет бюджетных средств в улучшении жилищных условий молодых семей;
- привлечение в жилищную сферу внебюджетных источников, в том числе финансовых средств молодых семей;
- формирование списков молодых семей - участников Подпрограммы.

	Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
	- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет бюджетных средств

	Этапы и сроки реализации  Подпрограммы 
	2025 - 2030 годы.

	Объем ресурсов Подпрограммы
	Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет 108519,17661 тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 8305,98590 тыс. руб.*;
2025 год - 1259,89880 тыс.руб.;
2026 год - 1104,12872 тыс. руб.;
2027 год - 1572,97758 тыс. руб.;
2028 год - 1475,12016 тыс. руб.;
2029 год - 1446,93032 тыс. руб.;
2030 год - 1446,93032 тыс. руб.;
- средства областного бюджета - 20587,51410 тыс. руб.*; 
2025 год - 2968,60120 тыс.руб.;
2026 год - 2821,37128 тыс. руб.;
2027 год - 3562,72242 тыс. руб.;
2028 год - 3341,07984 тыс. руб.;
2029 год - 3946,86968 тыс. руб.;
2030 год - 3946,86968 тыс. руб.;
- средства местного бюджета - 8893,62461 тыс. руб.,
2025 год - 1469,72611 тыс.руб.;
2026 год - 1423,89850 тыс. руб.;
2027 год - 1500,00000 тыс. руб.;
2028 год - 1500,00000 тыс. руб.;
2029 год - 1500,00000 тыс. руб.;
2030 год - 1500,00000 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 70732,05200 тыс. руб.
2025 год - 7587,35400 тыс.руб.;
2026 год - 14103,71100 тыс. руб.;
2027 год - 12957,98400 тыс. руб.;
2028 год - 11662,18700 тыс. руб.;
2029 год - 12210,40800 тыс. руб.;
2030 год - 12210,40800 тыс. руб.;

	Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
	Улучшение жилищных условий молодых семей Собинского муниципального округа.
Стимулирование и закрепление положительных тенденций в изменении демографической ситуации в Собинском муниципальном округе. 
Укрепление семейных отношений в молодежной среде и повышение авторитета многодетности.



<*> Средства федерального и областного бюджетов носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению 

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,
проблемы и прогноз развития.

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Собинского муниципального округа" предусматривает создание системы государственной и муниципальной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий в целях стимулирования и закрепления положительных тенденций в изменении демографической ситуации в Собинском муниципальном округе.
Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без государственной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, молодые семьи не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. Чаще всего молодые семьи еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако такая категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, а государственная и муниципальная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения и повлияет на улучшение демографической ситуации в стране. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности и уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых позволит сформировать экономически активный слой населения.
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей Собинского района 2021-2025 года демонстрирует ежегодный рост числа молодых семей, желающих стать участниками Подпрограммы. За этот период 31 молодая семья Собинского муниципального округа улучшили жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, при оказании поддержки за счет средств бюджетов всех уровней. Несмотря на достигнутые результаты проблема обеспечения жильем молодых семей остается актуальной. 
Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит к концу 2030 года обеспечить жильем 26 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (при выделении средств из федерального и областного бюджетов), а также позволит обеспечить:
- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
- привлечение в жилищную сферу внебюджетных источников, в том числе финансовых средств молодых семей;
- развитие и закрепление положительных демографических тенденций;
- укрепление семейных отношений в молодежной среде и повышение авторитета многодетности.
Таким образом, целесообразно продолжить реализацию данного механизма улучшения жилищных условий молодых семей Собинского муниципального округа.
Разработка и реализация Подпрограммы на территории Собинского муниципального округа осуществляется в соответствии с подпрограммой "Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области" государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области».

II. Основные цели и задачи Подпрограммы с указанием сроков
и этапов ее реализации, а также целевых показателей.

Целью Подпрограммы является Улучшение жилищных условий молодых семей Собинского муниципального округа.
Цель Подпрограммы будет достигаться решением следующих основных задач: 
- оказание содействия за счет бюджетных средств в улучшении жилищных  условий;
- привлечение в жилищную сферу внебюджетных источников, в том числе финансовых средств молодых семей.
Подпрограмма рассчитана на 2025 - 2030 годы.
Целевой показатель Подпрограммы - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет бюджетных средств к окончанию срока реализации Подпрограммы достигнет значения 25.

III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы.

Основное мероприятие Подпрограммы – предоставление молодым семьям Собинского муниципального округа социальных выплат на приобретение (строительство) жилья – ориентировано на решение задачи оказания содействия за счет бюджетных средств в улучшении жилищных условий молодых семей (представлено в таблице № 2).
В рамках Подпрограммы реализуются следующие мероприятия:
- обеспечение долевого финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Собинского муниципального округа;
- формирование заявок на долевое финансирование за счет средств областного бюджета;
- утверждение списков молодых семей - участников Подпрограммы;
- определение норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному округу для расчета размера социальной выплаты;
- осуществление расчета размера социальной выплаты на дату выдачи свидетельства;
- оформление и выдачу свидетельств молодым семьям - участникам подпрограммы;
- информационное сопровождение хода реализации основного мероприятия;
- предоставление за счет бюджетных средств социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение ее целей и задач.
Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации представлены в таблице № 3.
Объемы финансового обеспечения носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов на соответствующий год, а также возможностей молодых семей - участников Подпрограммы. 

V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы.

Риски реализации Подпрограммы связаны с:
- изменениями федерального и регионального законодательства в части изменения условий финансирования мероприятий;
- значительным опережением роста рыночной стоимости жилья в сравнении с ростом доходов населения Собинского муниципального округа;
- недофинансированием мероприятий Подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов;
Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется принятие следующих мер:
-корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации Подпрограммы в соответствии с условиями финансирования мероприятий из федерального и областного бюджетов;
- своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
При расчете объемов финансового обеспечения учтено плановое количество получателей поддержки и прогнозное значение стоимости 1 кв. метра жилья.
Объем финансового обеспечения Подпрограммы за счет средств бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностями бюджетов, а также могут быть скорректированы по основаниям, установленным статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса РФ.
ПОДПРОГРАММА
«СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ»

ПАСПОРТ
	Наименование Подпрограммы
	Муниципальная подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства для комфортного проживания многодетных семей» (Далее Подпрограмма)

	Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы
	МКУ «Управление ЖКК и строительства»

	Цели Подпрограммы
	Цель:
-	повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет (далее - многодетные семьи), проживающих на территории Собинского муниципального округа.

	Задачи Подпрограммы
	Задача:
-	обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет.

	Целевые индикаторы и показатели
	Количество земельных участков, предоставленных (предоставляемых) многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой – 125 участка

	Сроки реализации Подпрограммы
	2025 - 2030 годы 

	Объем бюджетных
ассигнований на реализацию подпрограммы
	Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет 368512,50170 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 330431,10000 тыс.руб., из них в 
2025 году - 103637,90000 тыс.руб.,
2026 году - 71766,40000 тыс.руб.,
2027 году - 0 тыс.руб.,
2028 году - 0 тыс.руб., 
2029 году - 77513,40000 тыс.руб.;
2030 году - 77513,40000 тыс. руб.
- средства местного бюджета - 38081,40170 тыс.руб., из них в 
2025 году - 19544,80170 тыс. руб.,
2026 году - 9177,20000 тыс. руб.,
2027 году - 0 тыс. руб.,
2028 году - 0 тыс. руб.,
2029 году - 4679,70000 тыс. руб.,
2030 году - 4679,70000 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
	В результате реализации Подпрограммы 125 земельных участков, предоставленных многодетным семьям, будут обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой.




I. Характеристика сферы реализации  подпрограммы, основные проблемы, прогноз развития.

Для решения социальных проблем многодетных семей Приказом Минрегиона России от 09.09.2013 № 372 "Об утверждении методических рекомендаций субъектам Российской Федерации по порядку и случаям бесплатного предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей" утвержден порядок бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях и имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними.
Значительные затраты при строительстве жилого дома многодетные семьи понесут при подключении жилого дома к инженерной инфраструктуре.
Задача по обеспечению земельных участков, предоставляемых для многодетных семей, инженерной и транспортной инфраструктурой при поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных образований определена Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».
Органами местного самоуправления, на которые возложена задача по предоставлению земельных участков многодетным семьям, должна оказываться поддержка данной категории граждан, в том числе и по обеспечению земельных участков необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой.
По состоянию на 31.12.2025 г. на территории Собинского муниципального округа зарегистрировано 780 многодетных семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, из них 780 семей изъявили желание получить земельный участок бесплатно, из них 518 семей получили земельные участки. Анализ данных показывает, что обеспеченность земельных участков соответствующей инфраструктурой составляет:
- электроснабжением - 60,81 %;
- водоснабжение         - 35,33 %;
- водоотведение          - 35,33 %;
- газоснабжение         - 24,13 %;
- обеспеченность асфальтированными автомобильными дорогами - 24,13 %,
- грунтовыми - 83,2 %.
Наличие системных проблем в вопросах обеспечения земельных участков предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, требует программно-целевых действий.
Данная Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий по обеспечению земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, инженерной и транспортной инфраструктурой.

II. Приоритеты политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решение задач, основные ожидаемые  результаты, сроки ее реализации.

Приоритет государственной политики в сфере реализации подпрограммы определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, Постановлением администрации Собинского муниципального округа от 10.01.2025 № 15 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Собинского муниципального округа до 2030 года», Постановлением О государственной программе Владимирской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области" от 17 декабря 2013 года № 1390.
Основным приоритетом муниципальной политики является поддержка семей имеющих троих и более детей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют объективной возможности построить жилье. Основной формой поддержки такой категории граждан в рамках реализации подпрограммы будет строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, полученным в рамках действующего законодательства. 
Основными целями Подпрограммы   является:
- обеспечение устойчивого роста жилищного строительства для удовлетворения потребности населения в доступном жилье;
- повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет (далее - многодетные семьи), проживающих на территории Собинского муниципального округа.
Задачей Подпрограммы является: 
- обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет;
Целевой индикатор Подпрограммы: - количество обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет.
Срок реализации Программы 2025 - 2030 годы.

III. Характеристика  основных  мероприятий Подпрограммы.

Сводный детальный перечень основных мероприятий Подпрограммы и ожидаемый результат от их реализации представлен в таблице 2.

IV. Характеристика мер правового регулирования.

Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации Подпрограммы

	N  
п/п
	Вид нормативного
 правового акта
	Основные положения 
    нормативного    
   правового акта
	Ответственный исполнитель и 
соисполнители
	Ожидаемые сроки принятия

	1.
	Постановление администрации Собинского муниципального округа
«О внесении изменений в  муниципальную подпрограмму «Стимулирование развития жилищного строительства»

	Уточнения финансовых показателей и условий реализации подпрограммы
	Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального комплекса и строительства   Собинского муниципального округа»
	В течение срока реализации Подпрограммы

	2.
	Постановление администрации Собинского муниципального округа
«О реализации муниципальной подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства»
	Порядок реализации Подпрограммы
	Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального комплекса и строительства   Собинского муниципального округа»
	

	3.
	Постановление администрации муниципального округа «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства муниципальной собственности»
	Уточнения финансирования
	Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального комплекса и строительства   Собинского муниципального округа»
	Ежегодно в течение срока действия Подпрограммы



V. Обоснование объема ресурсов.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации Подпрограммы, устанавливается:
- при отсутствии ПСД с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства;
- в соответствии с ПСД.
В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей Подпрограммы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:
· проектно-изыскательские работы с разработкой Проектов;
· прохождение экспертизы Проектов;
· строительно-монтажные работы;
· пусконаладочные работы.
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству объекта  осуществляется с применением коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально-климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления строительства.
Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств необходимый и достаточный для строительства дренажной системы и автомобильной дороги.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ  
ПОДПРОГРАММЫ «СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ»

	№
п/п
	Наименование показателя
(индикатора)
	Ед. изм.
	Значение показателей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	
2030


	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства для комфортного проживания многодетных семей»
	
	

	1
	Количество земельных участков, предоставленных (предоставляемых) многодетным семьям, обеспеченных  инженерной и транспортной инфраструктурой
	
Ед.

	315
	125
	10
	14
	14
	14

	2
	Количество разработанных и прошедших государственную экспертизу проектов по обеспечению земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Протяженность  автомобильной дороги
	м.
	-
	1406,0
	-
	-
	-
	-



Срок реализации Программы 2025 - 2030 годы.



	№ п/п
	Номер и наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый результат 
	Последствия нереализации основного мероприятия Подпрограммы
	Связь мероприятия с показателями Программы (подпрограммы)

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	(краткое описание)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства для комфортного проживания  многодетных семей»

	1
	Основное мероприятие 1. «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет»
	Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального комплекса и строительства   Собинского муниципального округа»
	2025
	2030
	Повышение качества и условий жизни 125 семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих на территории Собинского муниципального округа Владимирской области.
	Рост социальной напряженности
	Количество земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой


Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского муниципального округа»






Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
«Стимулирование развития жилищного строительства для комфортного проживания многодетных семей»
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Собинского муниципального округа»

	Статус
	Наименование  муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной  программы, ведомственной целевой  программы (ВЦП),  основного мероприятия
	Ответственный исполнитель и  соисполнители муниципальной программы,   
подпрограммы, основного  мероприятия,     главные распорядители средств районного бюджета (далее  также - ГРБС)
	Код бюджетной   
   классификации <*>
	Расходы  по годам реализации  (тыс. рублей)

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	всего по  
муниципальной    программе
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Подпрограмма 2
	Стимулирование развития жилищного строительства для комфортного проживания многодетных семей
	Ответственный исполнитель подпрограммы
МКУ «Управление ЖКК и строительства
	
	
	
	
	368512,50170
	123182,70170
	80943,60000
	0,00000
	0,00000
	82193,10000
	82193,10000

	Основное мероприятие 2.1.
	«Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет»
	Всего
	703
	0000
	1220100000
	000
	368512,50170
	123182,70170
	80943,60000
	0,00000
	0,00000
	82193,10000
	82193,10000

	
	
	МБ
	703
	0502
	1220121540
	200
	830,00000
	830,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	703
	0502
	1220141020
	400
	9300,00000
	4500,00000
	4800,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	703
	0409
	1220141020
	400
	2880,99999
	1080,99999
	600,00000
	0,00000
	0,00000
	600,00000
	600,00000

	
	
	ОБ
	703
	0409
	1220170050
	400
	330431,10000
	103637,90000
	71766,40000
	0,00000
	0,00000
	77513,40000
	77513,40000

	
	
	МБ
	703
	0409
	12201S0050
	400
	25070,40171
	13133,80171
	3777,20000
	0,00000
	0,00000
	4079,70000
	4079,70000






ПОДПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ПАСПОРТ
	Наименование Подпрограммы 
	Подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» 

	Ответственный исполнитель Подпрограммы
	Управление архитектуры и градостроительства администрации Собинского муниципального округа

	Соисполнители Подпрограммы
	Территориальные отделы

	Программно-целевые инструменты Подпрограммы
	Реализация Подпрограммы будет осуществляться за счет средств областного и районного бюджетов на выполнение следующих мероприятий: на разработку (корректировку) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, в том числе обновление топографических съемок, описание границ населенных пунктов, границ территориальных зон, устанавливаемых правилами землепользования и застройки, в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости».

	Цели Подпрограммы
	Формирование правовой основы для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального округа. Создание благоприятных условий для:
- устойчивого развития территории муниципального округа;
- привлечения внебюджетных инвестиций в развитие экономики муниципального округа и в строительство жилья;
- улучшения среды жизнедеятельности человека на территории муниципального округа;
- снижения административных барьеров в строительстве;
- определения оптимальных вариантов развития жилищного строительства муниципального округа;
- увеличения объемов жилищного строительства;
- сокращения сроков подготовки исходно-разрешительных документов для строительства.

	Задачи Подпрограммы
	1) обеспечить своевременную разработку и утверждение документации по планировке территорий, планируемых для развития жилищного строительства, размещения объектов регионального и муниципального значения; 
2) обеспечить своевременное внесение изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки в целях реализации проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства;
3) обеспечить описание границ населенных пунктов, установленных утвержденными генеральным планом, и границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»;
4) осуществлять работу по совершенствованию нормативной правовой базы для реализации Градостроительного кодекса РФ на территории муниципального округа.

	Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
	Количество документов для осуществления градостроительной  деятельности актуализированных

	Этапы и сроки реализации Подпрограммы
	2025 - 2030 годы

	Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы
	объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет – 9471,85000 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 4300,0000 тыс. руб. , из них в
2025 году - 600,00000 тыс. руб.,
2026 году - 700,00000 тыс. руб.,
2027 году - 700,00000 тыс. руб.,
2028 году - 700,00000 тыс. руб.,
2029 году - 800,00000 тыс. руб.,
2030 году - 800,00000 тыс. руб.,
- средства местного бюджета – 5171,85000 тыс. руб., из них в
2025 году - 1466,75000 тыс.руб.,
2026 году - 2084,90000 тыс. руб.,
2027 году - 394,90000 тыс. руб.,
2028 году - 404,90000 тыс. руб.,
2029 году - 410,20000 тыс. руб.,
2030 году - 410,20000 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
	За период действия Подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
- подготовка генерального плана, правил землепользования и застройки и нормативов градостроительного проектирования Собинского муниципального округа;
- обеспечение инвестиционных площадок документацией по планировке территорий для реализации генерального плана  Собинского муниципального округа;
- описание в соответствии с требованиями действующего законодательства границ населенных пунктов, границ территориальных зон.



I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности», основные проблемы, прогноз развития.

Массовое жилищное строительство и комплексное освоение и развитие территорий невозможны без осуществления грамотного, экономически и технически обоснованного градостроительного планирования.
В связи с реорганизацией Собинского района в Собинский муниципальный округ Владимирской области в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации требуется наличие следующих документов территориального планирования:
· генерального плана округа;
· правил землепользования и застройки округа;
· местных нормативов градостроительного проектирования округа.
Согласно Земельному кодексу РФ границы населенного пункта могут быть изменены в результате внесения изменений в генеральный план округа, отображающего границы населенных пунктов. В соответствии с Федеральным законом о государственном кадастре недвижимости сведения о границах муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон должны быть отображены в государственном кадастре, что позволит в дальнейшем избежать проблем для граждан при оформлении ими прав на земельные участки, а также сократить время оформления земельно-правовых документов. 
За период реализации в 2021-2025 гг. ежегодно проводились работы по подготовке проектов генеральных планов сельских поселений, правил землепользования и застройки, проектов планировки и проектов межевания территории, описания границ населенных пунктов и границ территориальных зон, разработаны местные нормативы градостроительного проектирования Собинского муниципального округа и сельских поселений. 
В связи с постоянно меняющейся ситуацией кадастра недвижимости, формированием земельных участков, постановкой на кадастровый учет объектов недвижимости возникает необходимость постоянного мониторинга и внесения изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования с описанием границ населенных пунктов и границ территориальных зон.
Учитывая значительную стоимость этой работы оперативно выполнить данные работы только за счет средств местного бюджета без привлечения других источников финансирования не представляется возможным.

II. Приоритеты  политики в сфере реализации Подпрограммы.

Правовые нормы, регулирующие подготовку документации для осуществления градостроительной деятельности, содержатся в Градостроительном кодексе Российской Федерации и в Законе Владимирской области «О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области».

III. Цели, задачи, показатели (индикаторы),  и основные ожидаемые
конечные результаты Подпрограммы.

Целью реализации Подпрограммы является:
Формирование правовой основы для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального округа. Создание благоприятных условий для:
1) устойчивого развития территории муниципального округа;
2) привлечения внебюджетных инвестиций в развитие экономики муниципального округа и в строительство жилья;
3) улучшения среды жизнедеятельности человека на территории муниципального округа;
4) снижения административных барьеров в строительстве;
5) увеличения объемов жилищного строительства;
6) сокращения сроков подготовки исходно-разрешительных документов для строительства.
Задачами Подпрограммы являются:
1. Обеспечить своевременную разработку и утверждение документации по планировке территорий, планируемых для развития жилищного строительства, размещения объектов регионального и муниципального значения;
2. Обеспечить своевременное внесение изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки в целях реализации проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства;
3. Обеспечить описание границ населенных пунктов, установленных утвержденным генеральным планом, и границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»;
4. Осуществлять работу по совершенствованию  нормативной правовой базы для реализации на территории муниципального округа Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Целевые индикаторы Подпрограммы:
Количество территориальных зон, в отношении которых описаны границы.
Ожидаемые результаты Подпрограммы:
За период действия Подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
- обеспечение инвестиционных площадок документацией по планировке территорий для реализации схемы территориального планирования Владимирской области, генерального плана округа;
- описание в соответствии с требованиями действующего законодательства границ населенных пунктов, границ территориальных зон;
- создание правовой основы для принятия стратегических решений по комплексному социально-экономическому и территориальному развитию муниципального округа.
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2025-2030 годы.

IV. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы.

Основным мероприятием реализации Подпрограммы является организация подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территорий.
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации и непосредственных результатов приведены в таблице 2.

Мероприятия Подпрограммы предусматривают:
· совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы подготовки и утверждения документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территорий;
· осуществление мониторинга за ходом подготовки органами местного самоуправления документов  градостроительного зонирования, документации по планировке территорий;
· участие органов местного самоуправления поселений в реализации муниципальной подпрограммы по обеспечению их территорий документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территорий. 
Система подпрограммных мероприятий состоит из следующих направлений:
1. Совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы подготовки и утверждения документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территорий, включает в себя:
· разработку и внесение необходимых изменений и дополнений в нормативные правовые акты Собинского муниципального округа, регламентирующие градостроительную деятельность, в целях их совершенствования с учетом правоприменительной практики;
· осуществление мониторинга изменений в федеральном и областном законодательствах, касающихся требований к составу, порядку разработки, согласования и утверждения документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территорий; 	- оперативное доведение информации о таких изменениях до органов местного самоуправления и проектных организаций, осуществляющих разработку проектов документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территорий;
· своевременное приведение нормативно-правовых актов Собинского муниципального округа в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве.
2. Организационное обеспечение реализации Подпрограммы, включающее в себя:
· мониторинг сведений кадастра недвижимости в отношении земельных участков и объектов недвижимости и действующих документов территориального планирования;
· подготовка технических заданий на разработку проектов документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территорий, направление на согласование;
· проведение мониторинга реализации Подпрограммы.
Организационные мероприятия не требуют вложения бюджетных средств в их реализацию.

V. Характеристика мер правового регулирования.

Подпрограмма предполагает реализацию мер правового регулирования, сведения о которых приведены в таблице 1. 

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы предполагает финансирование из областного и местного бюджетов работ по подготовке документов для осуществления градостроительной деятельности. 
Распределение средств по годам приведены в таблице 3. "Объем средств, необходимых на реализацию".






Таблица 1

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ  
ПОДПРОГРАММЫ 
«Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности»

	№ 
п/п
	Индикаторы по мероприятиям Подпрограммы 
	Ед. изм.
	Целевые значения по годам :

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского муниципального округа»

	
	Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»

	1.
	Количество документов для осуществления градостроительной деятельности актуализированных
	Ед.



	50
	300
	158
	2
	2
	2



Срок реализации Программы 2025 - 2030гг.







	№ п/п
	Номер и наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый результат
	Последствия нереализации основного мероприятия Подпрограммы
	Связь мероприятия с показателями Программы (подпрограммы)

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	(краткое описание)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности»

	1
	Основное мероприятие 1: «Организация подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории»
	Управление архитектуры и градостроительства
	2025
	2030
	Формирование правовой основы для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального округа
	Сокращение значений целевых показателей на достижение поставленных целей
	Количество подготовленных документов территориального планирования и градостроительного зонирования  с описанием границ населенных пунктов и территориальных зон


Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского муниципального округа»








Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 
«Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского муниципального округа»

	Статус
	Наименование  
муниципальной
  программы, 
 подпрограммы  
муниципальной
  программы,   
 ведомственной целевой        программы (ВЦП),   
   основного   
  мероприятия
	Ответственный исполнитель и  соисполнители 
муниципальной программы,   
подпрограммы,   основного    мероприятия,      главные    
распорядители     средств    
  районного   
бюджета (далее  также - ГРБС)
	Код бюджетной   
   классификации <*>
	Расходы  по годам реализации  (тыс. рублей)

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	всего по муниципальной  программе
	2025
	2026
	2027
	2028
	2028
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Подпрограмма 3
	«Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности»
	Ответственный исполнитель: управление архитектуры и градостроительства
	
	
	
	
	9471,85000
	2066,75000
	2784,90000
	1094,90000
	1104,90000
	1210,20000
	1210,20000

	Основное мероприятие 3.1.
	«Организация подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировки территории»
	Всего
	703
	0412
	1230100000
	200
	9471,85000
	2066,75000
	2784,90000
	1094,90000
	1104,90000
	1210,20000
	1210,20000

	
	
	МБ
	703
	0412
	1230121350
	200
	4860,30000
	1437,00000
	2048,00000
	358,00000
	281,30000
	368,00000
	368,00000

	
	
	МБ
	703
	0412
	12301S0080
	200
	311,55000
	29,75000
	36,90000
	36,90000
	123,60000
	42,20000
	42,20000

	
	
	ОБ

	703
	0412
	1230170080
	200
	4300,0000
	600,00000
	700,00000
	700,00000
	700,00000
	800,00000
	800,00000






ПОДПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
СОБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

ПАСПОРТ
	Наименование Подпрограммы
	Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей Собинского муниципального округа» (далее - подпрограмма)

	Ответственный исполнитель Подпрограммы
	МКУ «Управление экономики, сельского хозяйства и природопользования»

	Соисполнители Подпрограммы
	- отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Собинского муниципального округа;
- финансово-кредитные учреждения (по согласованию);
- управление архитектуры и градостроительства.

	Программно-целевые инструменты Подпрограммы
	Система государственной и муниципальной поддержки многодетных семей в решении жилищной проблемы.

	Цель Подпрограммы 

	Улучшение жилищных условий многодетных семей Собинского муниципального округа.

	Задачи Подпрограммы
	- предоставление многодетным семьям Собинского муниципального округа - участникам Подпрограммы социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого дома;

	Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
	- количество многодетных семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого дома

	Этапы и сроки реализации  Подпрограммы 
	Программа реализуется с 2025 по 2030 годы

	Объем ресурсов Подпрограммы
	Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет – 50005,68600 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 47155,03100 тыс. руб.*:
2025 год – 6959,93300 тыс.руб.
2026 год - 7291,35900 тыс.руб.
2027 год – 9976,90000 тыс.руб.
2028 год – 2975,56700 тыс.руб.
2029 год - 9975,63600 тыс.руб
2030 год - 9975,63600 тыс.руб
- средства местного бюджета  — 2850,65500 тыс.руб.:
2025 год – 366,31200 тыс.руб.
2026 год – 383,84300 тыс.руб.
2027 год – 525,10000 тыс.руб.
2028 год – 525,20000 тыс.руб.
2029 год - 525,10000 тыс.руб
2030 год - 525,10000 тыс.руб

	Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
	Улучшение жилищных условий многодетных семей Собинского муниципального округа. 
Стимулирование и закрепление положительных тенденций в изменении демографической ситуации в Собинском муниципальном округе. 
Укрепление семейных отношений в молодежной среде и повышение авторитета многодетности



<*> Средства областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению 

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, проблемы и прогноз развития.

Социально-экономические проблемы, трудно решаемые в стране на протяжении длительного периода, резко осложнили жизнедеятельность важнейшего социального института общества - семьи. Демографическая ситуация в стране в целом и в том числе во Владимирской области становится критической. Одной из основных причин сокращения населения заключается в отсутствии перспектив решения жилищной проблемы населения репродуктивного возраста, то есть в основном молодого населения. 
Задача, связанная с обеспечением доступности жилья для населения Собинского муниципального округа, относится к приоритетным направлениям жилищной политики и является решающим фактором демографического развития.
Многодетные семьи в вопросе обеспечения жильем относятся к наиболее социально незащищенной категории населения. Семьи не имеют возможности самостоятельно, без получения социальной поддержки, улучшить жилищные условия, так как не имеют достаточных доходов, в том числе и для получения ипотечных жилищных кредитов.
Следует отметить, что во Владимирской области принят ряд мер, направленных на поддержку данной категории граждан в улучшении жилищных условий.
Несмотря на увеличение объемов средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, направляемых на улучшение жилищных условий, проблема обеспечения жилыми помещениям многодетных семей остается одной из наиболее острых социальных проблем. Ее решение в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных семей Собинского муниципального округа" (далее - Подпрограмма) окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие, создание достойных условий воспитания детей и улучшение демографической ситуации в районе.

II. Основные цели и задачи Подпрограммы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых показателей.

Цели и задачи Подпрограммы определяются целями и задачами приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", а также долгосрочными стратегическими целями и приоритетными задачами социально-экономического развития Владимирской области.
Исходя из этих документов целью Подпрограммы является оказание многодетным семьям Собинского муниципального округа - участникам Подпрограммы государственной поддержки в улучшении жилищных условий. 
В связи с этим формулируется основная задача:
- предоставление многодетным семьям Собинского муниципального округа- участникам Подпрограммы социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуальных жилых домов.
Основными принципами реализации Подпрограммы являются:
 -добровольность участия в Подпрограмме многодетных семей;
- признание многодетной семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с требованиями Подпрограммы;
- возможность для многодетных семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках Подпрограммы из областного и местных бюджетов на улучшение жилищных условий, только 1 раз.
Подпрограмма будет реализовываться в период с 2025 по 2030 гг.
Объем софинансирования расходов за счет средств областного бюджета утверждается ежегодно постановлением администрации Владимирской области.
Целевой показатель Подпрограммы - предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий не менее 6 многодетным семьям.

III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы.

На решение задачи по предоставлению многодетным семьям Собинского муниципального округа - участникам Подпрограммы социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого дома ориентировано основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей», которое приведено в таблице № 2.
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:
- методологическое обеспечение реализации Подпрограммы;
- финансовое обеспечение реализации Подпрограммы;
- организационное обеспечение реализации Подпрограммы.
Мероприятиями по нормативно-организационному обеспечению финансирования Подпрограммы являются разработка финансовых и экономических механизмов оказания государственной поддержки многодетным семьям для улучшения жилищных условий и подготовка необходимых технико-экономических обоснований и расчетов при разработке проектов областного бюджета на соответствующий год и плановый период.
На областном уровне ответственным исполнителем Подпрограммы - Министерством строительства и архитектуры Владимирской области выполняются следующие организационные мероприятия:
- проведение отбора заявок по муниципальному округу для участия в Подпрограмме и распределение субсидий между участниками;
- заключение соглашений о реализации Подпрограммы;
- осуществление контроля за реализацией Подпрограммы;
- формирование информационной базы данных о многодетных семьях, участвующих в Подпрограмме, предоставляемых муниципальным округом, обеспечивающими реализацию мероприятий Подпрограммы;
- организация изготовления бланков свидетельств, удостоверяющих право многодетной семьи на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома;
- выдача многодетным семьям бланков свидетельств - участникам Подпрограммы;
- осуществление в пределах своих полномочий контроля за реализацией Подпрограммы на областном и муниципальном уровнях;
- обеспечение освещения цели и задач Подпрограммы в региональных средствах массовой информации;
- проведение мониторинга реализации Подпрограммы на областном уровне, подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов.
Основным мероприятием, осуществляемым органами местного самоуправления в целях реализации Подпрограммы, является "Разработка и внедрение муниципальных программ по обеспечению жильем многодетных семей".
Организационные мероприятия Подпрограммы на муниципальном уровне предусматривают:
- обеспечение долевого участия за счет средств бюджетов муниципальных образований;
- формирование заявок на выделение из областного бюджета средств на софинансирование предоставления социальных выплат;
- принятие многодетных семей в состав участников Подпрограммы;
- формирование базы многодетных семей - участников Подпрограммы;
- осуществление расчета размера социальной выплаты на дату выдачи свидетельства;
- оформление и выдачу свидетельств многодетным семьям - участникам Подпрограммы;
- оказание помощи многодетным семьям - участникам Подпрограммы в выборе подрядной организации, а также в оформлении договора подряда;
- информационное сопровождение хода реализации Подпрограммы;
- предоставление ответственному исполнителю Подпрограммы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетов:
- об использовании средств областного и местных бюджетов, выделенных на предоставление социальных выплат многодетным семьям в рамках реализации областной и муниципальных программ по обеспечению жильем многодетных семей;
- о достижении значений показателей эффективности использования субсидии из областного бюджета, предусмотренных соглашениями о реализации Подпрограммы, заключенными между ответственным исполнителем Подпрограммы и органами местного самоуправления.

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение ее целей и задач.
Объем финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей муниципальных образований на соответствующий год, а также возможностей многодетных семей – участников Подпрограммы. Объем финансирования представлен в таблице № 3.

V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы.

Риски реализации Подпрограммы связаны с:
- значительным опережением роста рыночной стоимости жилья в сравнении с ростом доходов населения;
- недостаточным финансированием мероприятий Подпрограммы за счет средств бюджета округа.
Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется принятие следующих мер:
- корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации Подпрограммы;
- своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
- систематический мониторинг реализации Подпрограммы.






ПОДПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ» 

ПАСПОРТ
	Наименование подпрограммы
	Подпрограмма «Социальное жилье» (далее - подпрограмма)

	Ответственный исполнитель  подпрограммы
	Управление архитектуры и градостроительства администрации Собинского муниципального округа

	Соисполнители
Подпрограммы
	Комитет по управлению имуществом администрации Собинского муниципального округа

	Цели подпрограммы
	1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях.
2. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих на территории Собинского муниципального округа, и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

	Задачи подпрограммы
	1. Увеличение объема ввода в эксплуатацию жилья для работников бюджетной сферы. 
2. Приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
3. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях. 

	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
	1. Общий годовой объем ввода жилья для работников бюджетной сферы.
2. Количество граждан муниципального образования, перед которыми государство имеет обязательство по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Общая площадь, приобретенных жилых помещений.
4. Количество семей, получивших жилые помещения по договорам социального найма муниципального жилищного фонда.

	 Этапы и сроки реализации подпрограммы
	2025 - 2030 годы 
Приобретение квартир в целях предоставления гражданам, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

	Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам и источникам программы




	Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы (прогнозная оценка) - 261874,48281 тыс. рублей в том числе:
за счет средств областного бюджета – 229640,80000 тыс. рублей, из них в 
2025 году - 56987,10000 тыс. руб.,
2026 году - 9938,80000 тыс. руб.,
2027 году - 0,00000 тыс. руб.,
2028 году - 54238,30000 тыс. руб.,
2029 году - 54238,30000 тыс. руб.,
2030 году - 54238,30000 тыс. руб.
за счет средств местного бюджета – 32233,68281 тыс. рублей, из них в 
2025 году - 2996,08281 тыс. руб.,
2026 году - 523,10000 тыс. руб.,
2027 году - 0,00000 тыс. руб.,
2028 году - 9571,50000 тыс.руб.,
2029 году - 9571,50000 тыс. руб.,
2030 году - 9571,50000 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	- увеличение  годового объема ввода жилья для работников бюджетной сферы;
- приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- увеличение жилых помещений муниципального жилищного фонда Собинского муниципального округа;
- обеспечение жильем семей работников бюджетной сферы, признанных в установленном законом порядке нуждающимися в жилых помещениях;
- обеспечение семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по договорам социального найма.


[bookmark: Par318]
I.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Проведенные реформы в жилищной сфере обеспечили коренной поворот от планово-административных методов регулирования к рыночным механизмам при соблюдении принципов обеспечения социальных гарантий в области жилищных прав малоимущим гражданам и иным категориям населения, установленным законодательством Российской Федерации. 
Вместе с тем наряду с указанными положительными результатами преобразований пока не удалось обеспечить существенного улучшения ситуации в жилищной сфере, повысить доступность жилья для населения и обеспечить комфортные и безопасные условия проживания. Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство и наем жилья с использованием рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей - семьям с высокими доходами.
Массовое жилищное строительство, комплексное освоение и развитие территорий невозможны без осуществления грамотного, экономически и технически обоснованного градостроительного планирования.
Реализация программы «Социальное жилье» улучшила жилищные условия не одной семьи Собинского муниципального округа, но несмотря на предпринимаемые меры, очередность сохраняется. Так, по состоянию на 01.01.2026 в очереди на улучшение жилищных условий, в Собинском муниципальном округе Владимирской области состоит 268 семей, в том числе около 8% семей стоят в очереди на жилье 10 лет и более.
Реализация Программы по обеспечению жильем показывает свою популярность среди населения. Участие в ней для большинства граждан является единственной возможностью улучшить свои жилищные условия.
Недостаточные темпы решения жилищной проблемы граждан обусловлены отсутствием для распределения свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда и ограниченностью финансовых ресурсов в бюджете муниципального образования для его приобретения.
Данная Программа направлена на исполнение полномочий Собинского муниципального округа Владимирской области по обеспечению жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, сокращению количества граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Одними из приоритетных задач государственной жилищной политики являются: обеспечение жильем работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда; обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
С целью сокращения очередности, обеспечения жильем малоимущих слоев населения, будет оказываться государственная поддержка муниципальному округу в увеличении муниципального жилищного фонда для предоставления жилых помещений гражданам по договорам социального найма.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки  и этапы  реализации подпрограммы.

Приоритеты муниципальной политики в сфере жилищного строительства определены в соответствии приоритетами и целями государственной политики в сфере жилищного строительства, установленными на федеральном уровне: Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Стратегией социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года, утвержденной Указом Губернатора области от 02.06.2009 № 10, Постановлением администрации Собинского муниципального округа от 10.01.2025 № 15 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Собинского муниципального округа до 2030 года», "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 22.04.2024, с изм. от 25.04.2024), Постановлением О государственной программе Владимирской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области" от 17 декабря 2013 года № 1390.
Учитывая основные целевые ориентиры и приоритеты развития сферы жилищного строительства на национальном и областном уровнях, основной стратегической целью настоящей подпрограммы является создание условий для обеспечения жильем категории граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых  по договорам социального найма.
Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач:
1. Увеличение объема ввода в эксплуатацию жилья для работников бюджетной сферы и обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых  по договорам социального найма.
2. Приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
3. Увеличение жилых помещений муниципального жилищного фонда Собинского муниципального округа.
4. Развитие механизмов адресной поддержки  отдельных категорий граждан.
5. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством. 
Срок реализации муниципальной программы  - 2025-2030 годы.
Приобретение квартир в целях предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и работникам бюджетной сферы служебных жилых помещений по договорам найма жилищного фонда.

Целевые индикаторы и показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы.

Реализация подпрограммы к окончанию должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для жителей муниципального образования .
Конечными результатами реализации подпрограммы являются:
- обеспечение годового объема ввода жилья на территории муниципального округа и увеличение жилых помещений муниципального жилищного фонда Собинского муниципального округа;
- обеспечение жильем жителей муниципального образования, перед которыми государство имеет обязательство по обеспечению жилыми помещениями.
Выполнение настоящей подпрограммы может быть осуществлено путем приобретения жилых помещений на первичном и вторичном рынках у физических или юридических лиц. 
Таким образом, в результате реализации мероприятий подпрограммы будет увеличен рынок жилья, который в сочетании с эффективными и адекватными мерами государственной поддержки отдельных категорий граждан обеспечит комфортную среду проживания и жизнедеятельности для жителей муниципальных образований муниципального округа. 
Механизм реализации муниципальной подпрограммы включает в себя:
-  планирование в бюджете Собинского муниципального округа денежных средств на строительство и приобретение социального жилья;
- заключение Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств с Министерством архитектуры и строительства Владимирской области;
- эффективное и целевое использование средств бюджетов всех уровней;
- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании;
- предоставление жилых помещений, приобретенных в рамках Программы гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в порядке очередности;
- проведение торгов, заключение муниципальных контрактов.
В целях координации деятельности выступают Исполнители - ответственные за реализацию задания, мероприятий в рамках муниципальной подпрограммы, своевременно составляют отчеты о расходовании денежных средств.
Жилое помещение, предоставляемое гражданам в соответствии с настоящей программой, предоставляется в соответствии с нормой предоставления площади жилого помещения.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения), изменения приоритетов государственной политики в жилищной сфере.

III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы.

Основными мероприятиями реализации Подпрограммы являются:
· обеспечение работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями по договорам найма жилищного фонда. В рамках мероприятия предусматривается: увеличение годового объема ввода жилья; обеспечение жильем семей работников бюджетной сферы, признанных в установленном законом порядке нуждающимися в жилых помещениях.
· обеспечение социальным жильем жителей муниципального округа по договорам найма. В рамках мероприятия предусматривается: увеличение жилищного фонда Собинского муниципального округа; обеспечение жильем семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий по договорам социального найма.
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации и непосредственных результатов приведены в таблице 2.

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Оценка объемов возможного привлечения средств из областного и местного бюджетов произведена на основе нормативов софинансирования, определенных условиями подпрограмм и другими  нормативными  документами, и на основании информации о количественных и стоимостных оценках соответствующих мероприятий. Привлечение средств внебюджетных источников в реализации целей подпрограммы не предусматривается.

V. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы.

За весь период реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей: 
- увеличение муниципального жилищного фонда для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, за счет приобретения жилья на первичном и вторичном рынках у физических или юридических лиц;
- увеличение муниципального жилищного фонда для работников бюджетной сферы за счет приобретения жилья на первичном и вторичном рынках у физических или юридических лиц;
- обеспечение жильем семей работников бюджетной сферы, признанных в установленном законом порядке нуждающимися в жилых помещениях;
- обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве, нуждающихся в жилых помещениях, предоставленных по договорам социального найма.
	Социальная эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в следующем: будет увеличен рынок жилья, который в сочетании с эффективными и адекватными мерами государственной поддержки отдельных категорий граждан обеспечит комфортную среду проживания и жизнедеятельности для жителей муниципального образования.
	Экономическая эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в планомерном обеспечении жильем жителей муниципального образования, перед которыми государство имеет обязательство по обеспечению жилыми помещениями.
VI. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.
К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и участники подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.
Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной подпрограммы в неполном объеме за счет бюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику подпрограммного бюджетирования в части обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджетов, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным.
Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы.
Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей жилищного строительства, ипотечного жилищного кредитования, такой риск для реализации подпрограммы может быть качественно оценен как высокий.
Меры управления рисками реализации подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:
1. Наибольшее отрицательное влияние из выше перечисленных рисков на реализацию подпрограммы может оказать ухудшение состояния экономики, которое содержит угрозу срыва реализации подпрограммы, поскольку в рамках реализации подпрограммы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики. 
2. Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель подпрограммы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов местного самоуправления и организаций, задействованных в реализации подпрограммы.

VII. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы.

В рамках данной целевой подпрограммы муниципальное задание не формируется.





	Таблица 2

	ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского муниципального округа»

	
	
	
	

	№ п/п
	Номер и наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый результат
	Последствия нереализации основного мероприятия Подпрограммы
	Связь мероприятия с показателями Программы (подпрограммы)

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	(краткое описание)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Подпрограмма «Социальное жилье»

	1
	Основное мероприятие 1: "Обеспечение работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда"
	Управление архитектуры и градостроительства, Комитет по управлению имуществом администрации Собинского муниципального округа
	2025
	2030
	- увеличение  годового объема ввода жилья;
- обеспечение жильем семей работников бюджетной сферы, признанных в установленном законом порядке нуждающимися в жилых помещениях.
	Согласно потребности
	Количество семей работников бюджетной сферы, обеспеченных жилыми помещениями.

	2
	Основное мероприятие 2: "Обеспечение социальным жильем жителей муниципального округа по договорам найма"
	Управление архитектуры и градостроительства, Комитет по управлению имуществом администрации Собинского муниципального округа
	2025
	2030
	- увеличение жилищного фонда Собинского муниципального округа;
- обеспечение жильём семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий по договорам социального найма.
	Высокий уровень очередности
	Количество семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий по договорам социального найма. Количество кв.м., приобретенного жилого помещения.






Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Социальное жилье» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского муниципального округа»

	Статус
	Наименование муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  ведомственной целевой  программы (ВЦП),  основного  мероприятия
	Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные  распорядители  средств  районного бюджета (далее  также - ГРБС)
	Код бюджетной   
   классификации <*>
	Расходы  по годам реализации  (тыс. рублей)

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	всего по  
муниципальной    программе
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Подпрограмма 5
	«Социальное жилье»
	Ответственный исполнитель: Управление архитектуры и градостроительства, Комитет по управлению имуществом администрации Собинского муниципального округа
	
	
	
	
	261874,48281
	59983,18281
	10461,90000
	0,00000
	63809,80000
	63809,80000
	63809,80000

	Основное мероприятие 5.1.
	Обеспечение жильем работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда
	Всего
	000
	0501
	1250100000
	400
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Основное мероприятие 5.2.
	Обеспечение социальным жильем жителей муниципального округа по договорам найма
	Всего
	000
	0501
	1250200000
	400
	261874,48281
	59983,18281
	10461,90000
	0,00000
	63809,80000
	63809,80000
	63809,80000

	
	
	МБ
	703
	0501
	12502S0090
	400
	2996,08281
	2996,08281
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	766
	0501
	12502S0090
	400
	29237,60000
	0,00000
	523,10000
	0,00000
	9571,50000
	9571,50000
	9571,50000

	
	
	ОБ
	703
	0501
	1250270090
	400
	56987,10000
	56987,10000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	ОБ
	766
	0501
	1250270090
	400
	172653,70000
	0,00000
	9938,80000
	0,00000
	54238,30000
	54238,30000
	54238,30000

	
	
	МБ
	766
	0501
	1250241190
	400
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000





























ПОДПРОГРАММА «СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

ПАСПОРТ
	Наименование подпрограммы
	Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства» (далее - подпрограмма)

	Ответственный исполнитель  подпрограммы
	МКУ «Управление ЖКК и строительства»

	Соисполнители
Подпрограммы
	Комитет по управлению имуществом администрации Собинского муниципального округа;
Администрация Собинского муниципального округа Владимирской области

	Цели подпрограммы
	1.  Переселение граждан из аварийного жилого фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года. 
2. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов и домов блокированной застройки, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

	Задачи подпрограммы
	1. Подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания.
2. Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащему сносу расположенного на территории округа.
3. Приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц.
4. Выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
5. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, путем переселения граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки.

	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
	1. Количество переселенных граждан из аварийных многоквартирных домов и домов блокированной застройки.
2. Количество расселенного аварийного жилого   фонда, кв.м.

	 Этапы и сроки реализации подпрограммы
	2025 - 2030 годы 


	Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам и источникам программы




	Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы (прогнозная оценка) – 104149,36373 тыс. рублей в том числе:
за счет средств областного бюджета – 91205,17272 тыс. рублей, из них в 
2025 году – 36937,51657 тыс. руб.,
2026 году -  14360,05615 тыс. руб.,
2027 году - 19953,80000  тыс. руб.,
2028 году - 19953,80000 тыс. руб.,
2029 году - 0,00000 тыс. руб.,
2030 году - 0,00000 тыс. руб.
за счет средств местного бюджета – 12944,19101 тыс. рублей, из них в 
2025 году – 3167,49101 тыс. руб.,
2026 году – 1170,20000 тыс. руб.,
2027 году – 2485,20000 тыс. руб.,
2028 году – 3521,30000 тыс.руб.,
2029 году -  1300,00000  тыс. руб.,
2030 году -  1300,00000 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	- выполнение муниципальных обязательств по переселению граждан из жилых помещений, непригодных для постоянного проживания;
- переселение из аварийного жилищного фонда.



I.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в Собинском муниципальном округе и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода. 
Жилищный фонд Собинского муниципального округа по состоянию на 01.01.2026 составлял 1109,4 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений, из которых 11,5 тыс. кв. м  были признаны аварийными. 
Более 612 человек на 01.01.2026 проживали в аварийных домах, не приспособленных для постоянного проживания. 
Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.
Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик населенных пунктов, сдерживает развитие инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность округа. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографию, понижают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения.
В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов:
- при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда по делам, связанным с расселением аварийного жилищного фонда;
- которые расположены на территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки;
-  которые расположены в опорных населенных пунктах.
    - при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда.
               Учет сведений о многоквартирных домах и жилых домах, признанных аварийными, осуществляется МКУ «Управление ЖКК и строительства» в автоматизированной информационной системе "Реформа ЖКХ" Фонда в сети Интернет по адресу: аис.фрт.рф в соответствии с методическими рекомендациями по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными.
        Инспекция государственного жилищного надзора Владимирской области обеспечивает проверку достоверности представленных органами местного самоуправления сведений об аварийном жилищном фонде путем проведения выездной проверки аварийных многоквартирных домов, сведения о которых представлены, а также проверки документов, на основании которых было принято решение о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
      
II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки  и этапы  реализации подпрограммы.
      Выбор приоритетов программы определен в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";
Национальным проектом "Жилье и городская среда", утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 (протокол № 16); Национальным проектом "Жилье и городская среда", утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 (протокол № 16); распоряжением  Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 № 3268-р; федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"; региональным проектом "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", утвержденный Губернатором области 13.12.2018; с областной адресной программой «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области» утвержденной постановлением администрации Владимирской области 28.03.2019 № 235.
Приоритетом в сфере реализации муниципальной программы является:
- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ;
- Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями".
- Обеспечение безопасного проживания граждан в жилых помещениях маневренного фонда".
Для достижения указанных целей решаются следующие задачи программы:
- своевременность выявления аварийных жилых домов и нормативного закрепления их статуса (подлежащие реконструкции или сносу);
- подготовка необходимых документов для участия в федеральных и региональных программах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
- создание условий для реализации муниципальной программы, в том числе выбор земельных участков под строительство с минимальными расходами по обеспечению инфраструктуры, финансовое обеспечение части расходов на приобретение жилья, своевременность проведения конкурсных процедур;
- своевременность выполнения финансовых обязательств по договорам на приобретение квартир у застройщика (имиджевая составляющая и инвестиционная привлекательность).
Основным критерием эффективности реализации программы является переселение граждан из аварийного жилищного фонда, улучшение их жилищных условий и снижение удельного веса граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде. 
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
- обеспечить жилыми помещениями граждан, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания;
- сократить количество жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.
- выполнение обязательств органов местного самоуправления перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях; 
- обеспечение безопасности граждан проживающих в жилых помещениях маневренного фонда.
- снижение социальной напряженности в обществе;
- улучшение демографической ситуации в городе;
- улучшение состояния здоровья населения.
Сведения о значениях индикаторов Программы по годам представлены в таблице  № 1.

Целевые индикаторы и показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы.
Реализация подпрограммы к окончанию должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для жителей муниципального образования.
Основным критерием эффективности реализации программы является переселение граждан из аварийного жилищного фонда, улучшение их жилищных условий и снижение удельного веса граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде. 
Реализация мероприятий Программы позволит:
- обеспечить жилыми помещениями граждан, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания;
- увеличить существующий муниципальный жилищный фонд;
- сократить количество жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;
- выполнение обязательств органов местного самоуправления перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях;
- снижение социальной напряженности в обществе;
- улучшение демографической ситуации в городе;
- улучшение состояния здоровья населения.
Механизм реализации муниципальной подпрограммы включает в себя:
-  планирование в бюджете Собинского муниципального округа денежных средств на переселение граждан из аварийного жилья;
- заключение Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области;
- эффективное и целевое использование средств бюджетов всех уровней;
- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании;
- проведение торгов, заключение муниципальных контрактов.
В целях координации деятельности выступают Исполнители - ответственные за реализацию задания, мероприятий в рамках муниципальной подпрограммы, своевременно составляют отчеты о расходовании денежных средств.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения), изменения приоритетов государственной политики в жилищной сфере.

III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы.

Основные мероприятия подпрограммы представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер по обеспечению переселения граждан из аварийного жилого фонда Собинского муниципального округа.  
Программой предусматривается выполнение основных мероприятий:     мероприятие № 1 «Строительство и приобретение жилых помещений, выплата гражданам возмещения за изымаемые жилые помещения многоквартирных аварийных домов.» включает:
    - переселения граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания;
- ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащему сносу расположенного на территории округа;
- приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц;
- выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, путем переселения граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки;
- использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов участниками программы под строительство новых объектов недвижимости по итогам реализации программы;
мероприятие № 2 «Строительство и приобретение жилых помещений, выплата гражданам возмещения за изымаемые жилые помещения аварийных домов блокированной застройки» включает:
- переселения граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания;
- ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащему сносу расположенного на территории округа;
- приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц;
- выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, путем переселения граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных домах блокированной застройки, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки;
- использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов участниками программы под строительство новых объектов недвижимости по итогам реализации программы.

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Оценка объемов возможного привлечения средств из областного и местного бюджетов произведена на основе нормативов софинансирования, определенных условиями подпрограмм и другими нормативными документами, и на основании информации о количественных и стоимостных оценках соответствующих мероприятий. Привлечение средств внебюджетных источников в реализации целей подпрограммы не предусматривается.
V. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы.

Реализация мероприятий программы в 2025 - 2030 годах позволит достигнуть следующих результатов:
- выполнение муниципальных обязательств по переселению граждан из жилых помещений, непригодных для постоянного проживания.
- переселение в 2025 - 2030 годах из многоквартирных аварийных домов и домов блокированной застройки 148 человек, расселение 2229,88 кв. м. аварийного жилья.

VI. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.
К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и участники подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.
Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной подпрограммы в неполном объеме за счет бюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику подпрограммного бюджетирования в части обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджетов, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным.
Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы.
Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей жилищного строительства, ипотечного жилищного кредитования, такой риск для реализации подпрограммы может быть качественно оценен как высокий.
Меры управления рисками реализации подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:
1. Наибольшее отрицательное влияние из выше перечисленных рисков на реализацию подпрограммы может оказать ухудшение состояния экономики, которое содержит угрозу срыва реализации подпрограммы, поскольку в рамках реализации подпрограммы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики. 
2. Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель подпрограммы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов местного самоуправления и организаций, задействованных в реализации подпрограммы.
VII. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы.

В рамках данной целевой подпрограммы муниципальное задание не формируется.
































Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского муниципального округа»

	№
п/п
	Наименование показателя
(индикатора)
	Ед. изм.
	Значение показателей

	
	
	
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.

	
	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского муниципального округа»

	Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»

	1.

	Основное мероприятие 1:
Переселение граждан из аварийного жилья.
	Кв.м
	236,58
	168,8
	225,0
	247,0
	184,0
	502,0

	
	Количество расселяемых граждан:

- многоквартирных аварийных домов

	Кол-во чел.
	17
	15
	19
	18
	15
	27

	2.
	Основное мероприятие 2:
Переселение граждан из аварийного жилья домов блокированной застройки.
	Кв.м.
	135,0
	0
	85,0
	85,0
	69,0
	102,0

	
	Количество расселяемых граждан:

- аварийных домов блокированной застройки  

	Кол-во чел.
	7
	0
	5
	8
	4
	9




	Таблица 2
	

	
ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского муниципального округа»
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»»

	
	Основное мероприятие 1: 
«Переселение граждан из аварийного жилья»

	Комитет по управлению имуществом администрации Собинского муниципального округа;
МКУ «Управление ЖКК
и строительства» ;
Администрация Собинского муниципального округа Владимирской области
	2025
	2030
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда Собинского муниципального округа.


	Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик населенных пунктов, сдерживает развитие инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность округа.

	Сокращение площади аварийного жилого фонда округа.

	
	Основное мероприятие 2:
«Переселение граждан из аварийного жилья домов блокированной застройки» 
	Комитет по управлению имуществом администрации Собинского муниципального округа;
МКУ «Управление ЖКК
и строительства»
	2025
	2030
	
	
	



Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского муниципального округа»
	Статус
	Наименование  муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы, ведомственной целевой программы (ВЦП), основного мероприятия
	Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств районного бюджета (далее также - ГРБС)
	Код бюджетной   
классификации <*>
	Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	всего по муниципальной программе
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Подпрограмма 6
	«Стимулирование развития жилищного строительства»
	Ответственный исполнитель:
МКУ "Управление ЖКК и строительства", 
Комитет по управлению имуществом администрации Собинского муниципального округа, Администрация Собинского муниципального округа Владимирской области
	000
	0501
	1260000000
	400
	104149,36373
	40105,00758
	15530,25615
	22439,00000
	23475,10000
	1300,00000
	1300,00000

	Основное мероприятие 6.1.
	Переселение граждан из аварийного жилья
	Всего
	700
	0501
	1260160000
	400
	83464,10350
	21669,09540
	15115,90810
	21004,00000
	23475,10000
	1100,00000
	1100,00000

	
	
	ОБ
	766
	0501
	126016748Р
	412
	17679,84320
	17287,48705
	392,35615
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	ОБ
	703
	0501
	126016748Р
	412
	2135,91295
	2135,91295
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	766
	0501
	126016748S
	412
	8416,56937
	889,21742
	755,85195
	1050,20000
	3521,30000
	1100,00000
	1100,00000

	
	
	ОБ
	766
	0501
	126016748S
	412
	53875,30000
	0,00000
	13967,70000
	19953,80000
	19953,80000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	703
	0501
	126016748S
	412
	112,41647
	112,41647
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	766
	0501
	1260141270
	412
	861,45593
	861,45593
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	703
	0501
	1260141270
	412
	382,60558
	382,60558
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Основное мероприятие 6.2.
	Переселение граждан из аварийного жилья домов блокированной застройки

	Всего
	766
	0501
	1260000000
	400
	20685,26023
	18435,91218
	414,34805
	1435,00000
	0,00000
	200,00000
	200,00000

	
	
	ОБ
	766
	0501
	1260273380
	412
	17514,11657
	17514,11657
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	766
	0501
	12602S3380
	412
	3171,14366
	921,79561
	414,34805
	1435,00000
	0,00000
	200,00000
	200,00000



Приложение № 5
к программе

Порядок
финансирования и расходования средств
на реализацию муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Собинского муниципального округа»

1.1.	Настоящий Порядок определяет механизм расходования средств реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского муниципального округа» (далее – Программа).
1.2. Финансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальной Программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации за счет средств бюджета муниципального округа и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период, а также за счет средств, которые предполагается направить на выполнение мероприятий этой муниципальной программы, полученных из бюджетов и внебюджетных источников. Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период устанавливаются в соответствии с планируемыми бюджетными ассигнованиями местного бюджета.
1.3. Средства на реализацию мероприятий расходуются по направлениям расходов путем проведения закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.4. Целевое назначение субсидий определяется правилами предоставления субсидий и соглашениями исходя из необходимости достижения результатов использования субсидии.
1.5.  Правила предоставления субсидий могут устанавливать требования к составу расходных обязательств муниципального образования, софинансируемых из областного бюджета, включающие требования к составу приобретаемых в целях достижения результатов использования субсидий товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) и (или) способам финансового обеспечения реализации соответствующих расходных обязательств за счет средств бюджета муниципального образования.
1.6. Финансирование главных распорядителей бюджетных средств осуществляется на основании заявок на выделение средств для проведения мероприятий муниципальной Программы на основании документов, подтверждающих возникновение обязательств, в пределах утвержденных лимитов.
1.7. Средства на проведение мероприятий имеют целевой характер и использование их на цели, не предусмотренные настоящим порядком, не допускается.
1.8. Ответственность за нецелевое использование бюджетных средств муниципального округа, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы, несут учреждения, в распоряжение которых переданы средства.

ПОДПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
СОБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

1. Средства направляются на реализацию мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Собинского муниципального округа»:
- основное мероприятие - Обеспечение жильем молодых семей.
2. Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» утверждены постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2010г. № 1050 "О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".
3.Правила предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятия по обеспечению жильем молодых семей определены постановлением Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390.

ПОДПРОГРАММА
«СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ»

Средства направляются на реализацию следующего мероприятия подпрограммы «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет»:
- основное мероприятие - «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет».
Правилами формирования,  предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области, утвержденными: постановлением администрации области от 19.12.2014 № 1287 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области»; постановлением Правительства Владимирской области от 25.07.2023 № 517 "Об утверждении Положения об одобрении инвестиционных проектов"; постановлением от 10 февраля 2014 года № 74 "Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления из областного бюджета областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Министерству культуры Владимирской области, субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)".

ПОДПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Средства направляются на реализацию следующего мероприятия подпрограммы «Организация подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории»:
- основное мероприятие - Организация подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории.
Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области, утверждены постановлением администрации области от 19.12.2014 № 1287 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области».

ПОДПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
СОБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

1. Средства направляются на реализацию следующего мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей Собинского муниципального округа»:
- основное мероприятие - Обеспечение жильем многодетных семей.
2. Правила предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятия по обеспечению жильем многодетных семей определены: постановлением Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390; постановлением Правительства Владимирской области от 25.07.2023 № 517 "Об утверждении Положения об одобрении инвестиционных проектов"; постановлением от 10 февраля 2014 года № 74 "Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления из областного бюджета областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Министерству культуры Владимирской области, субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)".
3. Правила предоставления многодетным семьям социальных выплат на строительство индивидуального жилого дома и их использования утверждены  постановлением администрации района от 19.05.2022 № 553.



ПОДПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ»

Средства направляются на реализацию следующих мероприятий подпрограммы «Социальное жилье»: - основные мероприятия: 1) "Обеспечение работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда". Средства на реализацию мероприятия расходуются согласно потребности в жилых помещениях работниками бюджетной сферы. 2) "Обеспечение социальным жильем жителей муниципального округа по договорам найма". В рамках проведения мероприятия предусмотрены расходы на приобретение жилых помещений (квартир) на первичном и вторичном рынках у физических или юридических лиц. Данные помещения будут предоставляться гражданам, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на основании договоров социального найма.
Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований определены Постановлением администрации Владимирской области от 19.12.2014 № 1287 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области», Постановлением администрации Собинского муниципального округа от 10.01.2025 № 15 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Собинского муниципального округа до 2030 года», "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 22.04.2024, с изм. от 25.04.2024), Постановлением О государственной программе Владимирской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области" от 17 декабря 2013 года № 1390.

ПОДПРОГРАММА
«СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

Средства направляются на реализацию следующих мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»: - основные мероприятия:
 1. «Переселение граждан из аварийного жилья».
    В рамках проведения мероприятия предусмотрены расходы:
   - на приобретение жилых помещений (квартир) на первичном и вторичном рынках у физических или юридических лиц. Данные помещения будут предоставляться гражданам в рамках переселения из аварийных домов, признанными таковыми после 1 января 2017 года; 
  - на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение.
2. «Переселение граждан из аварийного жилья домов блокированной застройки».
    В рамках проведения мероприятия предусмотрены расходы:
   - на приобретение жилых помещений (квартир) на первичном и вторичном рынках у физических или юридических лиц. Данные помещения будут предоставляться гражданам в рамках переселения из аварийных домов блокированной застройки, признанными таковыми после 1 января 2017 года; 
  - на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение.
    Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований определены Постановлением правительства Владимирской области от 01.10.2025 № 594 «О внесении изменений в постановление Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390». 
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