      

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Собинского муниципального округа Владимирской области

 14.07.2026                                                                                                         № 1282
023						                                                      № ____
	[bookmark: _Hlk195278817]О внесении изменений в постановление администрации Собинского муниципального округа от 17.01.2025 № 30 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Собинском муниципальном округе»
	


[bookmark: _Hlk192749543]
В связи с уточнением плана мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Собинском муниципальном округе», руководствуясь статьей 32 Устава округа, администрация Собинского муниципального округа   п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Собинского муниципального округа от 17.01.2025 № 30 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Собинском муниципальном округе», изложив его в новой редакции согласно приложению. 
2. Считать утратившим силу постановление администрации Собинского муниципального округа от 27.05.2026 № 940 «О внесении изменений в постановление администрации Собинского муниципального округа от 17.01.2025 № 30 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Собинском муниципальном округе».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Собинского муниципального округа Владимирской области.


Глава округа                                                                                                     А.В. Разов


                                                                                                        Приложение
                                                           к постановлению администрации 
Собинского муниципального округа
                                                                                                          14.07.2026 № 1282
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
В СОБИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ»

Паспорт

	Наименование муниципальной программы
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Собинском муниципальном округе»

	[bookmark: _Hlk181705282]Ответственный исполнитель программы
	МКУ «Управление ЖКК и строительства»


	Соисполнители программы
	Администрация Собинского муниципального округа, МКУ «Управление ЖКК и строительства»
МБУ «Служба единого заказчика»

	Перечень подпрограмм
	– подпрограмма «Чистая вода»
– подпрограмма «Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры»
–подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

	Цели муниципальной  программы
	– обеспечение потребителей Собинского муниципального округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам;
– доведение качества очистки сточных вод до нормативных значений;
– создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Собинского муниципального округа Владимирской области;
– улучшение уровня жизни населения за счет строительства и реконструкции систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
– сокращение задолженности муниципальных предприятий, оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению за топливно-энергетические ресурсы

	Задачи муниципальной программы
	– обновление основных средств коммунального хозяйства в области теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, обеспечение необходимой технологической надежности коммунальных систем за счет нового строительства и реконструкции действующих объектов;
 – модернизация систем (объектов) коммунальной инфраструктуры

	Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
	Сведения о значениях показателей (индикаторов) подпрограммы по годам представлены в приложении № 1

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	2025-2030 годы. 

	Объемы ресурсов на реализацию муниципальной программы 
	Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы – 560 733,82955 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 96 259,90000 тыс. руб., из них
              2025 год –    0,00000 тыс. руб., 
              2026 год –    64 150,40000 
              2027 год –    32 109,50000 
              2028 год –    0,00000 
              2029 год –    0,00000 
              2030 год –    0,00000 
областной бюджет – 83 954,60000 тыс. руб., из них
              2025 год –    31 350,00000 тыс. руб., 
              2026 год –    34 542,90000 
              2027 год –    18 061,70000
              2028 год –    0,00000 
              2029 год –    0,00000 
              2030 год –    0,00000 
местный бюджет – 379 611,32955 тыс. руб., из них
              2025 год –  161 456,62955 тыс. руб., 
              2026 год –  102 338,30000 
              2027 год –    31 163,00000 
              2028 год –    27 691,40000 
              2029 год –    28 481,00000 
              2030 год –    28 481,00000 
внебюджетные средства – 908,00000 тыс. руб., из них
              2025 год –    264,00000 тыс. руб., 
              2026 год –    644,00000 
              2027 год –    0,00000 
              2028 год –    0,00000 
              2029 год –    0,00000 
              2030 год –    0,00000 

	Ожидаемые результаты муниципальной программы
	Реализация мероприятий программы позволит достигнуть следующих результатов:
– снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры ежегодно на 0,5%;
– сокращение доли ветхих тепловых, водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности сетей ежегодно на 1,5%; 
–сокращение задолженности муниципальных предприятий, оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению за топливно-энергетические ресурсы.



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы, текущее состояние, основные проблемы и прогноз её развития
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными актами:
– статьей 179 Бюджетного кодекса РФ;
– Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– постановлением администрации Собинского муниципального округа от 10.01.2025 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, оценки эффективности, методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Собинского муниципального округа и порядка финансирования и расходования средств на их реализацию.
Разработка и реализация программы необходима в целях приведения коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества предоставляемых коммунальных услуг.
Ранее действующей программой были выполнены следующие мероприятия:
– в 2019 году разработана проектно-сметная документация для осуществления строительства системы транспортировки сточных вод от г. Лакинска и Воршинского сельского поселения на очистные сооружения г. Собинки, работы по которой начаты и были продолжены в 2024 году;
– с 2019 по 2024 годы проведены работы по содержанию и ремонту 108 нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев) или 33,2% от их общего количества, а также 2-х станций очистки воды в п. Колокша на ул. Центральная и Железнодорожная.
За период с 2019 по 2022 годы проведена модернизация 63,988 км ветхих сетей из них:
[bookmark: _Hlk185334442]– теплоснабжения протяженностью 18,128 км;
– горячего водоснабжения 10,166 км;
– холодного водоснабжения 27,076 км;
– водоотведения 8,618 км.
В соответствии с законом Владимирской области от 26.04.2024 № 35-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального образования Собинский район, путем их объединения во вновь образованное муниципальное образование и наделении его статусом муниципального округа и признании утратившим силу отдельных законов Владимирской области», администрацией разработана данная программа для проведения мероприятий по Собинскому муниципальному округу. 
Данная программа разработана в целях обеспечения стабильности и качества предоставления услуг по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, а также для развития коммунального хозяйства в Собинском муниципальном округе. В целом можно выделить ряд вопросов, требующих незамедлительного решения: существенный износ объектов теплоснабжения, включая котельные и тепловые сети, объектов водопроводно-канализационного хозяйства, отсутствие в ряде населённых пунктов сооружений для очистки и обеззараживания питьевой воды до требуемых нормативов, технологическая сложность в осуществлении подготовки и подачи воды соответствующего качества жителям населённых пунктов Собинского муниципального округа, несоответствие проб воды источников водоснабжения требуемым нормативам, отсутствие в поселениях производственных баз и квалифицированных специалистов для производства работ по эксплуатации и модернизации объектов коммунального  хозяйства. 
Необходимость разработки муниципальной программы обусловлена снижающимся качеством предоставляемых потребителям коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. На основании анализа результатов деятельности в области коммунального хозяйства необходимо отметить, что практически во всех крупных сельских населенных пунктах объекты коммунальной сферы требуют реконструкции или капитального ремонта.
Для достижения целей и решения задач муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:
– «Чистая вода»;
– «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;
– «Обеспечение реализации муниципальной программы».

2. [bookmark: _Hlk181267349]Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи, и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации Программы

Целями программы являются:
– обеспечение потребителей Собинского муниципального округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, в том числе и из нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев);
– доведение качества очистки сточных вод до нормативных значений;
– создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Собинского муниципального округа Владимирской области;
– улучшение уровня жизни населения за счет строительства и реконструкции систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
– развитие муниципальных предприятий, оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению и находящихся в т.ч. в кризисном финансово-экономическом состоянии, ставящих под угрозу бесперебойное оказание коммунальных услуг.
Реализация Программы рассчитана на 6 лет (2025-2030 гг.).
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
– обновление основных средств коммунального хозяйства в области теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, обеспечение необходимой технологической надёжности коммунальных систем за счёт нового строительства, реконструкции действующих объектов.
– модернизация систем (объектов) коммунальной инфраструктуры.
	Значения целевых индикаторов государственной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы 

Основные мероприятия программы представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер в содержании, реконструкции, строительстве устаревших объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих оказание услуг надлежащего качества для комфортного проживание жителей округа.
Система мероприятий программы представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Ресурсное обеспечение программы представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.
5. Прогноз конечных результатов реализации Программы

[bookmark: _Hlk181267469]Реализация мероприятий программы позволит достигнуть следующих результатов:
– снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры ежегодно на 0,5%;
– сокращение доли ветхих тепловых, водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности сетей ежегодно на 1,5%;
– сокращение задолженности муниципальных предприятий, оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению за топливно-энергетические ресурсы.
Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические последствия:
– повышение качества жизни населения, проживающего в сельских населённых пунктах;
– снижение потерь тепловой энергии, водных ресурсов в процессе их производства и транспортировки, снижение уровня эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих предоставление услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территориях муниципальных образований сельских поселений Собинского муниципального округа; 
– обеспечение стабильными и качественными коммунальными услугами населения, проживающего в селе; 
– улучшение экологической ситуации на территории Собинского муниципального округа; 
– обеспечение технологической надёжности работы систем жилищно-коммунального хозяйства.

6. Управление муниципальной программой и механизм ее реализации

Мониторинг реализации Программы в целом осуществляет разработчик – МКУ «Управление ЖКК и строительства» администрации Собинского муниципального округа Владимирской области.
Реализация программных мероприятий предусматривает целевое использование финансовых средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.
Механизм реализации программы основан на скоординированных действиях, направленных на достижение намеченных целей.

[bookmark: _Hlk181704857][bookmark: _Hlk181267511]7. Порядок и методика оценки эффективности  
муниципальной программы

МКУ «Управление ЖКК и строительства» ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает и направляет в МКУ «Управление экономики, сельского хозяйства и природопользования» информацию о ходе финансирования и реализации муниципальной программы и годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности программы. Подготовка годового отчета производится в соответствии с постановлением администрации Собинского муниципального округа от 10.01.2025 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, оценки эффективности, методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Собинского муниципального округа и порядка финансирования и расходования средств на их реализацию».
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по трем направлениям:
1. Степень достижения запланированных результатов Программы (фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями, приведенных в таблице 1) по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Сд - степень достижения запланированных результатов; Зф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы; Зп - плановое значение показателя (индикатора) Программы.
Для оценки эффективности Программы при значении показателя Сд в интервале:
от 90 и выше — это высокий уровень оценки запланированных результатов;
от 50 до 89 — это удовлетворительный уровень   оценки запланированных результатов;
менее 50 — это 	неудовлетворительный уровень оценки запланированных результатов.
2. Степень достижения запланированного уровня затрат (фактически произведенные затраты сопоставляются с их плановыми значениями, представленными в таблице 3) по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы; Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы; Фп - плановый объем финансовых ресурсов.
3. Степень исполнения плана по реализации муниципальной программы (фактические сроки реализации мероприятий сравниваются с запланированными, фактически полученные результаты сравниваются с ожидаемыми).
Программа считается реализуемой:
а) с высоким уровнем эффективности, если:
значения 80% и более показателей и индикаторов Программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;
уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы составил не менее 90%;
не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
б) с удовлетворительным уровнем эффективности, если:
значения 50% и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности;
уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы составил не менее 60%;
не менее 50% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

[bookmark: _Hlk181273306][bookmark: _Hlk181273789]8. Анализ рисков реализации Программы и описание мер
управления рисками реализации Программы

В рамках реализации Программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач муниципальной программы:
– недостаточный уровень бюджетного финансирования, так как недофинансирование запланированных мероприятий создает угрозу срыва решения задач.
В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются: расширение числа возможных источников финансирования, в том числе привлечение внебюджетных средств, мероприятий по оптимизации издержек и повышению эффективности управления.

[bookmark: _Hlk182490523]Подпрограмма 
«Чистая вода»
Паспорт

	Наименование  
Подпрограммы муниципальной программы    
	Подпрограмма «Чистая вода» (далее – Подпрограмма)

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	МКУ «Управление ЖКК и строительства»

	Соисполнители подпрограммы
	МКУ «Управление экономики, сельского хозяйства и природопользования», Комитет по управлению имуществом, Управление архитектуры и градостроительства, муниципальные предприятия ЖКХ и благоустройства

	Ведомственные программы, входящие в состав подпрограммы
	 отсутствуют

	Цели Подпрограммы  
	– улучшение уровня жизни населения, обеспечение населения питьевой водой, водоотведением и очисткой сточных вод в соответствии с соответствующими требованиями безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами за счёт строительства и реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

	Задачи        
Подпрограммы      
	– обновление основных средств, обеспечение необходимой технологической надёжности систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения за счёт строительства и реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
– развитие и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод сельских населённых пунктов Собинского муниципального округа за счёт строительства новых и реконструкции действующих систем

	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
	Сведения о значениях показателей (индикаторов) подпрограммы по годам представлены в приложении № 1

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	2025 - 2030 годы

	Объем ресурсов подпрограммы 
	Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы –  11 404,26618 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб.,из них
              2025 год –    0,00000 тыс. руб., 
              2026 год –    0,00000 
              2027 год –    0,00000 
              2028 год –    0,00000 
              2029 год –    0,00000 
              2030 год –    0,00000 
областной бюджет – 0,00000 тыс. руб. из них
              2025 год –    0,00000 тыс. руб., 
              2026 год –    0,00000 
              2027 год –    0,00000 
              2028 год –    0,00000 
              2029 год –    0,00000 
              2030 год –    0,00000 
местный бюджет –  11 404,26618 тыс. руб., из них
              2025 год –    3 451,00618 тыс. руб., 
              2026 год –    3 453,26000 
              2027 год –    2 000,00000 
              2028 год –       500,00000 
              2029 год –    1 000,00000 
              2030 год –    1 000,00000 
внебюджетные средства – 0,00000 тыс. руб., из них
              2025 год –    0,00000 тыс. руб., 
              2026 год –    0,00000 
              2027 год –    0,00000 
              2028 год –    0,00000 
              2029 год –    0,00000 
              2030 год –    0,00000 

	Ожидаемые     
результаты    
реализации    
Подпрограммы  
	– снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры ежегодно на 0,5%;
– сокращение доли ветхих водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности сетей ежегодно на 1%.




1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы «Чистая вода», текущее состояние, основные проблемы и прогноз её развития

На территории Собинского муниципального округа расположено большое количество объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе водо-канализационного хозяйства. От того в каком состоянии находятся данные объекты, зависит оказание качественных услуг потребителям, в первую очередь населению и учреждениям социальной сферы. Протяженность водопроводных сетей округа, находящихся в муниципальной собственности, составляет более 240 км, в том числе ветхих сетей более 46 км или около 20%, сетей водоотведения более 140 км из которых 53 км или 40% требуют проведения ремонтных работ, а также модернизации и замены. Учитывая, что качество воды, подаваемой в сеть на отдельно взятых территориях, имеет отклонения от нормативных значений, имеет место быть присутствие железа в анализах воды, взятых с артскважин, есть необходимость в проведении мероприятий по улучшению качества подаваемой в сеть воды. 
В муниципальной собственности округа насчитывается 76 единиц водозаборов и артезианских скважин, 3-и насосные станции водопровода, которые построены в 70-80 годах. В связи с изношенностью данных объектов также имеется необходимость в проведении мероприятий по их реконструкции, и в отдельных случаях строительстве новых объектов.
В составе водохозяйственных объектов находится более 300 нецентрализованных источников воды, 2 станции очистки воды в п. Колокша, которые также требуют проведения мероприятий по содержанию, проведению лабораторных исследований качества воды из данных источников, проведение текущего, капитального ремонта, а также при необходимости нового строительства, так как не во всех населенных пунктах имеется централизованное водоснабжение.
Проведение комплекса таких мероприятий позволит обеспечить население округа качественными услугами водоснабжения и водоотведения, улучшить работу систем водопотребления, снизить аварийность на объектах инфраструктуры, что в свою очередь приведет к сокращению затрат ресурсоснабжающих предприятий и окажет положительное влияние на результат их работы в целом.

2. Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи, и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы

Целями подпрограммы являются улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставления коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение).
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- обновление основных средств водопроводного и канализационного хозяйства, обеспечение необходимой технологической надёжности систем за счёт строительства и реконструкции систем водоснабжения;
- развитие и модернизация систем водоснабжения населённых пунктов Собинского муниципального округа за счёт строительства и реконструкции систем водоснабжения, водоотведения.
Мероприятия по развитию водопроводных сетей включают в себя строительство новых и реконструкцию имеющихся водопроводных и канализационных сетей.
Целевым индикатором и показателем подпрограммы является протяжённость реконструированных водопроводных, канализационных сетей.
Значения целевых индикаторов подпрограммы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе. 
Срок реализации подпрограммы – 2025-2030 годы.


3.Обобщенная характеристика основных мероприятий
подпрограммы «Чистая вода»

Основными мероприятиями подпрограммы являются: 
– строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения, куда включаются работы по разработке проектно-сметной документации объектов водоснабжения и водоотведения, оплата расходов по осуществлению строительного контроля за ходом работ;
– содержание, проведение ремонтных работ на нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев, родников, станций очистки воды), куда включаются расходы по проведению анализов качества воды из источников, проведения ремонтных работ, строительство новых объектов.
 Система мероприятий подпрограммы представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

[bookmark: _Hlk181714383]4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объёмы финансирования подпрограммы рассчитаны исходя из сметной документации на строительство и реконструкцию водопроводных и канализационных сетей населенных пунктов.
Объём финансирования подпрограммы представлен в приложении № 3 к муниципальной программе.
Объём бюджетных ассигнований местного бюджета Собинского муниципального округа на реализацию подпрограммы устанавливается решением Совета народных депутатов Собинского муниципального округа об утверждении местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Объём бюджетных ассигнований местного бюджета Собинского муниципального округа, предусмотренных на реализацию подпрограммы, подлежит уточнению в течение финансового года в соответствии с внесением изменений в решение Совета народных депутатов Собинского муниципального округа об утверждении местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

Выполнение предлагаемых мероприятий позволит:
– снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры ежегодно на 0,5%;
– сократить долю ветхих водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене ежегодно на 1% от общей протяженности данных сетей.
В конечном итоге реализация мероприятий подпрограммы позволит создать наиболее комфортные и безопасные в экологическом отношении условия жизни населения Собинского муниципального округа.
Эффективность от реализации мероприятий подпрограммы следует рассматривать в социальном, экономическом и экологическом аспектах. В социальном и экономическом аспектах эффективность достигается за счёт сохранения здоровья населения района. Выполнение мероприятий по строительству систем водоснабжения и водоотведения позволит существенно улучшить качество предоставляемых услуг населению, экологическую обстановку на территории Собинского муниципального округа, повысить технологическую и санитарную надёжность централизованных систем водоснабжения, увеличить срок эксплуатации трубопроводов за счет обновления фондов. Улучшение качества воды приведёт к улучшению качества жизни и здоровья населения.

[bookmark: _Hlk181714549]6. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы
«Чистая вода» 

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Чистая вода»                       (далее – подпрограмма) осуществляется МКУ «Управление ЖКК и строительства» по итогам её исполнения за отчётный финансовый год и в целом за период реализации.
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется на основе использования системы целевых индикаторов и показателей. Степень достижения запланированных результатов предполагается оценивать на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей с их плановыми значениями.
Оценка достижения цели подпрограммы по годам её реализации осуществляется посредством использования следующего целевого показателя и индикатора:
	Наименование показателя
	ВСЕГО
	Плановые показатели по годам

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Протяжённость построенных и реконструированных водопроводных сетей, км
	0
	0
	0
	300
	300
	300
	300



Целевые индикаторы подпрограммы определяются на основе данных                 государственного статистического наблюдения, данных ресурсоснабжающих предприятий ЖКХ Собинского муниципального округа с учётом документов, подтверждающих завершение работ по строительству и реконструкции водопроводных сетей.
Эффективность реализации мероприятий подпрограммы по строительству и реконструкции сетей водоснабжения, водоотведения в отчётный период оценивается на основании фактических количественных оценок целевых индикаторов в процентах по следующей формуле:

Э = [1- (И×Б - Ифакт)/И×Б]×100 %, где:

Э – эффективность подпрограммы, %;
И – планируемое значение целевого индикатора, км;
Ифакт – фактическое значение целевого индикатора, км;
Б – коэффициент, учитывающий уровень фактического финансирования мероприятий подпрограммы из местного бюджета Собинского муниципального округа, который рассчитывается по формуле:

Б = Офакт/О, где:

Офакт – фактический объём финансирования мероприятий подпрограммы по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения на текущий год из местного бюджета Собинского муниципального округа в соответствии с решением Совета народных депутатов Собинского муниципального округа о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период, руб.;
О – планируемый объём финансирования мероприятий подпрограммы по строительству и реконструкции объектов водоснабжения на текущий год из местного бюджета Собинского муниципального округа в соответствии с подпрограммой, руб.
Показатели оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы по строительству и реконструкции водопроводных, канализационных сетей за отчётный период приведены в таблице.

7.Показатели оценки эффективности реализации мероприятий
подпрограммы 

	Эффективность
подпрограммы, %
	Оценка эффективности реализации                мероприятий подпрограммы

	более 100
	Высокоэффективно

	80-100
	Эффективно

	50-79
	Умеренно эффективно

	0-49
	Неэффективно




8. Организация управления подпрограммой
[bookmark: _Hlk181714674]Управление Подпрограммой и контроль за её выполнением осуществляется МКУ «Управление жилищно-коммунального комплекса и строительства» в соответствии с постановлением администрации Собинского муниципального округа от 10.01.2025 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, оценки эффективности, методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Собинского муниципального округа и порядка финансирования и расходования средств на их реализацию».
На МКУ «Управление ЖКК и строительства» возлагаются следующие функции:
– разработка предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, а также повышение эффективности их реализации;
– разработка предложений, связанных с корректировкой основных показателей, сроков и объёмов работ, предусмотренных программой.


Подпрограмма 
«Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры»
Паспорт

	Наименование  
Подпрограммы муниципальной программы    
	Подпрограмма «Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры» (далее – Подпрограмма)        

	Ответственный исполнитель
	МКУ «Управление ЖКК и строительства»

	Соисполнители     
Подпрограммы
	МКУ «Управление экономики, сельского хозяйства и природопользования», Комитет по управлению имуществом, Управление архитектуры и градостроительства, муниципальные предприятия ЖКХ и благоустройства, ООО «Владимиртеплогаз»

	Ведомственные программы входящие в состав подпрограммы
	отсутствуют

	Цели Подпрограммы  
	– улучшение уровня жизни населения, обеспечение населения качественными услугами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в соответствии с соответствующими требованиями;  
– сокращение задолженности за топливно - энергетические ресурсы муниципальных предприятий, оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению и находящихся в т.ч. в кризисном финансово-экономическом состоянии, ставящих под угрозу бесперебойное оказание коммунальных услуг.

	Задачи        
подпрограммы      
	– обновление основных средств теплоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства, обеспечение необходимой технологической надёжности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения за счёт строительства и реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
– развитие и модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения населённых пунктов Собинского муниципального округа за счёт строительства новых и реконструкции действующих систем    
 – развитие муниципальных предприятий, оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению и находящихся в т.ч. в кризисном финансово-экономическом состоянии, ставящих под угрозу бесперебойное оказание коммунальных услуг;
– развитие хозяйственных обществ, более 50 % долей уставного капитала которых находится в государственной собственности Владимирской области, и участником которого является муниципальное образование, имеющее наличие доли в уставном капитале хозяйственного общества в рамках реализации полномочий по организации теплоснабжения населения. 

	Целевые       
индикаторы и  
показатели    подпрограммы
	Сведения о значениях показателей (индикаторов) подпрограммы по годам представлены в приложении № 1

	Этапы и сроки         
реализации подпрограммы   
	2025 - 2030 годы                                         

	Объем ресурсов подпрограммы 
	Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы – 400 704,42646 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет –   96 259,900000 тыс. руб. из них
              2025 год –              0,00000 тыс. руб., 
              2026 год –              64 150,40000
              2027 год –              32 109,50000 
              2028 год –              0,00000 
              2029 год –              0,00000 
              2030 год –              0,00000 
областной бюджет – 83 954,60000 тыс. руб. из них
              2025 год –      31 350,00000 тыс. руб., 
              2026 год –      34 542,90000 
              2027 год –      18 061,70000 
              2028 год –              0,00000 
              2029 год –              0,00000 
              2030 год –              0,00000 
местный бюджет – 219 581,92646 тыс. руб., из них
              2025 год –   136 758,48646 тыс. руб., 
              2026 год –     73 765,04000 
              2027 год –       3 515,00000 
              2028 год –       1 543,40000 
              2029 год –       2 000,00000 
              2030 год –       2 000,00000 
внебюджетные средства – 908,00000 тыс. руб., из них
              2025 год –    264,00000 тыс. руб., 
              2026 год –    644,00000 
              2027 год –        0,00000 
              2028 год –      0,00000 
              2029 год –      0,00000 
              2030 год –      0,00000 

	Ожидаемые     
результаты    
реализации    
Подпрограммы  
	– снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры ежегодно на 0,5%;
– сокращение доли ветхих водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности сетей ежегодно на 1%;
– сокращение доли ветхих тепловых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых сетей, ежегодно на 1,5%;
– сокращение задолженности за топливно-энергетические ресурсы.



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы «Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры», текущее состояние, основные проблемы и прогноз её развития
На территории Собинского муниципального округа расположено большое количество объектов теплосетевого хозяйства, включая тепловые сети. Всего из 70 котельных в муниципальной собственности находится 44 котельных, общей выработкой 45,91 Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей всего округа составляет 86,78 км, в том числе 77,3 км находятся в муниципальной собственности округа, из которых более 10% ветхие. От того в каком состоянии находятся данные объекты, зависит оказание качественных услуг потребителям, в первую очередь населению и учреждениям социальной сферы, а также прочим потребителям. По ранее действующей программе была проведена большая работа и модернизировано 28,294 км сетей, в том числе тепловых сетей протяженностью 18,128 км, сетей горячего водоснабжения 10,166 км.
Несмотря на проведенную ранее работу в данной области, отдельные проблемы все же сохраняются. Имеется необходимость продолжения дальнейшей модернизации объектов ввиду их изношенности, ветхости, основной задачей проведения которых, является бесперебойное оказание услуг, качество и надежность систем теплоснабжения, отсутствие жалоб на оказанные услуги со стороны потребителей. 
Коммунальный комплекс в том состоянии, в каком он находится сегодня, не отвечает требованиям, предъявляемым к качеству оказываемых услуг потребителям. Одной из основных проблем остается изношенность объектов коммунальной инфраструктуры. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры округа составляет более 65%, доля ветхих инженерных сетей в общем объеме – 24%.
Качество предоставления коммунальных услуг не всегда соответствует требованиям нормативных документов. Наибольшие проблемы связаны с обеспечением населения услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Техническое состояние данных систем характеризуется высокой степенью износа, зачастую плохим качеством услуг. Действующие очистные сооружения канализации не обеспечивают требуемой степени очистки сточных вод. Потери тепла в изношенных сетях по отдельным участкам достигают 60%.
Не обеспечивается ежегодная замена минимально необходимых изношенных основных фондов. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем зачастую уступает место аварийно-восстановительным работам.
Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на коммунальные услуги с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек. Отмечается несоответствие требуемого и фактического объема финансовых средств на ремонт и модернизацию основных фондов коммунальной инфраструктуры. Неудовлетворительное финансовое положение предприятий не позволяет им осуществлять все необходимые мероприятия за счет собственных средств.
Решение проблем в коммунальном комплексе программными методами обусловлено необходимостью реализации мероприятий по предупреждению ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа фондов коммунального комплекса округа, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры позволят:
– обеспечить более комфортные условия проживания населения Собинского муниципального округа путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;
– обеспечить более рациональное использование водных ресурсов и улучшить экологическое состояние территории округа.
Реализация Подпрограммы с помощью использования программно-целевого метода позволит:
– скоординировать привлечение средств областного бюджета и бюджета округа;
– снизить риски инвестирования средств внебюджетных источников в проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
– обеспечить развитие муниципальных предприятий, оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению и находящихся в т.ч. в кризисном финансово-экономическом состоянии, ставящих под угрозу бесперебойное оказание коммунальных услуг.
Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надёжность функционирования теплоэнергетического комплекса, водоснабжения и канализационного хозяйства, обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей в населенных пунктах округа.
При анализе результатов теплоснабжающей деятельности предприятий округа необходимо отметить, что котельные с. Заречное, с. Фетинино, п. Колокша и другие, а также более 25% тепловых сетей нуждаются в модернизации. Потери тепла в сетях составляют более 24 %. При анализе результатов водопроводного хозяйства потери воды в сетях составляют более 12%.
В качестве основных причин вышеуказанного состояния необходимо выделить:
значительный износ оборудования в системах теплоснабжения, водоснабжения;
использование в качестве топлива для производства тепловой энергии твердого топлива (уголь, дрова). Себестоимость 1 гигакалории тепловой энергии, вырабатываемой на твердом топливе, в два раза выше себестоимости 1 гигакалории тепловой энергии, вырабатываемой на газе.
Учитывая кризисное состояние объектов теплоснабжения, водоснабжения социальную направленность модернизации инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, следует отметить, что решение данной проблемы возможно только посредством оказания мер государственной поддержки.

2.Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи, и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы

Целями подпрограммы являются улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставления коммунальных услуг (теплоснабжение, водоснабжение) за счёт строительства и реконструкции действующих систем.
Задачами подпрограммы по достижению поставленной цели являются строительство и модернизация локальных газовых котельных, в том числе путём перевода системы централизованного отопления на систему индивидуального газового отопления для объектов социальной сферы и жилого фонда; ремонт тепловых, водопроводных, канализационных сетей.
Значения целевых индикаторов подпрограммы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе. 
Методика сбора исходной информации и расчёта целевых показателей подпрограммы представлена в приложении № 2 к программе.
Срок реализации подпрограммы – 2025-2030 годы.

3.Обобщенная характеристика основных мероприятий
подпрограммы 

Система мероприятий подпрограммы направлена на повышение качества и надёжности теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Собинского муниципального округа за счёт строительства и реконструкции данных систем.
В связи с изношенностью объектов водоснабжения, водоотведения в округе возникла необходимость в проведении мероприятий по их реконструкции, и в отдельных случаях строительстве новых объектов.
Проведение комплекса таких мероприятий позволит обеспечить население округа качественными услугами водоснабжения и водоотведения, улучшить работу систем водопотребления, снизить аварийность на объектах инфраструктуры, что в свою очередь приведет к сокращению затрат ресурсоснабжающих предприятий и окажет положительное влияние на результат их работы в целом.
Система мероприятий подпрограммы представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объёмы финансирования подпрограммы рассчитаны исходя из сметной документации на строительство и реконструкцию водопроводных и канализационных сетей.
Объём финансирования подпрограммы представлен в приложении № 3 к муниципальной программе.
Объём бюджетных ассигнований местного бюджета Собинского муниципального округа на реализацию подпрограммы устанавливается решением Совета народных депутатов Собинского муниципального округа об утверждении местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Объём бюджетных ассигнований местного бюджета Собинского муниципального округа, предусмотренных на реализацию подпрограммы, подлежит уточнению в течение финансового года в соответствии с внесением изменений в решение Совета народных депутатов Собинского муниципального округа об утверждении местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

Выполнение предлагаемых мероприятий позволит:
– сократить долю ветхих водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене; 
– сократить задолженность за топливно-энергетические ресурсы муниципальных предприятий, оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению и находящихся в т.ч. в кризисном финансово-экономическом состоянии, ставящих под угрозу бесперебойное оказание коммунальных услуг.
Эффективность от реализации мероприятий следует рассматривать в социальном, экономическом и экологическом аспектах. В социальном и экономическом аспектах эффективность достигается за счёт бесперебойного обеспечения населения области теплоснабжением нормативного уровня, качественным водоснабжением и водоотведением. Выполнение мероприятий подпрограммы позволит существенно улучшить качество услуг, экологическую обстановку на территории округа, повысить технологическую надёжность централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, увеличить срок эксплуатации трубопроводов.

6. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы
«Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры»

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (далее – подпрограмма) осуществляется государственным заказчиком подпрограммы по итогам её исполнения за отчётный финансовый год и в целом за период реализации.
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется на основе использования системы целевых индикаторов и показателей. Степень достижения запланированных результатов предполагается оценивать на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей с их плановыми значениями.
Эффективность реализации мероприятий подпрограммы по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в отчётный период оценивается на основании фактических количественных оценок целевых индикаторов в процентах по следующей формуле:
Э = [1- (И×Б - Ифакт)/И×Б]×100 %, где:
Э – эффективность подпрограммы, %;
И – планируемое значение целевого индикатора, км;
Ифакт – фактическое значение целевого индикатора, км;
Б – коэффициент, учитывающий уровень фактического финансирования мероприятий подпрограммы из местного бюджета Собинского муниципального округа, который рассчитывается по формуле:
Б = Офакт/О, где:
Офакт – фактический объём финансирования мероприятий подпрограммы по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на текущий год из местного бюджета Собинского муниципального округа в соответствии с решением Совета народных депутатов Собинского муниципального округа о   бюджете Собинского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период, руб.;
О – планируемый объём финансирования мероприятий подпрограммы по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, на текущий год из местного бюджета Собинского муниципального округа в соответствии с решением Совета народных депутатов Собинского муниципального округа в соответствии с подпрограммой, руб.
Показатели оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры за отчётный период приведены в таблице.

7. Показатели оценки эффективности реализации мероприятий
подпрограммы 

	Эффективность
подпрограммы, %
	Оценка эффективности реализации                мероприятий подпрограммы

	более 100
	Высокоэффективно

	80-100
	Эффективно

	50-79
	Умеренно эффективно

	0-49
	Неэффективно



8. Организация управления подпрограммой
Управление Подпрограммой и контроль за её выполнением осуществляется МКУ «Управление жилищно-коммунального комплекса и строительства» в соответствии с постановлением администрации Собинского муниципального округа от 10.01.2025 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, оценки эффективности, методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Собинского муниципального округа и порядка финансирования и расходования средств на их реализацию».
На МКУ «Управление ЖКК и строительства» возлагаются следующие функции:
– разработка предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, а также повышение эффективности их реализации;
– разработка предложений, связанных с корректировкой основных показателей, сроков и объёмов работ, предусмотренных программой.


Подпрограмма 
«Обеспечение реализации муниципальной программы»

ПАСПОРТ
	Наименование подпрограммы муниципальной программы 
	Обеспечение реализации муниципальной программы (далее Подпрограмма)

	Ответственный исполнитель подпрограммы 
	МКУ «Управление ЖКК и строительства»

	Соисполнители подпрограммы
	-

	Ведомственные программы, входящие в состав подпрограммы
	не предусмотрены

	Цели подпрограммы 

	Обеспечение условий для реализации муниципальной программы

	Задачи подпрограммы
	Выполнение полномочий (функций) МКУ «Управление ЖКК и строительства» и МКУ «СЕЗ»

	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
	Сведения о значениях показателей (индикаторов) подпрограммы по годам представлены в приложении № 1

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	2025 – 2030 годы

	Объем ресурсов подпрограммы


	Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета в целом составит 148 625,13691 тыс. руб.: 
2025 год – 21 247,13691 тыс. руб.;
2026 год – 25 120,00000 тыс. руб.;
2027 год – 25 648,00000 тыс. руб.;
2028 год – 25 648,00000 тыс. руб.;
2029 год – 25 481,00000 тыс. руб.;
2030 год – 25 481,00000 тыс. руб.,
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам представлен в приложении    № 3

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

	Сведения об ожидаемых непосредственных результатах реализации подпрограммы представлены в приложении № 4



1. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» формируется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Собинского округа и постановлением администрации Собинского муниципального округа от 10.01.2025 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, оценки эффективности, методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Собинского муниципального округа и порядка финансирования и расходования средств на их реализацию», и направлена на обеспечение реализации муниципальной программы. Реализация подпрограммы обеспечивается за счет средств бюджета округа на содержание МКУ «Управление ЖКК и строительства» и МКУ «СЕЗ», на которых возложены полномочия (функции) по решению всех задач муниципальной программы. 
Прогноз реализации подпрограммы «Обеспечение реализации Программы» предполагает дальнейшее совершенствование взаимоотношений федеральных, региональных и местных органов управления, что позволит обеспечить повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на ее финансовое обеспечение, и достижение предусмотренных в Программе показателей.

2. Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи, и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы  
Для реализации цели муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» предстоит решение следующих задач:
Целью подпрограммы является обеспечение условий для реализации муниципальной программы. Для достижения поставленной цели МКУ «Управление ЖКК и строительства» и МКУ «СЕЗ» выполняет закрепленные за ними полномочия (функции) в соответствии с Уставом.
К полномочиям муниципальных казенных учреждений относится обеспечение эффективной деятельности органа местного самоуправления в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства и строительства. 
Исходя из задач, стоящих перед ЖКХ, основными приоритетами при реализации подпрограммы являются:
направленность всей системы управления отрасли на ускорение его модернизации и инновационного развития, создание условий для повышения финансовой устойчивости предприятий ЖКХ и строительства. 
Результатом реализации подпрограммы «Обеспечение реализации Программы» является:
– обеспечение выполнения целей, задач и показателей (индикаторов) Программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий; 
– повышение качества исполнения муниципальных функций управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства.
Сроки реализации подпрограммы: 2025-2030 годы. 
Сведения о значениях индикаторов и показателей подпрограммы по годам представлены в Приложении № 1.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Перечень основных мероприятий подпрограммы и ожидаемый результат от их реализации представлены в Приложении № 2.

Основное мероприятие 1 «Обеспечение выполнения функции
управления в сфере ЖКХ»
Муниципальные задания в составе муниципальной программы не предусматриваются.
Реализация данного мероприятия направлена на выполнение Программы.
В рамках мероприятия предусматривается обеспечение деятельности МКУ «Управление ЖКК и строительства» по выработке муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ЖКХ и строительства;
Механизм реализации мероприятия предусматривает:
[bookmark: _Hlk182495375]– осуществление деятельности МКУ «Управление ЖКК и строительства» по взаимодействию с Министерством архитектуры и строительства, Министерством жилищно-коммунального хозяйства, Министерством государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области, структурными подразделениями администрации области и округа, территориальными подразделениями и другими организациями, осуществляющими деятельность в сфере ЖКХ и строительства;
– финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет средств бюджета округа.
Взаимодействие с Министерством строительства и архитектуры, Министерством жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области осуществляется на основе заключения соглашений на реализацию мероприятий Госпрограммы, которые предусматривают обязательства округа по:
– софинансированию мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета округа;
– выполнению целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы округа.
Целевым показателем (индикатором) подпрограммы является уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Ожидаемым результатом реализации подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы и достижение установленных значений целевых показателей муниципальной программы и ее подпрограммы.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации Программы» приведен в целях достижения целевых показателей Программы.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам представлен в Приложении № 3.
Средства из иных источников на цели реализации подпрограммы не привлекаются.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы
Выполнение предлагаемых результатов позволит осуществлять эффективную деятельность МКУ в управлении отраслями жилищно-коммунального хозяйства и строительства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Значения целевых индикаторов муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в Собинском муниципальном округе»


	№ п/п
	Целевые показатели
	Ед. изм.
	Целевые индикаторы по годам

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Подпрограмма 1 «Чистая вода»
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Протяжённость построенных, реконструированных водопроводных, канализационных сетей
	м
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Количество проведенных ремонтов нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев) на территории сельских поселений
	ед.
	10
	6
	8
	10
	10
	10

	Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры»
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Протяженность отремонтированных сетей
	м
	200
	300
	300
	300
	300
	300

	2.
	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
	%
	64,5
	64,0
	63,5
	63,0
	62,5
	62,0

	3.
	Доля инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене
	%
	22,0
	20,5
	19,0
	17,5
	16,0
	14,5

	
4.
	Сокращение задолженности за топливно-экономические ресурсы муниципальных предприятий, оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению и находящихся в т.ч. в кризисном финансово-экономическом состоянии (при условии предоставления субсидии*)
	%
	-*
	-*
	-*
	-*
	-*
	-*

	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Выполнения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100



	
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2



                      Система мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
             в Собинском муниципальном округе» 
	N п/п
	Номер и наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый результат (краткое описание)
	Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия
	Связь мероприятия с показателями Программы

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	 7
	8

	
	Подпрограмма 1 «Чистая вода»

	1
	Основное мероприятие 1 «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения» в том числе:
	МКУ «Управление ЖКК и строительства», МБУ «СЕЗ»
	2025
	2030 
	Обновление основных фондов, улучшение экологической ситуации в районе, повышение качества отпускаемых услуг потребителям
	Ухудшение экологической ситуации в округе, рост затрат предприятий 
	С показателями 
таблицы 1

	
	Реализация мероприятий для проведения предпроектных работ в т.ч.
	
	
	
	
	
	

	
	 Расходы по разработке проектно-сметной документации объектов водоснабжения и водоотведения  
	
	2025
	2030 
	Улучшение экологической ситуации в районе, обновление основных фондов, повышение качества отпускаемых услуг потребителям
	Ухудшение экологической ситуации в округе, рост затрат предприятий 
	 С показателями 
таблицы 1

	
	Основное мероприятие 2 Содержание, проведение ремонтных работ нецентрализованных источников водоснабжения» 
	
	2025
	2030 
	Обновление основных фондов, повышение качества отпускаемых услуг водоснабжения потребителям
	Оказание услуг водоснабжения ненадлежащего качества
	С показателями 
таблицы 1

	Подпрограмма «Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры»

	1
	Основное мероприятие 1                        Модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения  водоотведения и очистки сточных вод.в том числе:
	МКУ «Управление ЖКК и строительства», МБУ «СЕЗ»
	2025
	2030 
	Обновление основных фондов, улучшение экологической ситуации в районе, повышение качества отпускаемых услуг потребителям
	Ухудшение экологической ситуации в округе, рост затрат предприятий 
	С показателями 
таблицы 1

	
	Расходы на ремонт сетей и объектов водоснабжения и водоотведения в т.ч.
	
	
	
	
	
	

	
	 Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
	
	2025
	2030 
	Обновление основных фондов, улучшение экологической ситуации в округе, повышение качества отпускаемых услуг потребителям
	Ухудшение экологической ситуации в округе, рост затрат предприятий 
	С показателями 
таблицы 1

	2
	Основное мероприятие 2
Развитие коммунальной инфраструктуры
	
	2025
	2030
	
	
	

	
	Расходы на предоставление субсидии муниципальных предприятий, оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению и находящихся в т.ч. в кризисном финансово-экономическом состоянии
	
	2025
	2030 
	Сокращение задолженности за топливно-экономические ресурсы муниципальных предприятий, оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению и находящихся в т.ч. в кризисном финансово-экономическом состоянии (при условии предоставления субсидии*)
	Ухудшение финансово-экономического положения предприятия, банкротство
	С показателями 
таблицы 1

	
	Взнос в уставные фонды: 
–муниципальных предприятий ЖКХ;
– общества с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз», участником которого является муниципальное образование, имеющее наличие доли в уставном капитале хозяйственного общества в рамках реализации полномочий по организации теплоснабжения населения. 
	
	2025
	2030 
	Развитие муниципальных предприятий, оказывающих коммунальные услуги всем потребителям, включая население и находящихся в т.ч. в кризисном финансово-экономическом состоянии, ставящих под угрозу бесперебойное оказание коммунальных услуг.
Развитие хозяйственных обществ, более 50 % долей уставного капитала которых находится в государственной собственности Владимирской области, и участником которого является муниципальное образование, имеющее наличие доли в уставном капитале хозяйственного общества в рамках реализации полномочий по организации теплоснабжения населения.
	Ухудшение финансово-экономического положения предприятий, обществ, имеющих муниципальную долю в уставном капитале, банкротство
	С показателями 
таблицы 1

	2
	Основное мероприятие 3
Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры
	
	2025
	2030 
	Развитие муниципальных предприятий, обновление основных фондов в т.ч. за счет участия в госпрограммах с источниками финансирования из бюджетов различных уровней
	Ухудшение финансово-экономического положения предприятия, банкротство
	С показателями 
таблицы 1

	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

	
	Основное мероприятие 1 
Обеспечение выполнения функции управления в сфере ЖКХ
	МКУ «Управление ЖКК и строительства», МБУ «СЕЗ»
	2025
	2030
	Обеспечение 100% уровня реализации программы
	Не выполнение в полном объеме мероприятий в отрасли ЖКХ
	С показателями 
Таблицы 1



ПРИЛОЖЕНИЕ №3

	Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы,                основного мероприятия
	Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, основного мероприятия, главные распорядители средств бюджета округа
	Код бюджетной классификации
	Всего по муниципальной программе
	Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Муниципальная программа 
	Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Собинском округе»  
	Муниципальное казенное учреждение "Управление ЖКК и строительства", МБУ «СЕЗ»,                                                                                                                   Администрация Собинского муниципального округа                       
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	ВСЕГО в том числе
	Х
	Х
	Х
	Х
	560733,82955
	193070,62955
	201675,60000
	81334,20000
	27691,40000
	28481,00000
	28481,00000

	
	
	ФБ
	703
	0502
	2100000000
	000
	96259,90000
	0,00000
	64150,40000
	32109,50000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	ОБ
	703
	0502
	2100000000
	000
	83954,60000
	31350,00000
	34542,90000
	18061,70000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	703
	0502
	2100000000
	000
	230986,19264
	140209,49264
	77218,30000
	5515,00000
	2043,40000
	3000,00000
	3000,00000

	
	
	МБ
	703
	0505
	2100000000
	000
	148195,13691
	21247,13691
	25020,00000
	25548,00000
	25548,00000
	25416,00000
	25416,00000

	
	
	МБ
	703
	0705
	2100000000
	000
	430,00000
	0,00000
	100,00000
	100,00000
	100,00000
	65,00000
	65,00000

	
	
	остаток
	703
	0502
	2100000000
	000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	Вн/б
	703
	0502
	2100000000
	000
	908,00000
	264,00000
	644,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	 
	Подпрограмма "Чистая вода"

	 Подпрограмма 1
	Подпрограмма «Чистая вода»  
	Муниципальное казенное учреждение "Управление ЖКК и строительства"                                                                                                                   Администрация Собинского муниципального округа                       
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО в том числе
	Х
	Х
	Х
	Х
	11404,26618
	3451,00618
	3453,26000
	2000,00000
	500,00000
	1000,00000
	1000,00000

	
	
	ФБ
	703
	0502
	2110000000
	000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	ОБ
	703
	0502
	2110000000
	000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	703
	0502
	2110000000
	000
	11404,26618
	3451,00618
	3453,26000
	2000,00000
	500,00000
	1000,00000
	1000,00000

	
	
	остаток
	703
	0502
	2110000000
	000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	Вн/б
	703
	0502
	2110000000
	000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Основное мероприятие 1
	«Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения» 
	ВСЕГО в том числе
	Х
	Х
	Х
	Х
	3154,04000
	1000,78000
	2153,26000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	ФБ
	703
	0502
	2110100000
	000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	ОБ
	703
	0502
	2110100000
	000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	703
	0502
	2110141030
	400
	1906,52000
	953,26000
	953,26000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	703
	0502
	2110141040
	400
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	703
	0502
	2110121540
	600
	1247,52000
	47,52000
	1200,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	Вн/б
	703
	0502
	2110100000
	000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Основное мероприятие 2
	«Содержание, проведение ремонтных работ нецентрализованных источников водоснабжения» 
	ВСЕГО в том числе
	Х
	Х
	Х
	Х
	8250,22618
	2450,22618
	1300,00000
	2000,00000
	500,00000
	1000,00000
	1000,00000

	
	
	ФБ
	703
	0502
	2110200000
	000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	ОБ
	703
	0502
	2110200000
	000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	703
	0502
	2110222070
	200
	8250,22618
	2450,22618
	1300,00000
	2000,00000
	500,00000
	1000,00000
	1000,00000

	
	
	остаток
	703
	0502
	2110200000
	000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	Вн/б
	703
	0502
	2110200000
	000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	 
	Подпрограмма «Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры»

	Подпрограмма 2 
	Подпрограмма "Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры"
	Муниципальное казенное учреждение "Управление ЖКК и строительства"                                                                                                                   Администрация Собинского муниципального округа, МБУ «СЕЗ»                    
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО в том числе
	Х
	Х
	Х
	Х
	400704,42646
	168372,48646
	173102,34000
	53686,20000
	1543,40000
	2000,00000
	2000,00000

	
	
	ФБ
	703
	0502
	2120000000
	000
	96259,90000
	0,00000
	64150,40000
	32109,50000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	ОБ
	703
	0502
	2120000000
	000
	83954,60000
	31350,00000
	34542,90000
	18061,70000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	703
	0502
	2120000000
	000
	219581,92646
	136758,48646
	73765,04000
	3515,00000
	1543,40000
	2000,00000
	2000,00000

	
	
	остаток
	703
	0502
	2120000000
	000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	Вн/б
	703
	0502
	2120000000
	000
	908,00000
	264,00000
	644,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Основное мероприятие 1
	Модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения,  водоотведения и очистки сточных вод 
	ВСЕГО в том числе
	Х
	Х
	Х
	Х
	6461,13646
	3616,61646
	2844,52000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	ФБ
	703
	0502
	2120100000
	000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	ОБ
	703
	0502
	2120100000
	000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	703
	0502
	2120121550
	600
	261,74082
	261,74082
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	703
	0502
	2120141040
	400
	2392,75564
	1692,75564
	700,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	703
	0502
	2120170690
	400
	2115,64000
	615,12000
	1500,52000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	703
	0502
	2120121020
	400
	783,00000
	783,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	Вн/б
	703
	0502
	2120141040
	400
	908,00000
	264,00000
	644,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Основное мероприятие 2
	Развитие коммунальной инфраструктуры
	ВСЕГО в том числе
	Х
	Х
	Х
	Х
	240744,27000
	164755,87000
	67954,00000
	2491,00000
	1543,40000
	2000,00000
	2000,00000

	
	
	ФБ
	703
	0502
	2120200000
	000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	ОБ
	703
	0502
	2120273250
	800
	31350,00000
	31350,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	703
	0502
	2120222270
	600
	123,14100
	3,14100
	42,00000
	40,00000
	38,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	703
	0502
	2120222270
	800
	15162,28900
	3344,13900
	3861,75000
	2451,00000
	1505,40000
	2000,00000
	2000,00000

	
	
	МБ
	703
	0502
	2120261010
	800
	194108,84000
	130058,59000
	64050,25000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	остаток
	703
	0502
	2120200000
	000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	Вн/б
	703
	0502
	2120200000
	000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Основное мероприятие  3
	Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры
	ВСЕГО в том числе
	Х
	Х
	Х
	Х
	153499,02000
	0,00000
	102303,82000
	51195,20000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	ФБ
	703
	0502
	212И351540
	200
	60428,58043
	0,00000
	60428,58043
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	ОБ
	703
	0502
	212И351540
	200
	32538,82144
	0,00000
	32538,82144
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	703
	0502
	212И351540
	200
	3401,04813
	0,00000
	3401,04813
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	ФБ
	703
	0502
	212И351540
	400
	35831,31957
	0,00000
	3721,81957
	32109,50000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	ОБ
	703
	0502
	212И351540
	400
	20065,77856
	0,00000
	2004,07856
	18061,70000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МБ
	703
	0502
	212И351540
	400
	1233,47187
	0,00000
	209,47187
	1024,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	 
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

	 Подпрограмма 3
	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
	Муниципальное казенное учреждение "Управление ЖКК и строительства", МБУ «СЕЗ», Администрация Собинского муниципального округа                     
	 Х
	 Х
	 Х
	Х 
	Х 
	Х 
	Х 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО в том числе
	Х
	Х
	Х
	Х
	148625,13691
	21247,13691
	25120,00000
	25648,00000
	25648,00000
	25481,00000
	25481,00000

	
	
	МБ
	703
	0505
	2130000000
	000
	148195,13691
	21247,13691
	25020,00000
	25548,00000
	25548,00000
	25416,00000
	25416,00000

	 
	 
	МБ
	703
	0705
	2130000000
	000
	430,00000
	0,00000
	100,00000
	100,00000
	100,00000
	65,00000
	65,00000

	Основное мероприятие 1
	Обеспечение выполнения функции управления в сфере ЖКХ
	Муниципальное казенное учреждение "Управление ЖКК и строительства", МБУ «СЕЗ», Администрация Собинского муниципального округа»                       
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	ВСЕГО в том числе
	Х
	Х
	Х
	Х
	148625,13691
	21247,13691
	25120,00000
	25648,00000
	25648,00000
	25481,00000
	25481,00000

	
	
	МБ
	703
	0505
	2130105590
	100
	102004,68154
	14556,68154
	17064,00000
	17592,00000
	17592,00000
	17600,00000
	17600,00000

	
	
	МБ
	703
	0505
	2130105590
	200
	455,44400
	86,44400
	89,00000
	140,00000
	140,00000
	0,00000
	0,00000

	 
	 
	МБ
	703
	0505
	2130105590
	600
	45684,01137
	6604,01137
	7816,00000
	7816,00000
	7816,00000
	7816,00000
	7816,00000

	 
	 
	МБ
	703
	0505
	2130105590
	800
	51,00000
	0,00000
	51,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	 
	 
	МБ
	703
	0705
	2130105590
	200
	325,00000
	0,00000
	65,00000
	65,00000
	65,00000
	65,00000
	65,00000

	 
	 
	МБ
	703
	0705
	2130105590
	600
	105,00000
	0,00000
	35,00000
	35,00000
	35,00000
	0,00000
	0,00000





ПРИЛОЖЕНИЕ №4
План
[bookmark: _Hlk220405679] реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в Собинском муниципальном округе»
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы,                основного мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Расходы (тыс. рублей) по годам реализации
	Ожидаемый непосредственный результат в натуральных показателях (краткое описание) 

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа
	Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Собинском муниципальном округе»  
	МКУ "Управление ЖКК и строительства"                                                                                                                   Администрация Собинского муниципального округа                       
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	– снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры (ежегодно на 0,5%)  до 62,0%;

	
	
	ВСЕГО в том числе
	193070,62955
	201675,60000
	81334,20000
	27691,40000
	28481,00000
	28481,00000
	– сокращение доли ветхих тепловых, водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности сетей (ежегодно на 1,5%) до 14,5%;

	
	
	ФБ
	0,00000
	64150,40000
	32109,50000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	ОБ
	31350,00000
	34542,90000
	18061,70000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	МБ
	161456,62955
	102338,30000
	31163,00000
	27691,40000
	28481,00000
	28481,00000
	

	
	
	остаток
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Вн/б
	264,00000
	644,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	 
	Подпрограмма «Чистая вода»
	 

	Подпрограмма 1
	Подпрограмма «Чистая вода»  
	МКУ "Управление ЖКК и строительства", МБУ "СЕЗ", Администрация Собинского муниципального округа                       
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	 

	
	
	ВСЕГО в том числе
	3451,00618
	3453,26000
	2000,00000
	500,00000
	1000,00000
	1000,00000
	

	
	
	ФБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	ОБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	МБ
	3451,00618
	3453,26000
	2000,00000
	500,00000
	1000,00000
	1000,00000
	

	
	
	остаток
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Вн/б
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Основное мероприятие 1
	«Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения»
	ВСЕГО в том числе
	1000,78000
	2153,26000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	ОБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	 Реконструкция локальных очистных сооружений с. Черкутино Собинского муниципального округа (разработка ПСД, экспертиза)
	МБ
	599,00000
	599,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Строительство и реконструкция (модернизация) объекта «Питьевого водоснабжения в п. Ставрово Собинского района Владимирской области» расположенного по адресу Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово, ул. Механизаторов д. 14
	МБ
	354,26000
	354,26000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расчет фоновой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для проектирования объекта «Реконструкция ЛОС с.Черкутино»
	МБ
	47,52000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Капитальный ремонт системы теплоснабжения, и водоотведения (гос.экспертиза, проверка достоверности сметной стоимости)
	МБ
	0,00000
	1200,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	 Основное мероприятие 2
	«Содержание, проведение ремонтных работ нецентрализованных источников водоснабжения» 
	ВСЕГО в том числе
	2450,22618
	1300,00000
	2000,00000
	500,00000
	1000,00000
	1000,00000
	

	
	
	ФБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	ОБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	МБ
	2450,22618
	1300,00000
	2000,00000
	500,00000
	1000,00000
	1000,00000
	

	
	
	остаток
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Вн/б
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	 
	Подпрограмма «Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры»
	 

	Подпрограмма 2
	Подпрограмма "Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры"
	МКУ "Управление ЖКК и строительства", МБУ "СЕЗ"                                                                                                                  Администрация Собинского муниципального округа       
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	 

	
	
	ВСЕГО в том числе
	168372,48646
	173102,34000
	53686,20000
	1543,40000
	2000,00000
	2000,00000
	

	
	
	ФБ
	0,00000
	64150,40000
	32109,50000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	ОБ
	31350,00000
	34542,90000
	18061,70000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	МБ
	136758,48646
	73765,04000
	3515,00000
	1543,40000
	2000,00000
	2000,00000
	

	
	
	остаток
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Вн/б
	264,00000
	644,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Основное мероприятие 1
	Модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения  водоотведения и очистки сточных вод
	ВСЕГО в том числе
	3616,61646
	2844,52000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	ФБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	ОБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	МБ
	3352,61646
	2200,52000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	В том числе
	внебюджет
	264,00000
	644,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Вынос канализационных сетей с объекта строительства» Строительство МБДОУ д/сад №5 «8 Марта» 
	МБ
	483,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	-разработка ПСД;
	МБ
	300,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	-прохождение госэкспертизы проекта на вынос канал. сетей с объекта строительства
	МБ
	220,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Капитальный ремонт наружных сетей водопровода по адресу: г.Лакинск, ул. Мира ПСД
	МБ
	84,69485
	6,14594
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС на ул. Школьная до очистных сооружений п.Ставрово ПСД
	МБ
	88,90637
	12,55083
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Капитальный ремонт  напорного коллектора от КНС на ул.Первомайская о КНС на ул. Октябрьская п. Ставрово ПСД
	МБ
	88,13960
	9,30136
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Модернизация системы канализации по адресу: Владимирская область, Собинский муниципальный округ, г.Лакинск от ул. Набережная до КНС №1
	МБ
	299,86048
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	-модернизация (150 метров)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство системы транспортировки сточных вод из г. Лакинска и Воршинского сельского поселения до ОСБО г. Собинка
	МБ
	572,89517
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	-Тех.сопровождение (прокол под железной дорогой)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство центральной канализации по ул. Комсомольская в г. Лакинск Собинского муниципального округа
	Внебюджет
	264,00000
	264,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	- Разработка ПСД
	МБ
	615,12000
	615,12000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Модернизация тепловой сети по улице Шибаева г. Собинка (от У4 до ТК-4)
	МБ
	599,99999
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	-модернизация (80 метров)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Модернизация коммунальной инфраструктуры: Модульная котельная с выводом из эксплуатации котельной №3 г. Лакинск, ул. Мира
	МБ
	0,00000
	665,31687
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	-модернизация
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-строительный контроль
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-корректировка ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-авторский надзор
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство БМК п. Ставрово ул. Юбилейная
	МБ
	0,00000
	6,68500
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Строительство канализации по улицам: Горького, Новая, Некрасова, нагорная г.Лакинск Собинского муниципального округа
	МБ

Внебюджет
	0,00000
	855,40000

380,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Основное мероприятие 2
	Развитие коммунальной инфраструктуры
	ВСЕГО в том числе
	164755,87000
	67954,00000
	2491,00000
	1543,40000
	2000,00000
	2000,00000
	

	
	
	ФБ
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	ОБ
	31350,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	МБ
	133405,87000
	67954,00000
	2491,00000
	1543,40000
	2000,00000
	2000,00000
	

	
	
	остаток
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Вн/б
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Основное мероприятие 3
	Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры 
	ВСЕГО в том числе
	0,00000
	102303,82000
	51195,20000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	ФБ
	0,00000
	64150,40000
	32109,50000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	ОБ
	0,00000
	34542,90000
	18061,70000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	МБ
	0,00000
	3610,52000
	1024,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	остаток
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	Вн/б
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	 
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
	 

	 Подпрограмма 3
	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
	МКУ "Управление ЖКК и строительства", МБУ «СЕЗ»,                                                                                                                   Администрация Собинского муниципального округа                       
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	 

	
	
	ВСЕГО в том числе
	21247,13691
	25120,00000
	25648,00000
	25648,00000
	25481,00000
	25481,00000
	

	
	
	МБ
	21247,13691
	25120,00000
	25648,00000
	25648,00000
	25481,00000
	25481,00000
	

	
	
	остаток
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Основное мероприятие 1
	Обеспечение выполнения функции управления в сфере ЖКХ
	ВСЕГО в том числе
	21247,13691
	25120,00000
	25648,00000
	25648,00000
	25481,00000
	25481,00000
	

	
	
	МБ
	21247,13691
	25120,00000
	25648,00000
	25648,00000
	25481,00000
	25481,00000
	

	
	
	остаток
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	





Приложение № 5
к программе
 Порядок 
финансирования и расходования средств на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Собинском муниципальном округе».

1.1 Настоящий Порядок определяет механизм расходования средств реализации муниципальной программы ««Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Собинском муниципальном округе» (далее – Программа).
1.2 Финансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальной Программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации за счет средств бюджета муниципального округа и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период, а также за счет средств, которые предполагается направить на выполнение мероприятий этой муниципальной программы, полученных из бюджетов различного уровня и внебюджетных источников. Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период устанавливаются в соответствии с планируемыми бюджетными ассигнованиями местного бюджета.
1.3 Средства направляются на реализацию следующих мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Собинском муниципальном округе»:
Подпрограмма «Чистая вода»:
- основное мероприятие № 1 - «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения»» - расходы по разработке проектно-сметной документации, строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения;
-  основное мероприятие № 2 -  «Содержание, проведение ремонтных работ нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев, родников, станций очистки воды) - расходы на проведение лабораторных исследований  воды, текущего и капитального ремонта нецентрализованных источников, очистка дна и шахт колодцев, мероприятия по обеспечению качества питьевой воды в соответствии с гигиеническими нормативами, оплата коммунальных услуг  и проведение ремонтных работ по станциям очистки воды»;
Подпрограмма «Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры»:
- основное мероприятие № 1 – «Модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» - расходы на проведение капитального, текущего ремонта, реконструкции и модернизации  сетей, объектов и систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
 	- основное мероприятие № 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры» - расходы на предоставление субсидии муниципальным предприятиям, оказывающим услуги по теплоснабжению и/или горячему водоснабжению и находящихся в т.ч. в кризисном финансово-экономическом состоянии, взносы в уставные фонды муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»:
- основное мероприятие № 1 – «Обеспечение выполнения функции управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства» - расходы на содержание учреждений: МБУ «Служба единого заказчика», МКУ «Управление ЖКК и строительства».
          1.4 Средства на реализацию мероприятий расходуются по направлениям расходов путем заключения как прямых договоров, так и путем проведения закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
   1.5 Целевое назначение субсидий определяется правилами предоставления субсидий и соглашениями исходя из необходимости достижения результатов использования субсидии.
   1.6 Правила предоставления субсидий могут устанавливать требования к составу расходных обязательств муниципального образования, софинансируемых из областного бюджета, включающие требования к составу приобретаемых в целях достижения результатов использования субсидий товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) и (или) способам финансового обеспечения реализации соответствующих расходных обязательств за счет средств бюджета муниципального образования.
          1.7 Порядок предоставления субсидий на финансирование объектов капитального строительства государственной собственности области или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность области, капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований области определен постановлением Губернатора Владимирской области от 15.07.2008 № 517.
[bookmark: _Hlk188604302]1.8 Финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов для муниципальных нужд Собинского муниципального округа осуществляется в соответствии с постановлением администрации округа от 21.01.2025 № 73 «Об утверждении Положения о порядке финансирования строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов для муниципальных нужд», муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями осуществляется в соответствии с постановлением администрации округа от 17.01.2025 № 36 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Собинского муниципального округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
1.9. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ к бюджетным ассигнованиям на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) относятся ассигнования на:
– обеспечение выполнения функций казенных учреждений, в том числе по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим лицам;
– предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;
– предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам;
– осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности;
– закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. 
[bookmark: Par55]Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется за счет средств местного бюджета в порядке, установленном администрацией округа.
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в установленных сферах деятельности.
При определении объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания используются нормативные затраты на выполнение работ.
Порядок формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, должны определять в том числе:
1) правила и сроки формирования, изменения, утверждения муниципального задания, отчета о его выполнении;
2) правила и сроки определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, включая:
расчет и утверждение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на основе базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и корректирующих коэффициентов к ним, а также нормативных затрат на выполнение работ;
сроки и объемы перечисления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
возврат субсидии в объеме, который соответствует показателям муниципального задания, которые не были достигнуты (с учетом допустимых (возможных) отклонений) в случае, если муниципальное задание является невыполненным.
В соответствии со ст. 70 Бюджетного кодекса РФ обеспечение выполнения функций казенных учреждений включает:
– оплату труда работников казенных учреждений, денежное содержание (денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработную плату) работников органов местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, иных категорий работников, командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и и муниципальными правовыми актами;
– закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд;
– уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
– возмещение вреда, причиненного казенным учреждением при осуществлении его деятельности.
– уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей;
– прочие услуги.
Из бюджета округа могут предоставляться субсидии бюджетным учреждениям на иные цели.
Порядок определения объема и условий предоставления указанных субсидий определяется администрацией округа.
Финансирование бюджетных учреждений осуществляется на основании плана финансово-хозяйственной деятельности, который составляется, утверждается и ведется в порядке, определенным главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которых находится бюджетное или казенное учреждение, в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации.
Утвержденные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности должны соответствовать доведенным до него лимитом бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций бюджетного учреждения.
План финансово-хозяйственной деятельности составляется в разрезе кодов классификации расходов бюджета с детализацией до кодов статей и подстатей бюджетной классификации.
    1.10 Финансирование главных распорядителей бюджетных средств осуществляется на основании заявок на выделение средств для проведения мероприятий муниципальной Программы на основании документов, подтверждающих возникновение обязательств, в пределах утвержденных лимитов.
      1.11 Средства на проведение мероприятий имеют целевой характер и использование их на цели, не предусмотренные настоящим порядком, не допускается.
      1.12 Ответственность за нецелевое использование бюджетных средств муниципального округа, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы, несут учреждения, в распоряжение которых переданы средства.
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